재난안전 AI데이터 활용 시범서비스

통합설계서

v1.8.1 - 계약 추적성 보완·OpenAPI 31개 Route·JSON Schema 260개 객체 검증 및 Source v1.5.1

문서 핵심 범위 의왕·구미·남원 자연재해저감종합계획·하천기본계획 기반 재난상황 입력, 실제 유사사례 검색, 위성영상·침수흔적도 시계열 변화탐색, 풍수해 행동매뉴얼 기반 대응절차, VWorld 지도 및 AI Agent 상호작용을 실제 POC 개발 가능한 수준으로 상세화한다.

사업명: 재난안전 AI데이터 구축
작성기관: 주식회사 유엔이(UNE)
작성일: 2026. 08. 02.
문서상태: 설계서·Source·OpenAPI·JSON Schema·Seed·시험결과의 최종 추적성 차단결함을 보완하고 Design v1.8.1 / Source v1.5.1 기준선으로 재검증하였다.
보완상태: 실제 Vercel Function 31개 Route와 OpenAPI를 1:1 동기화하고, Seed·Runtime 260개 객체를 18종 JSON Schema로 계약검증하였다. Runtime Regression 및 Provider Conformance를 포함한 설계 Gate를 재통과하였다. 실제 T3Q/Open API Endpoint는 호출하지 않는다.

# 문서 개정 이력

| 버전 | 일자 | 변경내용 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-29 | 서비스·기능·화면·데이터·Provider 기본구조 확정 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v0.3 | 2026-07-30 | VWorld 키 확보, 위성영상·침수흔적도 변화탐색, 부산 북구청 매뉴얼 잠정 적용, 라미랩 적용 아이디어, Seed/Mock·상세 API·시험기준 보완 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v0.4 | 2026-07-30 | 현재상황을 사용자 입력+공공 API로 확정, 지자체 시스템 Context·CCTV 제외, 피해예측 금지 및 NDMS 교체형 피해·복구 Seed 추가, 화면구조 고정, 우선 확인지역 현재조건 반영 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v0.5 | 2026-07-30 | 개발 기술기준선, 화면·컴포넌트 계약, Backend API/OpenAPI, JSON Schema, Agent 오케스트레이션, 개발 Backlog·수용기준 및 Claude Code 인계 패키지 확정 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v0.6 | 2026-07-30 | POC Backend를 TypeScript Vercel Functions로 전환, 초기 DB 제거, localStorage·Static JSON 적용, 현재상황 입력·GeoJSON 지도강조·동적 우선 확인지역 산정 구현 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v0.7 | 2026-07-30 | 단일 대형 화면을 3개 상위 URL 페이지로 분리, 전역 Context 유지, 지도·위성·보고서 접근성 상세기준과 Vercel Source v0.4 다중 페이지 구현·검증 반영 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v0.8 | 2026-07-30 | 기상청 초단기실황 Provider, 실제 공공 관측값 우선 병합, 통합 연계상태 진단, 위성영상·침수흔적도·과거 피해복구 사례의 보고서 Context 선택·동기화, 접근성 E2E 시나리오 및 Source v0.5 구현 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v0.9 | 2026-07-30 | 외부연계 상태를 설정/검증으로 분리, VWorld 일반·영상지도 전환, 홍수통제소 공식 관측소 코드 안전장치, UNE RAG OpenAPI probe와 설정형 응답 매핑, Source v0.6 구현 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v1.0 | 2026-07-30 | 홍수 위성영상 시점을 PRE(사건 시작 -12일), EVENT(재난 시작~종료 +2일 이내), POST(재난 종료 +12일)로 확정하고, 첨부 PRE/POST 영상·수계마스크와 생성 EVENT Seed를 256×256 독립 타일로 패키징. VWorld 2D 지도 비중첩, 대상지역 외·공식자료 아님 표시, `/evidence` 3단계 카드·보고서 근거 연계 및 Source v0.7 구현 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v1.1 | 2026-07-30 | 홍수사건 시작·종료시각을 기준으로 PRE/EVENT/POST 후보영상을 자동 선정하고 목표일 편차를 관리. 256×256 수계마스크의 흰색 픽셀 비율과 PRE 대비 상대변화를 산출하되 지리면적·침수심·피해예측으로 사용하지 않음. `/evidence` 및 보고서 초안에 참고근거로 반영하고 Source v0.8 구현 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v1.2 | 2026-07-30 | PRE/EVENT/POST 위성영상·수계마스크 6개 자산을 SatelliteEvidenceSet 단위로 등록. Event 기간·시점정책·대상지역 여부·출처·생성여부·256×256 규격·SHA-256·사용제한·Provider 교체이력을 관리하고 `/evidence` Manifest 다운로드 및 보고서 Context에 evidence_set_id·provenance_version·target_region_match를 반영. Source v0.9 구현 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v1.3 | 2026-07-31 | T3Q 데이터 메타·온톨로지 구축 테스트 모듈 분석을 반영하여 Event Master·RefDisasterEventID·T코드 prefix·Passage·원본 lineage·CQ 5문·AI_SIM 정합을 설계. 메타-화면-검색-보고서, 온톨로지 관계, MCP Tool, Provider 교체표를 추가하고 홍수위험지역·위험저수지·풍수해개선지구를 연계대기 레이어로 등록. Source v1.0 구현 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v1.4 | 2026-07-31 | T3Q 연계 준비상태를 사건식별·택사노미·Passage·CQ·공간·MCP 6개 차원으로 구체화하고, CQ 5문별 필수 SchemaType·검색필터·화면출력·현재 Provider·차단항목·Fallback을 정의. Event/Passage 검색 미리보기, 컨소시엄 협의 체크리스트, 신규 공간 3종 활성화 게이트 및 Source v1.1 구현 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v1.5 | 2026-07-31 | T3Q 기술협력 미전제, Mock-only 런타임, Event·Passage·관계 Mock 계약, GIS 3종 Mock GeoJSON, CQ 5문 검색 UI/API, Source v1.2 반영 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v1.6 | 2026-07-31 | T3Q TER-004-001~004 수행방안을 기준으로 서비스 입출력·피해영향요인·요인별 점수와 기여도·대응조치 비교·재난유형별 Weight Profile·결측 재정규화·Passage→Event 집계·단계별 성능평가와 오탐/미탐 개선체계를 보완. T3Q 내부 기술스택 비의존 및 Source v1.3 Backlog 정의 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v1.7 | 2026-08-01 | Provider-neutral 데이터 공급계약, T3Q/Open API 요구 콘텐츠, 공통 출처·상태 메타데이터, 재난유형별 유사도 Profile, Mock Event 15건(문서근거 9·합성 6), Source v1.3 구현·검증 반영 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v1.8 | 2026-08-01 | Source v1.4 Runtime Regression 결과를 설계 기준선으로 반영하고, Provider 계약 적합성 8개 케이스, DRAFT→DEFAULT 승격단계, 혼합 Provider 운영, CRS·단위·관측시각·Evidence/lineage 차단규칙, 설계 완료 Gate 및 Source v1.5 구현·검증을 추가 | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |
| v1.8.1 | 2026-08-02 | 최종 추적성 점검의 차단결함을 보완. 실제 Vercel Function 31개 Route와 OpenAPI 31개 Operation을 동기화하고, JSON Schema 18종으로 Seed·Runtime 260개 객체를 검증. 설계서 Endpoint·파일경로·Manifest를 Source v1.5.1 기준으로 정정하고 전체 Gate 재시험 PASS | 유엔이 PM | 예정 | 예정 |

## 문서 적용 원칙

본 문서는 요약보고서가 아니라 개발·감리·시험에 직접 활용하기 위한 상세설계 문서이다.

유니 RAG API와 유니 학습 DB 검색용 Claude MCP는 정상 작동한다고 전제한다.

T3Q 데이터·메타·MCP 제공 여부와 관계없이 v0.5 이후 실제 조작·시연 가능한 POC를 개발한다.

T3Q 미연계 구간은 Static JSON, Mock API, Scenario Provider로 대체하되 실제·파생·시나리오·Mock 상태를 명시한다.

VWorld 신규 인증키 발급은 완료되었으며 실제 키는 환경변수로만 관리한다.

위성영상 Seed Data는 실제 관측자료가 아니며 쓰리디랩스 구축자료 제공 시 Provider 교체 방식으로 전환한다.

홍수 위성영상·수계마스크의 시점은 PRE=event_start_at-12일, EVENT=event_start_at부터 event_end_at+2일 이내, POST=EVENT 구간과 중복되지 않도록 event_end_at+12일을 기준으로 한다.

첨부 PRE/POST 자료와 생성 EVENT Seed는 각각 256×256 독립 타일로 `/evidence`에 표시하고 VWorld 2D 베이스맵에는 오버레이하지 않는다.

현재 영상 표본은 부산·인제·영천 대상지역 자료가 아니므로 `대상지역 외 POC Seed`, `공식자료 아님`, `EVENT 생성자료`, `쓰리디랩스 자료로 교체 예정` 상태를 화면·메타데이터·보고서 근거에 함께 표시한다.

부산 북구청 풍수해 위기관리 행동매뉴얼은 의왕·구미·남원 정식 매뉴얼 확보 전까지 공통 흐름을 설계하기 위한 잠정 참조자료로만 사용한다.

설계 완료 후 Claude Code Max에서 구현할 수 있도록 컴포넌트, 데이터 스키마, API 계약, 오류처리, 시험기준을 빠짐없이 제시한다.

상위 업무는 ① 지도 기반 재난 상황판, ② 위성영상·침수흔적·피해·대응·복구 근거, ③ 상황보고서 초안의 3개 URL 페이지로 분리한다. 메인 상황판의 좌측 상황입력/Agent, 중앙 VWorld 지도, 우측 판단·사례·절차·근거 구조는 유지하며, 페이지 내 관련 패널 전환에만 ARIA Tab을 사용한다.

우선 확인지역은 현재 조건, 계획 위험요인, 과거 피해·침수흔적, 매뉴얼 우선점검 항목을 결합한 상대순위이며 공식 위험도나 자동 조치결정이 아니다.

피해예측 모델은 적용하지 않는다. 피해·대응·복구 Seed는 향후 T3Q가 제공할 NDMS 기반 데이터 연계를 검증하기 위한 과거사례형 임의 자료로만 사용한다.

지자체 개별 실증시스템의 Context 수신, CCTV 원본·이벤트·카메라 레이어는 현재 POC 범위에서 제외한다.

PRE·EVENT·POST 위성영상과 수계마스크는 개별 파일이 아니라 `SatelliteEvidenceSet`으로 묶어 Event 기간, Phase 정책, 대상지역 여부, 출처, 생성 여부, 무결성, 사용제한과 교체 Provider를 일관되게 관리한다.

현재상황은 사용자가 입력한 지역·기준시각·재난유형·현장징후와, 공개 공공 API에서 조회한 기상특보·강우·수위·유량을 병합하여 구성한다.

T3Q 테스트 모듈 분석자료와 TER-004 수행방안은 화면·검색·데이터 계약의 정합 근거로 사용한다. 현 단계에는 T3Q API·MCP·대표응답·필드명세 기술협력을 요구하지 않으며, BGE-M3·Milvus/FAISS·LangChain·Llama3 등 T3Q 내부 목표 기술은 유엔이 확정 기술스택으로 채택하지 않는다. 런타임은 Mock/Seed로 독립 동작한다.

POC1 비교 내용은 현행 설계 판단에 사용하지 않으며, 현재 설계는 새로 수립한 POC2 구조를 기준으로 한다.

# 목차

38. 최종 추적성 보완·계약 검증·설계 종료 판정 및 Source v1.5.1

37. Runtime Regression 기준선·Provider 계약 적합성·혼합운영·설계 완료 Gate 및 Source v1.5 구현

35. TER-004 수행방안 정합·XAI 요인점수·대응조치 비교·평가체계 보완

36. Provider-neutral API 계약·Mock/Seed 교체구조·Mock Event 확장 및 Source v1.3 구현

34. T3Q 구조 유지·Mock-first 데이터 계약·GIS 3종·CQ 검색 및 Source v1.2 구현

33. T3Q 연계 준비상태·CQ 커버리지·상세협의 및 Source v1.1 구현

32. T3Q 데이터 메타·온톨로지·MCP 정합 및 Source v1.0 구현

31. 위성 증거세트 Registry·출처·무결성 및 8차 개발 구현

30. 홍수 Phase Selection·수계마스크 상대변화 및 7차 개발 구현

29. 홍수 PRE/EVENT/POST 256×256 타일·수계마스크 및 6차 개발 구현

28. 외부연계 검증 게이트 및 5차 개발 구현

1. 설계 개요

2. 사업·서비스 범위와 결정 기준

3. 소스 및 유사 솔루션 분석 반영

4. 사용자·업무·시연 시나리오

5. 전체 아키텍처와 Provider 전략

6. 정보구조·화면·UX 상세설계

7. 취약지역 위성영상·침수흔적도 변화탐색

8. 풍수해 행동매뉴얼 기반 대응절차

9. AI Agent·RAG·Claude MCP 설계

10. 유사 재난사례 검색설계

11. 데이터 모델·스키마

12. GIS·VWorld 설계

13. 외부 인터페이스·Mock·Fallback

14. 비기능·보안·접근성

15. Seed Data와 POC 시연설계

16. 시험·검증·수용기준

17. Claude Code 개발 인계

18. 미확정사항·변경관리·로드맵

19. v0.4 POC 범위확정 및 구현기준

부록 A. 기능요구사항 목록

부록 B. Agent Tool 정의

부록 C. 주요 소스자료

20. 개발 기준선·기술스택·배포구조

21. Vercel Functions API·데이터 계약 상세

22. 화면·컴포넌트 구현명세

23. Claude Code 인계·개발 Backlog

24. v0.5 개발착수 결정·잔여 입력

부록 D. Endpoint 상세목록

부록 E. 화면·컴포넌트 ID 목록

부록 F. 수용시험 시나리오

부록 G. 환경변수·비밀정보 목록

25. Vercel TypeScript 전환 및 다음 개발단계 구현

26. 다중 페이지 UX·웹 접근성 및 3차 개발 구현

27. 공공 관측 실연계·근거-보고서 동기화 및 4차 개발 구현

# 1. 설계 개요

## 1.1 목적

본 문서는 재난안전 AI데이터 구축사업에서 유엔이가 주도하는 활용 시범서비스를 실제 개발 가능한 수준으로 구체화한다. 서비스는 사용자가 입력한 재난상황과 공개 공공 API에서 조회한 기상특보·강우·수위·유량을 최소한의 현재상황 Context로 사용한다. 여기에 자연재해저감종합계획·하천기본계획·과거 재난사례·침수흔적도·위성영상·풍수해 행동매뉴얼을 결합하여, 우선 확인지역·유사사례·대응절차·근거문서·상황보고서 초안을 제공한다. 지자체 관제시스템과 NDMS를 대체하지 않고 담당자의 판단·현장확인·보고를 지원한다.

서비스 정의 실시간 또는 시나리오 기반 재난상황을 등록하고, 자연재해저감종합계획·하천기본계획·과거 재난사례·위성영상·침수흔적도·풍수해 행동매뉴얼을 연결하여 위험지구, 유사사례, 취약지역 변화, 대응절차 및 근거문서를 지도 기반 AI Agent로 제공하는 POC

## 1.2 대상 지역·재난유형

| 구분 | 설계 대상 | 설계 의미 |
| --- | --- | --- |
| POC 지역 | 경기도 의왕시, 경상북도 구미시, 전북특별자치도 남원시 | 현재 확보된 계획문서·하천자료·위험지구 시드 기반 |
| 핵심 재난유형 | 호우, 홍수, 침수 | 대표 시나리오와 화면 우선 완성 |
| 확장 재난유형 | 태풍, 산사태 | 동일 데이터·Agent 구조로 확장 |
| 대표 하천 | 안양천, 구미천, 요천 | 하천기본계획과 위험지구 연결 |
| 참조 매뉴얼 | 부산 북구청 풍수해 위기관리 행동매뉴얼(2023.11) | 대응단계·절차·부서역할의 잠정 설계기준 |

## 1.3 설계 상태 코드

| 상태 | 정의 | 표기 예 |
| --- | --- | --- |
| 확정 | 현재 사업 의사결정과 보유자원으로 결정된 사항 | VWorld 신규 키 확보, 2D 기본지도 |
| 잠정 | 현재 소스를 기준으로 설계하되 정식자료 확보 시 교체 | 부산 북구청 매뉴얼 기반 절차 |
| 연계대기 | T3Q 또는 쓰리디랩스 제공 후 실제 Provider 연결 | T3Q Event API, 실제 위성영상 |
| Mock | 외부연계 없이 POC 동작을 재현하는 모의자료 | 수위·우량·위성영상 Seed |
| 실제 | 문서·재해대장·공식 API에서 근거가 확인된 값 | 위험지구 계획값, 실제 피해기록 |

# 2. 사업·서비스 범위와 결정 기준

## 2.1 본 사업과 지자체 개별 실증사업의 구분

| 구분 | 본 사업 시범서비스 | 지자체 개별 실증사업 |
| --- | --- | --- |
| 목적 | AI 학습데이터의 실제 활용성·연결성 검증 및 담당자 판단지원 | 현장 관측·시설정보 기반 실시간 대응업무 지원 |
| 현재상황 | 사용자 입력 + 공개 공공 API(기상특보·강우·수위·유량) + Scenario Fallback | 지자체 보유 현장 장비·업무시스템의 운영 데이터 |
| 핵심데이터 | 계획자료, 실제사례, 피해·복구 이력, 위성·침수흔적, 메타, 근거문서 | 현장 센서, 시설상태, 실시간 운영정보 |
| 서비스 결과 | 우선 확인지역·유사사례·변화·매뉴얼·보고 초안 | 현장 확인·통제·대피 등 실제 조치 지원 |
| POC 연계범위 | 지자체 시스템 Context 수신 없이 공개 API와 사용자 입력으로 최소 기능 표현 | 향후 데이터·API 제공 시 별도 연계 검토 |
| 운영판단 | 담당자의 확인·수정·승인을 지원하며 자동 조치를 수행하지 않음 | 지자체 운영체계에 따른 실제 조치 |

## 2.2 데이터 역할

| 객체 | 정의 | 주요 출처 | POC 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| CurrentSituation | 사용자 입력과 현재 관측을 병합한 상황 | 사용자 입력, 공공 API, Scenario | 판단·검색·우선순위 Context |
| ObservationSnapshot | 특보·강우·수위·유량의 시점별 값 | 기상청·재난안전데이터 공유플랫폼 | 상황 타임라인·현재조건 산정 |
| RiskKnowledge | 어디가 왜 위험한지 설명하는 계획지식 | 자연재해저감종합계획, 하천기본계획 | 위험지구·하천·계획근거 |
| DisasterEvent | 실제 또는 Seed 피해·대응이 연결된 재난사건 | 재해대장, 향후 T3Q Event | 유사사례 검색 단위 |
| DamageRecoveryRecord | 과거 사건의 피해·통제·대피·복구 이력 | POC Seed, 향후 T3Q/NDMS | 피해·복구 참고 및 보고서 구조검증; 예측 아님 |
| SatelliteAsset | 시점별 위성영상과 처리결과 | Seed, 향후 쓰리디랩스 | 취약지역 변화·피해근거 |
| FloodTrace | 과거 침수범위와 관련 속성 | 침수흔적도 | 사건·위험지구·영상 연결 |
| ResponseProcedure | 단계·부서·역할별 대응절차 | 행동매뉴얼 | 사용자 행동 확인 |
| Evidence | 판단을 뒷받침하는 원문·페이지·영상 | RAG Passage, 문서, 영상 | 설명가능성·검증 |
| SpatialObject | 위험지구·하천·관측소·피해위치·대피소 | GIS, VWorld, Seed | 지도 상호작용 |

## 2.3 확정 의사결정

| ID | 결정내용 |
| --- | --- |
| DEC-001 | 설계산출물은 DOCX 공식본으로 작성하고 Claude Code용 MD·JSON·OpenAPI·Mock 파일을 병행한다. |
| DEC-002 | 모든 공공 API 키 확보를 설계 착수의 선행조건으로 두지 않되, 개발 중 최소 실시간 연계 대상 API의 활용신청·호출검증을 수행한다. |
| DEC-003 | 유니 RAG API와 유니 학습 DB 검색용 Claude MCP는 정상 작동한다고 전제한다. |
| DEC-004 | T3Q 미연계 상태에서도 실제 조작·시연 가능한 POC를 개발한다. |
| DEC-005 | VWorld 신규 인증키 발급 완료. 키는 환경변수·비밀관리로만 관리한다. |
| DEC-006 | 현재상황은 사용자 입력과 공개 공공 API의 기상특보·강우·수위·유량을 병합하여 구성한다. |
| DEC-007 | 공공 API 장애·키 미발급 시 동일 DTO의 ScenarioObservationProvider로 전환한다. |
| DEC-008 | 지자체 시스템 Context 수신과 CCTV는 현재 POC 범위에서 제외한다. |
| DEC-009 | 피해예측은 구현하지 않으며, 향후 T3Q/NDMS 피해·복구 데이터 교체를 고려한 임의 Seed를 유사사례 참고와 보고서 구조검증에 사용한다. |
| DEC-010 | 우선 확인지역은 현재 조건·계획위험·과거피해/침수흔적·매뉴얼 우선항목의 POC 상대순위로 제공한다. |
| DEC-011 | 위성영상·침수흔적도 기반 취약지역 변화탐색을 핵심 기능으로 반영하고 불규칙 촬영일을 그대로 관리한다. |
| DEC-012 | 부산 북구청 매뉴얼을 잠정 참조하고 의왕·구미·남원 정식문서 확보 시 교체한다. |
| DEC-013 | 유사사례는 Passage 유사도가 아니라 실제 재난 Event 유사도를 기준으로 검색한다. |
| DEC-014 | 상위 업무는 /, /evidence, /report의 3개 고유 URL 페이지로 분리한다. 메인 상황판의 좌·중·우 구조는 유지하고 위성·피해근거와 보고서 편집은 별도 페이지로 제공한다. |
| DEC-015 | 전역 상단에는 지역·기준시각·모드·재난유형·상황뷰를 공통 Context로 유지하며 페이지 이동 시 현재 Situation을 보존한다. |
| DEC-016 | 상위 업무 이동은 실제 링크와 URL을 사용하고, ARIA Tab은 동일 페이지의 관련 패널 전환에만 사용한다. |
| DEC-017 | 웹 접근성 개발 기준은 KWCAG 2.2 및 WCAG 2.2 AA로 하고 키보드, 화면낭독기, 200% 확대·Reflow, 드래그 대체조작을 수용시험에 포함한다. |

# 3. 소스 및 유사 솔루션 분석 반영

## 3.1 신규 누락사항 반영

| 누락·확정사항 | 반영 결정 | 주요 설계 변경 |
| --- | --- | --- |
| 최소 실시간 상황인지 | 사용자 입력+공개 API로 반영 | 기상특보·강우·수위·유량 Provider, 관측시각·품질·Fallback 표시 |
| 현재 조건 기반 우선 확인지역 | 핵심 기능으로 확정 | 현재조건·계획위험·과거피해·매뉴얼을 조합한 상대순위와 선정근거 제공 |
| 지자체 시스템 Context | POC에서 제외 | 외부 지자체 상황수신 Adapter·DTO·시험항목 제거 |
| CCTV | POC에서 제외 | 영상·이벤트·카메라 레이어·Tool·시나리오 제거 |
| 피해예측 | 구현하지 않음 | DamageRecoveryRecord Seed를 과거 참고정보로만 사용; is_prediction=false 고정 |
| 향후 NDMS 피해·복구 | T3Q Provider 교체형으로 선설계 | StaticDamageRecoverySeedProvider → T3qNdmsDamageRecoveryProvider |
| 위성영상·침수흔적도 | 핵심 모듈 유지 | 취약지역 변화탐색 탭, SatelliteAsset/FloodTrace 모델 |
| 쓰리디랩스 데이터 미제공 | Seed Provider로 우선 시연 | StaticSeedSatelliteProvider → ThreeDLabsSatelliteProvider |
| 지자체 풍수해 매뉴얼 | 부산 북구청 자료 잠정 적용 | 공통 단계·필요정보·체크상태만 사용; 대상지 공식절차로 표시 금지 |

## 3.2 라미랩 솔루션에서 적용할 요소

라미랩 제품은 하나의 지도 화면에서 현재 상황, 시나리오, 공공데이터 레이어, 대응매뉴얼과 사용자별 기능을 모듈형으로 제공한다. 우리 서비스는 이를 그대로 복제하지 않고, 사용자 입력과 공개 공공 API로 구성한 최소 현재조건을 실제 유사사례·문서근거·취약지역 변화·매뉴얼 절차에 연결하는 방식으로 재구성한다.

| 참조 기능 | 적용 방식 | 유엔이 차별화 |
| --- | --- | --- |
| 원페이지 모듈형 지도 | 좌측 상황/Agent, 중앙 지도·변화탐색, 우측 판단·사례·절차 | 근거와 Event 연결을 기본 구조로 포함 |
| 실시간·시나리오 연계 | 실시간/시나리오 모드와 Provider 전환 | 실시간 관제 목적이 아닌 AI 데이터 활용 검증 |
| 마커·선·면·히트맵·표·차트 | 공통 LayerRenderer 및 LayerCatalog | 데이터 출처·품질·공개등급을 함께 관리 |
| 대응매뉴얼 | 지역·재난유형·단계·부서별 절차 패널 | Agent가 필요한 지도·문서·유사사례를 함께 호출 |
| 북마크 | 상황뷰 저장·복원 | 지도·레이어뿐 아니라 Agent Context·영상시점·절차상태 저장 |
| 시나리오 백그라운드 처리 | 영상비교·보고서·대용량 검색을 Job 처리 | Job 상태와 실패·재시도·Fallback 기록 |
| 지역·부서 권한 | RBAC에 지역·부서·재난유형·공개등급 적용 | 공공·내부 화면 필드 분리 |
| 지오코더 좌표 보정 | 좌표 검증·보정 이력 관리 | 원천 CRS·서비스 CRS·오차·검증상태 기록 |
| 화면 출력 | 상황판 캡처와 보고서 첨부 | 캡처 시 데이터상태·기준시각·출처 워터마크 포함 |

## 3.3 서비스 차별화

차별화 문장 우리 서비스는 재난지도를 보여주는 솔루션이 아니라, 현재 상황을 과거 실제 Event·계획위험·위성변화·풍수해 매뉴얼과 연결하고, 어떤 근거를 사용했는지 추적 가능한 지도 기반 AI 업무지원 서비스이다.

# 4. 사용자·업무·시연 시나리오

## 4.1 사용자 유형

| 사용자 | 핵심 목적 | 주요 기능 | 정보노출 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지자체 재난상황 담당자 | 상황판단·우선점검·보고 | 상황등록, 유사사례, 변화탐색, 대응절차, 보고서 | 계획값·내부절차·근거 |
| 현장·읍면동 담당자 | 현장점검·대피·통제 확인 | 위험지구, 지도이동, 절차체크, 현장상태 | 관할지역·업무 중심 |
| 관리자·검증자 | 데이터·검색·근거 품질검증 | Provider 상태, 원문근거, Seed/실제 구분 | 품질·오류·로그 |
| 민간·축협 사용자 | 사업장 주변 위험·과거피해 확인 | 공개 위험지구, 행동요령, 대피소 | 민감정보·내부절차 제외 |

## 4.2 재난담당자 핵심 질문

1. 어디를 감시해야 하는가?

2. 어디가 먼저 위험해지는가?

3. 어떤 관측소와 하천을 확인해야 하는가?

4. 과거 어떤 유사사례가 있었고 피해·대응은 어땠는가?

5. 취약지역은 과거와 최근 사이에 어떻게 변했는가?

6. 현재 경보·대응단계에서 무엇을 확인하고 조치해야 하는가?

7. 어떤 근거로 판단했으며 상황보고서는 어떻게 작성해야 하는가?

## 4.3 대표 시나리오

| ID | 시나리오 | 핵심 입력 | 핵심 시연 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCN-NW-001 | 남원 요천 집중호우·변화 확인 | 3시간 95mm, 수위상승 징후 | 요천·위험지구→유사사례→위성/침수흔적→대응절차→보고서 |
| SCN-UW-001 | 의왕 안양천 시설능력·변화 확인 | 3시간 72mm, 하천 수위 빠른 상승 | 제방·교량 부족근거→영상시점 비교→현장점검 절차 |
| SCN-GM-001 | 구미천 태풍·호우 복합상황 | 12시간 190mm, 풍속 22m/s | 복합재난 구조화→구미천 위험지구→과거 태풍사례→관계기관 보고 |

## 4.4 시나리오별 사용자-Agent-지도 상호작용

| 단계 | 사용자 동작 | Agent 처리 | 지도·화면 반응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지역·시각·재난유형 또는 자연어 상황 입력 | 상황구조화 및 누락필드 확인 | 지역 이동, 입력 Context 태그 표시 |
| 2 | 분석 실행 | 판단기준·하천·위험지구 검색 | 하천·위험지구 강조 |
| 3 | 유사사례 요청 | Event 후보필터→유사도 산출→근거조회 | 사례 위치·범위와 Top-K 표시 |
| 4 | 취약지역 선택 | 위성영상·침수흔적도·피해위치 연결 | 비교시점 타임라인과 스와이프 활성화 |
| 5 | 무엇을 해야 하는지 질문 | 매뉴얼 단계·부서·절차·필요정보 조회 | 대응절차 체크리스트와 관련 지도객체 표시 |
| 6 | 절차·사례 선택 | 상세 근거·원문·페이지 조회 | 우측 근거패널과 지도 팝업 |
| 7 | 보고서 생성 | 현재상황·판단·조치·근거를 Markdown으로 구성 | 편집 가능한 초안과 캡처 첨부 |

# 5. 전체 아키텍처와 Provider 전략

## 5.1 논리 아키텍처

[Web UI] Situation Input / AI Agent / VWorld Map / Change Explorer / Procedure / Evidence / Report │ [UNE POC Backend] SituationParser ─ CriteriaEngine ─ SimilarEventService ─ RiskKnowledgeService SatelliteChangeService ─ ProcedureService ─ GISService ─ EvidenceService AgentToolRouter ─ ReportService ─ JobService ─ AuditService │ ├─ UneRagProvider ├─ ClaudeMcpExtractionProvider ├─ StaticJsonProvider / ScenarioObservationProvider / PublicObservationProvider ├─ VWorldProvider ├─ StaticSeedSatelliteProvider → ThreeDLabsSatelliteProvider ├─ ProvisionalManualProvider → MunicipalityManualProvider └─ T3qProvider (연계대기)

## 5.2 Provider 공통 원칙

v1.3 T3Q 정합 보완 / T3Q 대외 규격은 Adapter 경계 밖에서 수용한다. 내부 Domain Model을 직접 종속시키지 않고 Event·Passage·taxonomy·lineage Mapper와 Seed/Mock Fallback을 유지한다. 상세는 32장 참조.

| 서비스 | 우선 Provider | Fallback/Seed | 향후 Provider |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서·근거검색 | UneRagProvider | StaticEvidenceProvider | T3Q RAG Provider |
| 학습 DB 탐색 | Claude MCP | 사전 추출 JSON | 독립 MCP Provider |
| 유사사례 | StaticJson + 유니 RAG 보조 | ScenarioEventProvider | T3Q Event Provider |
| 기상특보 | KmaAlertProvider | ScenarioObservationProvider | 동일 Provider 운영화 |
| 강우 | KmaShortForecastProvider + FloodControlRainfallProvider | ScenarioObservationProvider | 동일 Provider 운영화 |
| 수위·유량 | FloodControlWaterLevelProvider + FloodControlDischargeProvider | ScenarioObservationProvider | 동일 Provider 운영화 |
| 관측소 제원 | WaterStationMetadataProvider | StaticStationSeedProvider | 동일 Provider 운영화 |
| 지도 | VWorldProvider | LocalGeoJsonProvider | VWorld + T3Q GIS |
| 위성·변화 | StaticSeedSatelliteProvider | 정적 썸네일·메타 | ThreeDLabsSatelliteProvider |
| 피해·복구 | StaticDamageRecoverySeedProvider | 동일 Seed | T3qNdmsDamageRecoveryProvider |
| 대응절차 | ProvisionalManualProvider | 부산 북구청 잠정 템플릿 | 의왕·구미·남원 Manual Provider |

## 5.3 공통 응답 Envelope

{ "request_id": "REQ-2026-0001", "provider": "UneRagProvider", "data_status": "actual¦derived¦scenario¦mock_seed¦provisional_reference", "observed_at": null, "generated_at": "2026-07-30T00:00:00+09:00", "results": [], "evidence": [], "warnings": [], "fallback": {"used": false, "from": null, "to": null} }

# 6. 정보구조·화면·UX 상세설계

## 6.1 전체 레이아웃

| 전역 Header · 주요메뉴 링크 · 지역/기준시각/모드/재난유형 Context · 상황뷰 저장 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 재난 상황판 / 좌측: 상황입력·AI Agent 중앙: VWorld 지도·레이어 우측: 현재판단·유사사례·대응절차·계획근거 하단: 현재 상황 타임라인 | 피해·변화 근거 /evidence 위성영상 좌우·스와이프 비교 침수흔적·피해위치 연계 과거 피해·대응·복구 Seed 근거 메타데이터 | 상황보고서 초안 /report 보고서 목차 보이는 Label 기반 편집폼 Markdown 미리보기 브라우저 저장·다운로드 |
| 공통 원칙: 페이지별 고유 title·H1·main landmark · aria-current · 본문 바로가기 · Context 유지 · 지도정보의 동등한 텍스트 제공 |  |  |

## 6.3 페이지별 필드·동작

| 화면 ID | 화면명/경로 | 목적 | 핵심 컴포넌트 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCR-DASH-001 | 재난 상황판 / | 현재조건 입력·조회와 지도 기반 위험해석·유사사례·대응절차 | AppHeader, SituationAgentPanel, MapPanel, InsightPanel, SituationTimeline |
| SCR-EVD-001 | 피해·변화 근거 /evidence | 위성영상·침수흔적·과거 피해·대응·복구의 심층 비교 | SatelliteComparison, DamageRecoveryEvidence, Evidence metadata table |
| SCR-RPT-001 | 상황보고서 초안 /report | 현재상황·근거·조치결과를 담당자가 검토·편집·저장 | ReportEditor, ReportOutline, MarkdownPreview |
| CMP-GNB-001 | 전역 Header | 주요메뉴와 현재 Situation Context 유지 | AppHeader, global nav, context bar |
| CMP-DASH-TAB | 상황판 내부 Tab | 상황입력/Agent 및 우측 관련 패널 전환 | ARIA tablist, roving tabindex |
| CMP-EVD-CMP | 영상 비교도구 | 좌우 비교 기본, 스와이프·range·빠른 위치 버튼 | native select/range, image alt, metadata table |
| CMP-RPT-EDIT | 보고서 편집도구 | 보이는 label, 저장·다운로드·미리보기 | textarea labels, live status, Markdown text |
| CMP-A11Y-001 | 공통 접근성 Shell | skip link, landmark, heading, focus, error/status | PageHeading, route focus management |

## 6.3 메인 화면 필드·동작

v1.3 T3Q 정합 보완 / 사건 ID, T코드, Passage 근거, 위기단계, 위험요인, 관측출처와 데이터 상태를 화면표시 계약에 추가한다. 신규 공간 3종은 연계대기로 노출한다.

| 페이지/영역 | 항목 | 입력·표출 | 동작·검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전역 Header | 주요메뉴 | 재난 상황판·피해/변화 근거·상황보고서 초안 | 실제 링크와 고유 URL, 현재 메뉴 aria-current=page |
| 전역 Context | 지역·상황 | 의왕/구미/남원 상황 선택 | 페이지 이동 후에도 동일 Situation과 기준시각 유지 |
| 전역 Context | 기준시각·모드·재난유형 | 공공 API+입력/Scenario, 호우·홍수 등 | Provider·Fallback·데이터상태를 모든 페이지에서 일관 표시 |
| 상황판 좌측 | 재난상황입력/AI Agent | 특보·강우·수위·유량·현장징후, 질의·추천질문 | ARIA Tab 키보드 Left/Right/Home/End, 입력 label·오류안내 |
| 상황판 중앙 | VWorld 지도 | 하천·위험지구·침수흔적·관측소·대피소 | 레이어 aria-pressed, 목록의 지도에서 보기, 캔버스 외 텍스트 대안 |
| 상황판 우측 | 현재판단·유사사례·대응절차·계획근거 | 상대 우선순위, 사건 유사도, 잠정절차, Citation | 색상 외 텍스트 상태, Tab keyboard, 선택객체 Context 동기화 |
| 상황판 하단 | 현재 상황 타임라인 | 특보·관측·사용자입력·재산정 시점 | 실제 시각·Provider·결측·Fallback 표시 |
| 피해·변화 근거 | 위성영상 비교 | 기준/비교 촬영일, 센서, 시점단계 | 좌우 비교 기본; 스와이프는 range와 25/50/75% 버튼 제공 |
| 피해·변화 근거 | 침수흔적·피해·대응·복구 | GeoJSON·과거 Event·NDMS 교체형 Seed | 현재 피해예측 아님, Seed/공식성/근거 반복 표시 |
| 피해·변화 근거 | 메타데이터 표 | 촬영일·센서·해상도·품질·데이터상태 | caption, scope가 있는 native table, 가로스크롤 제한 |
| 보고서 | 목차 | 상황개요·관측·우선지역·조치·피해·근거 | 페이지 내 링크, 키보드 순서와 시각 순서 일치 |
| 보고서 | 편집폼 | 상황·관측·조치·피해 현황 | 모든 입력에 보이는 label, 자동제출 없음, 사용자의 명시적 저장 |
| 보고서 | Markdown 미리보기 | 검토 가능한 복사 텍스트 | 초점 가능, 다운로드 결과 live status |
| 공통 | 라우트 변경 | document.title·H1·설명 | H1 초점 이동, 브라우저 뒤로가기·새로고침·북마크 지원 |
| 공통 | 반응형·확대 | Desktop/Tablet/Mobile/200% 확대 | 900px 이하 단일 열, 정보·기능 손실 금지, 필요한 영역만 가로스크롤 |

## 6.4 상황뷰 저장

라미랩 북마크 아이디어를 확장하여 지도 카메라와 레이어뿐 아니라 분석 Context 전체를 저장한다. 상황뷰는 시연 재현, 인수인계, 관계기관 브리핑에 사용한다.

{ "view_id": "VIEW-001", "title": "남원 요천 호우경보 대응", "situation_id": "SIT-NW-001", "map_state": {}, "active_layers": [], "selected_event_id": "EVT-...", "satellite_compare_state": {}, "procedure_step_status": [], "agent_context": {}, "visibility": "PRIVATE¦DEPARTMENT¦INTERNAL" }

# 7. 취약지역 위성영상·침수흔적도 변화탐색

## 7.1 기능 목적

특정 위험지구 또는 하천구간을 선택하고 서로 다른 시점의 위성영상, 침수흔적도, 위성 기반 침수탐지 결과와 위험지구를 비교하여 취약지역의 변화와 과거 피해 근거를 확인한다. 재난사건이 없는 기간에도 최근 토지피복·수면·하천변 변화를 탐색할 수 있어야 한다.

## 7.2 시점 분류

| 코드 | 표시명 | 선정 규칙 | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| BASELINE | 기준시점 | 장기 비교 기준으로 선정한 영상 | 재난사건과 무관할 수 있음 |
| PRE_EVENT | 재난 전 | 사건 이전 가장 가까운 가용영상 | 촬영 간격 불규칙 |
| DURING_EVENT | 재난 중 | 발생기간 내 촬영영상 | 존재를 보장하지 않음 |
| NEAR_EVENT | 발생 근접 | 사건 중 영상이 없을 때 가장 가까운 영상 | 재난 중으로 오인하지 않게 표시 |
| POST_EVENT | 재난 후 | 종료 후 피해 확인 가능영상 | 구름·센서 차이 확인 |
| RECOVERY | 복구 후 | 복구·장기변화 확인영상 | 복구 원인 확정은 현장자료 필요 |
| LATEST | 최근 | 가장 최근 확보영상 | 현재 상태와 동일하다고 단정하지 않음 |

## 7.3 비교 UI

| 모드 | 설명 | 상호작용 | 접근성 대안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 좌우 비교 | 동일 중심·축척의 두 지도 동시 표시 | 시점 A/B 선택, 지도 동기화 | 각 영상의 메타·변화요약 텍스트 |
| 스와이프 | 한 지도에서 경계선을 이동해 비교 | 세로 슬라이더 키보드 조작 | 비교영역 비율 숫자표시 |
| 투명도 중첩 | 위성·침수흔적·마스크·위험지구 중첩 | 레이어별 투명도 조절 | 레이어 목록과 상태 텍스트 |
| 시점 재생 | 3개 이상 시점을 실제 촬영일 순서로 표시 | 재생·일시정지·이전·다음 | 자동재생 기본 OFF, 실제 날짜 표시 |

## 7.4 변화정보 표출항목

| 그룹 | 항목 | 표시 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 촬영 | 촬영일시, 센서, 위성명, 공간해상도 | 실제 메타가 없으면 Mock 배지 |
| 품질 | 구름량, 영상상태, 기하보정, 좌표계 | SAR은 구름량 N/A |
| 비교 | 촬영일 차이, 기준/비교 시점, 재난과의 관계 | 동일 간격으로 오인하지 않게 실제 날짜 강조 |
| 변화 | 수면·토지피복·침수·피해복구 변화후보 | 원인·위험증가를 자동 확정하지 않음 |
| 중첩 | 위험지구, 하천, 침수흔적, 피해위치 | 중첩면적과 공간관계 표시 |
| 처리 | 원천/전처리/초해상화/탐지/변화모델 | 모델명·버전·검증상태 |
| 근거 | 연결 Event, 문서, 페이지, 재해대장 | 클릭 가능한 Evidence |

## 7.5 침수흔적도 연결

FloodTrace ├─ DisasterEvent ├─ SatelliteAsset(PRE/NEAR/POST/LATEST) ├─ RiskDistrict ├─ River ├─ DamageRecord └─ Evidence(document/page)

## 7.6 SatelliteAsset 핵심 스키마

| 필드 | 형식 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| asset_id | string | M | 영상·처리자산 고유 ID |
| area_id | string | M | 위험지구 또는 비교영역 ID |
| event_id | string/null | C | 재난사건 연결 시 Event ID |
| phase | enum | M | BASELINE/PRE_EVENT/NEAR_EVENT/POST_EVENT/LATEST 등 |
| acquired_at | datetime | M | 실제 촬영시각 |
| sensor_type | enum | M | OPTICAL/SAR/DRONE 등 |
| spatial_resolution_m | number | C | 공간해상도 |
| cloud_cover_pct | number/null | C | 광학영상 구름량 |
| footprint | GeoJSON | M | 촬영범위 |
| image_url | string | M | 타일·영상 접근경로 |
| change_result | object/null | C | 변화탐지 결과 |
| value_status | enum | M | actual/mock_seed/provisional_reference |
| future_provider | string | C | 쓰리디랩스 교체 Provider |

## 7.7 Seed Data 및 교체전략

의왕 안양천지구, 구미 구미천지구, 남원 요천지구별 BASELINE·PRE_EVENT·NEAR_EVENT·POST_EVENT·LATEST 5개 시점 메타데이터를 Seed로 구성한다.

Seed에는 실제 위성영상 파일 대신 POC 경로와 촬영범위 예시를 두고 화면에 “실제 관측자료 아님” 배지를 항상 표시한다.

쓰리디랩스 제공 시 UI와 서비스 계약은 유지하고 StaticSeedSatelliteProvider만 ThreeDLabsSatelliteProvider로 교체한다.

교체 시 영상 ID, 촬영일시, 센서, 해상도, 품질, Footprint, 침수마스크, 변화탐지 GeoJSON, 모델버전, 공개등급을 매핑한다.

# 8. 풍수해 행동매뉴얼 기반 대응절차

## 8.1 잠정 참조 원칙

중요 부산 북구청 풍수해 위기관리 행동매뉴얼은 대응 흐름과 데이터 구조를 설계하기 위한 참고자료이다. 의왕·구미·남원의 공식 절차, 부서명, 연락처, 발령권자와 동일하다고 간주하지 않으며 화면에는 “잠정 공통절차”로 표시한다.

## 8.2 부산 북구청 매뉴얼에서 추출한 공통 단계

| 단계 | 상황 | 핵심 대응 | POC 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 징후 감지 | 태풍정보·호우 예비특보 등 피해 가능성 | 초기 상황판단회의, 취약지역 사전점검·사전대피·접근통제, 비상근무 | 현재상황·위험지구·유사사례를 먼저 제시 |
| 2단계 초기 대응 | 태풍 예비특보·호우주의보 등 피해 시작 가능 | 상황판단회의, 비상근무 강화, 현장안전관리, 위험지역 대피·통제 | 절차 체크리스트와 지도 대상 연결 |
| 3단계 비상 대응 | 태풍특보·호우경보 등 피해 확산 | 인명구조 우선, 2차 피해 방지, 응급복구, 이재민 지원 | 피해·통제·대피·자원·보고 현황 통합 |
| 4단계 수습·복구 | 특보 해제 후 일상복귀·복구 | 협업체계 점검, 응급복구, 인명·재산피해 관리 | 위성·침수흔적 비교, 복구보고, 후속과제 |

## 8.3 대응절차 화면

[현재 적용 절차] 남원시 / 호우 / 경보 / 초기 대응 ※ 부산 북구청 매뉴얼을 참고한 잠정 공통절차 1. 강수·특보·수위 및 피해징후 확인 [완료] [근거] 2. 요천 인접 위험지구·침수흔적 확인 [진행] [지도] 3. 현장점검·접근통제 대상 검토 [미확인] 4. 대피대상·대피소·취약계층 확인 [미확인] 5. 소관부서·유관기관 상황전파 [미확인] 6. 상황보고서 초안 작성 [초안생성]

## 8.4 ProcedureStep 필드

| 필드 | 설명 | 예 |
| --- | --- | --- |
| procedure_id | 절차 고유 ID | PROC-TPL-STORM-004 |
| source_manual | 근거 매뉴얼·버전 | 부산 북구청 풍수해 위기관리 행동매뉴얼(2023.11) |
| target_admin_code | 적용 대상지 코드 | 45190 |
| official_for_target | 대상지 공식절차 여부 | false |
| stage_code | 징후/초기/비상/수습 | STAGE2 |
| alert_levels | 연결 위기경보 | 경계, 심각 |
| responsible_department | 담당부서 | 정식문서 전 null 또는 잠정 역할 |
| action_title | 절차명 | 위험지역 대피·접근통제 검토 |
| required_information | 필요 데이터 | 위험지구, 침수흔적, 대피소 |
| map_targets | 지도 연결객체 | district_id, river_id, shelter_id |
| completion_status | 미확인/진행/완료/해당없음 | IN_PROGRESS |
| evidence | 원문·페이지 | 제4장 p.25~33 |
| replacement_required | 정식 대상지 문서 교체필요 | true |

## 8.5 대응절차 Tool 흐름

사용자: "호우경보가 발령됐는데 지금 무엇을 해야 하지?" 1) parse_disaster_situation 2) match_disaster_criteria 3) get_response_procedure(admin, hazard, alert, phase) 4) get_required_monitoring_points 5) find_risk_districts / get_shelters 6) show_on_map 7) get_procedure_evidence 8) add_procedure_to_report

## 8.6 정식 매뉴얼 교체기준

| 확보자료 | 필수 추출 | 교체 검증 |
| --- | --- | --- |
| 의왕·구미·남원 풍수해 현장조치 행동매뉴얼 | 단계, 판단기준, 부서, 임무, 보고, 대피·통제, 연락체계 | 부산 참조 템플릿 대비 추가·삭제·명칭 차이 분석 |
| 재난안전대책본부 운영계획 | 실무반, 본부장·차장, 가동조건 | 권한·부서·보고선 검증 |
| 대피·통제 관련 부속자료 | 대피대상, 대피소, 통제시설, 취약계층 | 지도 객체와 ID 연결 |
| 개정이력 | 문서 버전·시행일·개정부서 | 이전 절차 비활성화 및 이력 보존 |

# 9. AI Agent·RAG·Claude MCP 설계

## 9.1 Agent 역할

Agent는 자유대화 챗봇이 아니라 사용자의 의도를 구조화하고 허용된 Tool을 선택하여 검색·지도·비교·매뉴얼·보고서 작업을 실행하는 오케스트레이터다. 모든 판단에는 데이터 상태와 근거를 연결하고 공식정보·계획값·시나리오·AI 요약을 구분한다.

## 9.2 Tool 그룹

v1.3 T3Q 정합 보완 / T3Q 내부 변환 Tool 명명은 확인되었으나 대외 MCP Tool은 미노출 상태다. Tool 계약은 pending으로 두고 사용자 질의-화면동작-Fallback을 선설계한다.

| 그룹 | Tool | 주요 출력 |
| --- | --- | --- |
| 상황·관측 | parse_disaster_situation, get_current_observations, refresh_public_observations | 구조화 상황, 특보·강우·수위·유량, 누락·품질·Fallback |
| 판단기준 | match_disaster_criteria | 기준매칭, 단계, 주의사항 |
| 우선 확인지역 | rank_priority_areas, explain_priority_area | 상대순위, 점수구성, 선정근거, 확인항목 |
| 위험·계획 | find_risk_districts, get_river_profile, get_district_detail | 위험지구, 하천계획, 저감대책 |
| 유사사례 | search_similar_disaster_events, compare_current_with_event | Top-K, 유사이유, 피해·대응·복구 비교 |
| 피해·복구 참고 | get_damage_recovery_record | 과거 피해·통제·대피·복구 Seed/실데이터; 예측 아님 |
| 위성·침수 | get_satellite_timeline, compare_satellite_assets, get_flood_trace | 시점목록, 변화요약, 침수범위 |
| 매뉴얼 | get_response_procedure, get_procedure_step_detail, mark_procedure_step_status | 단계별 절차·근거·상태 |
| 지도 | focus_map_feature, highlight_river, toggle_map_layer, set_compare_mode | 지도 Action |
| 근거·보고 | open_evidence, generate_situation_report_md, add_procedure_to_report | 원문·페이지, 담당자 검토용 보고서 초안 |

## 9.3 Agent 응답 계약

{ "answer": "...", "classification": {"hazards": [], "admin_code": "45190"}, "assessment": {"level": "경계", "basis_type": "scenario"}, "similar_events": [], "procedure_steps": [], "satellite_summary": {}, "map_actions": [], "evidence": [], "limitations": [], "operator_confirmation_required": true }

## 9.4 유니 RAG API

문서 Passage와 근거 검색의 실제 Provider로 사용한다.

API 고유 응답을 UNE 공통 SearchResult 스키마로 변환한다.

RAG 점수는 사건 유사도와 분리하여 “근거 문서 적합도”로 표시한다.

Passage ID·문서명·페이지가 없으면 추정하지 않고 null과 경고를 유지한다.

로그인 ID/PW는 실제 개발 연계 시 사용자에게 요청하고 저장소에 기록하지 않는다.

## 9.5 Claude MCP

Claude MCP는 유니 학습 DB의 검색 가능성 검증, 사례 후보 추출, 대표질의 기준답안, Seed JSON 생성에 사용한다. POC 운영 필수 의존성으로 고정하지 않고 사전 추출 결과를 Static Provider에 저장할 수 있게 한다.

| 검증항목 | 확인내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Tool 목록 | 검색·필터·원문조회 Tool | Tool 명세 |
| 검색필터 | 지역·재난유형·문서·기간 | 대표질의 결과 |
| 근거 | 문서명·페이지·Passage ID | Evidence 매핑표 |
| 사건검색 | Event ID·피해·대응 반환 여부 | Event Seed |
| 공간정보 | 행정코드·좌표·위험지구 | GIS 매핑 |
| 성능·오류 | 응답시간·빈결과·오류 | Fallback 기준 |

## 9.6 안전장치

공식 예측과 시나리오 추정을 구분하며 “문서 기준 시나리오 분석”으로 표현한다.

대피·통제·발령·문자발송을 자동 결정하거나 실행하지 않는다.

부산 북구청 잠정 절차는 의왕·구미·남원의 공식 절차라고 표현하지 않는다.

변화탐지 결과만으로 위험 증가 또는 피해 원인을 확정하지 않는다.

근거가 없는 수치·위치·담당부서·연락처를 생성하지 않는다.

Prompt Injection에 대비해 Tool 허용목록, 서버측 권한, 데이터 공개등급 검사를 적용한다.

# 10. 유사 재난사례 검색설계

## 10.1 검색단위

핵심 원칙 유사사례는 문서 Passage의 의미 유사도가 아니라 실제 DisasterEvent의 재난유형·공간·기상수문·위험요인·피해·대응 유사도로 검색한다. Passage는 선정된 사건의 근거를 설명하는 2차 검색에 사용한다.

## 10.2 후보 필터

v1.3 T3Q 정합 보완 / Event 유사사례 후보는 T코드 prefix, 행정코드, 시간, 위험요인, 위기단계, EventStatus, SchemaType을 조합하며 문서 Passage 관련도와 별도 점수로 관리한다.

재난 주·연관 유형

동일·인접 행정구역

동일 하천·유역 또는 유사 위험지구

발생계절·기간

강우·수위·유량·풍속 범위

피해대상과 피해양상

대피·통제·복구조치

근거문서와 위치정보 보유 여부

## 10.3 유사도 가중치

| 요소 | 가중치 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 재난유형·복합구성 | 20% | 호우→홍수→침수 등 주·연관 유형 |
| 강우·수위·수문조건 | 20% | 시간·누적강우, 수위·유량·상승률 |
| 하천·유역·공간 | 15% | 동일 하천, 유역, 거리, 행정경계 |
| 위험지구·취약요인 | 15% | 제방·하폭·배수·사면 등 |
| 피해대상·양상 | 15% | 주거·도로·농경지·시설 피해 |
| 대응·통제·대피 | 10% | 실제 조치와 기관협조 |
| 계절·시간 | 5% | 월·계절·발생시간대 |

## 10.4 결과 표출

사건 유사도 86점 근거 문서 적합도 0.81 공간 연관성 동일 유역 / 3.2km 주요 유사 이유 호우경보·수위상승·하천 인접 저지대·도로통제 주요 차이 현재는 농경지, 과거는 주거지 피해 비중 높음 검증 상태 전문가 기준답안 / 잠정

## 10.5 평가

| 지표 | 정의 | POC 적용 |
| --- | --- | --- |
| Top-K 포함률 | 기준정답 사건이 상위 K에 포함 | 대표질의 Top-3 |
| MRR | 정답 사건 평균 역순위 | 사건 수 충분 시 |
| NDCG | 관련도 등급 기반 순위 품질 | 전문가 등급셋 필요 |
| Geo Relevance | 공간적으로 유사한 사례 적합성 | 행정·거리·유역 |
| Reason Fidelity | 유사 이유의 사실성 | 근거필드 대조 |
| Evidence Coverage | 응답 주장 중 근거 연결비율 | 문서·페이지·영상 |

# 11. 데이터 모델·스키마

## 11.1 핵심 엔터티 관계

CurrentSituation ── searches ──> DisasterEvent ── supported_by ──> Evidence │ │ ├─ relates_to ─> RiskDistrict ├─ has ─> Damage/Response ├─ relates_to ─> River ├─ mapped_to ─> FloodTrace ├─ selects ─> ProcedureStep └─ linked_to ─> SatelliteAsset └─ controls ─> SpatialObject / MapAction

## 11.2 엔터티 목록

| 엔터티 | 핵심 식별자 | 주요 필드 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| CurrentSituation | situation_id | 지역·시각·재난유형·사용자입력·Observation 참조 | actual/scenario |
| ObservationSnapshot | observation_id | 특보·강우·수위·유량·관측시각·Provider·품질 | actual/scenario/cache |
| PriorityAreaResult | priority_result_id | 대상지역·순위·점수구성·근거·확인항목 | derived_poc |
| DisasterEvent | event_id | 발생기간·유형·위치·피해·대응·복구 | actual/provisional |
| DamageRecoveryRecord | record_id | 피해대상·피해규모·통제·대피·복구·출처 | mock_seed→actual |
| RiskDistrict | district_id | 유형·위험요인·계획값·저감대책 | actual |
| River | river_id | 제원·계획홍수량·산정지점·계획버전 | actual/derived |
| SatelliteAsset | asset_id | 촬영·센서·Footprint·처리·품질 | mock_seed→actual |
| FloodTrace | trace_id | 사건·침수범위·침수심·출처 | provisional/actual |
| ResponseManual | manual_id | 지자체·버전·적용기간·공개등급 | provisional→actual |
| ProcedureStep | procedure_id | 단계·담당·행동·필요정보·근거 | provisional→actual |
| SituationView | view_id | 지도·레이어·Agent·영상·절차 상태 | user data |
| LayerCatalog | layer_id | Renderer·Provider·범례·공개등급 | configuration |
| Evidence | evidence_id | 문서·페이지·Passage·영상·주장 | actual |

## 11.3 데이터 상태·품질 필드

| 필드 | 허용값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| value_status | actual/derived/scenario/mock_seed/provisional_reference | 값의 성격 |
| official_data | true/false | 공식 기관 제공 여부 |
| verification_status | unverified/reviewed/verified/rejected | 검증상태 |
| geometry_status | real/provisional/centroid/unknown | 공간도형 상태 |
| source_type | document/api/manual/satellite/user | 출처 유형 |
| observed_at | datetime/null | 관측시각 |
| source_date | date/null | 원천 기준일 |
| replacement_provider | string/null | 향후 교체 Provider |
| limitations | array | 사용상 한계와 주의 |

## 11.4 메타데이터 정합

v1.3 T3Q 정합 보완 / DisasterEventMasterPassage와 도메인 Passage의 RefDisasterEventID 역참조, 파일·시트·행 또는 문서·페이지 lineage를 공통 계약으로 보완한다.

재난유형(T), 관리단계(P), 피해대상(S), 기관(A), 자원(R), 정보유형(I)의 다축 메타를 서비스 필터와 결과 설명에 적용한다. 대상 메타 정의가 변경될 수 있으므로 서비스 내부 DTO와 T3Q 메타를 직접 결합하지 않고 Mapper를 둔다.

# 12. GIS·VWorld 설계

## 12.1 VWorld 적용상태

| 항목 | 상태 | 설계 처리 |
| --- | --- | --- |
| 신규 인증키 | 발급 완료 | 환경변수 적용, 설계서·저장소에 실제 값 미기재 |
| 등록 도메인 | 개발 착수 시 확인 | 호출 도메인과 발급 도메인 일치 검증 |
| 기본지도 | 개발검증 대상 | 2D 일반/영상 지도 |
| 2D 데이터·WMS/WFS | 개발검증 대상 | 하천·행정경계 등 실제 도형 우선 |
| 지오코더 | 개발검증 대상 | 주소→좌표 및 역지오코딩 |
| 공공 API 관측소 레이어 | 개발검증 대상 | 관측소 제원 API 또는 Static Seed 위치 |
| Fallback | 확정 | geo.json·로컬 GeoJSON으로 최소 시연 |

## 12.2 지도 레이어

v1.3 T3Q 정합 보완 / 홍수위험지역·위험저수지·풍수해개선지구를 LayerCatalog에 연계대기로 추가하고 Geometry·속성·좌표계·공개등급 확정 전 임의 도형은 표출하지 않는다.

| 레이어 | 형태 | Provider | 기본 | 상호작용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 행정경계 | Polygon | Local/VWorld | ON | 지역 선택·필터 |
| 하천 | Line | VWorld/Local | ON | 강조·구간이동·계획조회 |
| 위험지구 | Point/Polygon | Local | ON | 상세·근거·변화탐색 |
| 관측소 | Marker | 공공 API/Seed | ON(실시간모드) | 특보·강우·수위·유량 시계열 팝업 |
| 과거 사례 | Marker/Polygon | SimilarEventService | OFF | 사례상세·비교 |
| 과거 피해·복구 | Marker/Polygon | Seed→T3Q/NDMS | OFF | 피해·대응·복구 상세; 현재 피해예측 아님 |
| 침수흔적도 | Polygon | Seed/향후 실제 | OFF | 사건·영상·피해 연결 |
| 위성영상 | Raster Tile | Seed→쓰리디랩스 | OFF | 시점·센서·비교 |
| 변화탐지 | Raster/Polygon | Seed→쓰리디랩스 | OFF | 변화요약·근거 |
| 대피소 | Marker | Seed→공공API | OFF | 공개정보·절차연결 |

## 12.3 MapAction 계약

{ "actions": [ {"type":"FIT_BOUNDS","target_type":"district","target_id":"NW-A-02"}, {"type":"HIGHLIGHT","target_type":"river","target_id":"RIV-YC"}, {"type":"TOGGLE_LAYER","layer_id":"L-SAT","visible":true}, {"type":"SET_COMPARE","left_asset_id":"SAT-NW-YC-02","right_asset_id":"SAT-NW-YC-04"}, {"type":"OPEN_PANEL","panel":"PROCEDURE","id":"PROC-TPL-STORM-004"} ] }

## 12.4 좌표·도형 관리

원천 CRS와 원본 Geometry를 보존한다.

서비스 화면 교환좌표는 지도 Adapter가 처리한다.

행정코드를 기본 위치연계키로 사용한다.

대표점·근사선은 geometry_status=provisional/centroid로 구분한다.

위성 Footprint, 침수흔적도, 위험지구 중첩 계산은 동일 분석 CRS로 변환 후 수행한다.

좌표 보정에는 수정자·일시·원좌표·보정좌표·사유를 기록한다.

# 13. 외부 인터페이스·Mock·Fallback

## 13.1 UNE RAG 공통 검색 계약

| 구분 | 항목 |
| --- | --- |
| Request | query, top_k, admin_codes, hazard_codes, document_types, date_range |
| Response | result_id, title, content, document_id, document_title, page, passage_id, rag_score, metadata, geometry |
| Timeout | 설정값 10초 권고, 실제 성능검증 후 확정 |
| Retry | 네트워크 오류에 한해 1회 |
| Fallback | StaticEvidenceProvider |
| 로그 | request_id, provider, latency, result_count, error_code |

## 13.2 ObservationProvider

interface ObservationProvider { getWeather(ctx): Promise<WeatherObservation>; getAlerts(ctx): Promise<DisasterAlert[]>; getRainfall(ctx): Promise<RainfallObservation[]>; getWaterLevels(ctx): Promise<WaterLevelObservation[]>; getDischarge(ctx): Promise<DischargeObservation[]>; } Implementations: PublicObservationProvider ScenarioObservationProvider StaticObservationSeedProvider

## 13.3 위성 Provider

| Method | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- |
| listAssets | area_id, date_range, phase, sensor | SatelliteAsset[] |
| getAsset | asset_id | SatelliteAsset |
| getCompare | left_asset_id, right_asset_id | CompareResult |
| getFloodMask | asset_id | Raster/Vector reference |
| getChangeResult | base_asset_id, compare_asset_id | ChangeFeature[] |
| getTileUrl | asset_id, style | signed/authorized tile URL |

## 13.4 Procedure Provider

| Method | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- |
| getApplicableProcedure | admin_code, hazard, alert, phase, role | ProcedureStep[] |
| getStep | procedure_id | ProcedureStep |
| getEvidence | procedure_id | Evidence[] |
| updateStatus | situation_id, procedure_id, status, note | ProcedureExecution |
| addToReport | situation_id, procedure_ids | ReportSection |

## 13.5 Fallback 순서

v1.3 T3Q 정합 보완 / T3Q API/MCP 미설정·오류 시 기존 Seed/Mock으로 전환하되 T3Q 연계상태를 pending/fallback으로 명시하고 실제·Seed 데이터를 혼합 표기하지 않는다.

1. 실 Provider를 Timeout 제한으로 호출한다.

2. 일시적 오류에 한해 1회 재시도한다.

3. 최근 정상 캐시가 있고 유효기간 내이면 관측시각과 함께 사용한다.

4. 캐시가 없으면 Scenario 또는 Static Seed Provider로 전환한다.

5. 화면과 보고서에 Fallback 여부·원 Provider·데이터 상태를 표시한다.

6. 감사로그에 오류·Fallback·사용데이터를 기록한다.

# 14. 비기능·보안·접근성

## 14.1 성능·가용성

| 항목 | 초기 목표 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| 초기화면 | 주요 UI 3초 이내, 지도 비동기 로딩 | 브라우저 성능측정 |
| 일반 검색 | p95 5초 이내 목표 | Mock/유니 RAG 구분 측정 |
| 대용량 영상 | 비동기 Job·점진 로딩 | 썸네일→타일 |
| Agent 응답 | Tool 진행상태 표시, 장시간 무응답 방지 | 단계별 latency 로그 |
| Fallback | 외부연계 실패 시 핵심 시나리오 지속 | 장애모드 시연 |
| 캐시 | 행정경계·하천·매뉴얼·Seed 메타 캐시 | 갱신·무효화 시험 |

## 14.2 보안

유니 API 인증정보·VWorld Key·향후 공공 API Key는 환경변수 또는 비밀관리로 보관한다.

서버측 중계가 가능한 API는 Vercel Functions를 통해 호출하고 키를 Vercel 환경변수로 보호한다.

지역·부서·재난유형·공개등급 기반 RBAC을 적용한다.

연락처·취약계층·내부 비상연락망은 공개모드에 노출하지 않는다.

사용자 입력과 LLM 출력은 Sanitization 후 렌더링한다.

Tool 호출은 서버측 허용목록과 권한검사를 통과해야 한다.

감사로그에는 비밀번호·전체 토큰·민감 원문을 저장하지 않는다.

상황뷰 공유범위는 PRIVATE/DEPARTMENT/INTERNAL로 제한한다.

## 14.3 웹 접근성

| 대상 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 지도 | 키보드로 레이어·객체 목록 접근, 동일정보 목록 제공, 색상만으로 구분 금지 |
| 스와이프 | 키보드 조절, 현재 비율 숫자표시, 좌우 이미지 대체설명 |
| 시점 재생 | 자동재생 기본 OFF, 일시정지·이전·다음 제공 |
| 차트·타임라인 | 데이터 테이블·단위·관측시각 제공 |
| 절차 체크 | 체크상태를 텍스트와 아이콘으로 동시 표시 |
| Agent | Tool 진행상태·오류·근거를 스크린리더가 읽을 수 있게 알림 |
| 팝업 | 포커스 이동·닫기·복귀 처리 |
| 색상 | 위험단계·데이터상태에 텍스트 라벨 병행 |

# 15. Seed Data와 POC 시연설계

## 15.1 생성 Seed 패키지

| 파일 | 내용 | 교체 대상 |
| --- | --- | --- |
| public_api_catalog_seed.json | 최소 실시간 대상 API·Provider·인증·Fallback | 활용신청 후 실제 명세·Endpoint |
| current_situations_seed.json | 3개 지역 사용자입력+특보·강우·수위·유량 현재상황 | 실 공공 API 응답 |
| priority_areas_seed.json | 현재조건을 반영한 우선 확인지역 상대순위·근거 | 검증된 업무규칙·실데이터 |
| damage_recovery_events_seed.json | 피해·통제·대피·복구 임의 Seed; is_prediction=false | T3Q/NDMS 피해·복구 데이터 |
| report_draft_seed.json | 담당자 검토용 상황보고서 초안 예시 | 실 사용자 입력·조치결과 |
| satellite_assets_seed.json | 3개 지역×5시점 위성영상 메타·Footprint·품질·배지 | 쓰리디랩스 영상/변화탐지 |
| response_procedures_seed.json | 부산 북구청 매뉴얼 기반 잠정 공통 절차 | 의왕·구미·남원 정식 매뉴얼 |
| layer_catalog_seed.json | 지도 레이어·Renderer·Provider·공개등급 | 실제 Provider 설정 |
| scenario_timelines_seed.json | 대표 시연 3종 입력·기대흐름 | 실제 관측·Event 데이터 |
| README.md | POC 범위·금지사항·교체원칙 | 개발 인계문서 |

## 15.2 남원 시연 상세

1. 남원·시나리오 모드·호우/홍수를 선택한다.

2. 3시간 강우 95mm와 요천 수위상승 징후를 입력한다.

3. Agent가 상황을 구조화하고 호우경보 기준과 데이터 상태를 표시한다.

4. 요천과 관련 위험지구로 지도를 이동하고 계획위험 근거를 표시한다.

5. 과거 유사사례 Top-3와 사건 유사 이유·차이를 보여준다.

6. 취약지역 변화탐색에서 PRE_EVENT와 POST_EVENT Seed를 스와이프로 비교하고 침수흔적도를 중첩한다.

7. 현재 대응단계의 잠정 매뉴얼 절차를 제시하고 요천·위험지구·대피소와 연결한다.

8. 절차 선택내용·유사사례·근거를 상황보고서 Markdown 초안에 반영한다.

9. 유니 API 또는 외부 API 장애모드를 활성화하여 Static/Scenario Fallback을 시연한다.

## 15.3 설득력 확보 기준

실제 문서 근거 페이지를 클릭할 수 있다.

유사사례가 문서유사도가 아닌 Event 유사도로 설명된다.

위성영상 시점이 불규칙하다는 점과 Mock 상태가 명확하다.

침수흔적도·위험지구·피해사례·위성영상이 동일 공간에서 연결된다.

대응절차가 단순 문장목록이 아니라 필요한 데이터·지도객체·근거·완료상태와 연결된다.

T3Q·쓰리디랩스 제공 전후가 동일 Provider 계약으로 교체 가능하다.

시연 결과를 통해 부족 데이터와 정식자료 교체목록을 제시한다.

# 16. 시험·검증·수용기준

## 16.1 시험 수준

| 수준 | 대상 | 주요 검증 |
| --- | --- | --- |
| 단위 | Parser, 기준엔진, 유사도, Mapper, Tool | 입출력·경계값·오류 |
| 컴포넌트 | 지도, 변화탐색, 절차패널, 보고서 | 상태·접근성·동기화 |
| 통합 | 유니 RAG, VWorld, Seed Provider, Agent | 계약·Timeout·Fallback |
| 시나리오 | 남원·의왕·구미 대표흐름 | End-to-End 완료 |
| 사용자 | 재난담당자·PM·개발팀 | 업무 이해성·근거 확인성 |
| 회귀 | Provider 교체 전후 | UI·Schema·기능 동일성 |

## 16.2 핵심 수용기준

v1.3 T3Q 정합 보완 / Event ID 변환, T코드 prefix, RefDisasterEventID 역조회, Passage lineage, CQ 5문, 신규 공간 3종 연계대기, AI_SIM/문서관련도 분리를 수용시험에 추가한다.

| ID | 수용기준 |
| --- | --- |
| AC-001 | 사용자 입력과 공공 API 관측값이 표준 CurrentSituation/ObservationSnapshot으로 병합되고 출처·관측시각·단위·결측이 표시된다. |
| AC-002 | 공공 API 키 미발급·오류·Timeout 시 ScenarioObservationProvider로 전환하고 Fallback 상태를 숨기지 않는다. |
| AC-003 | 우선 확인지역이 현재조건·계획위험·과거피해/침수흔적·매뉴얼 항목으로 산정되며 구성점수·선정근거·확인사항이 표시된다. |
| AC-004 | 우선 확인지역 순위는 공식 위험도나 자동 조치결정이 아니라 POC 상대순위임을 표시한다. |
| AC-005 | 위험지구와 하천이 지도에서 정확한 ID로 선택·강조된다. |
| AC-006 | Top-K 결과가 사건 유사도와 근거 문서 적합도를 분리하여 표시한다. |
| AC-007 | 과거 피해·복구 Seed가 유사사례 참고정보로 표시되고 현재 피해예측으로 표현되지 않는다. |
| AC-008 | 위성영상 두 시점 비교가 좌우·스와이프 중 최소 1개 방식으로 실제 동작한다. |
| AC-009 | 촬영일·센서·Mock/실제·품질·재난시점 관계가 표시된다. |
| AC-010 | 침수흔적도와 위험지구·사례·영상·과거 피해위치가 동일 지도 Context에서 연결된다. |
| AC-011 | 현재 조건에 해당하는 잠정 대응절차가 단계별로 표시되고 근거·지도·보고서 동작이 연결된다. |
| AC-012 | 부산 참조절차가 대상지 공식절차로 오인되지 않도록 경고가 표시된다. |
| AC-013 | 상황보고서 초안은 자동제출되지 않으며 데이터상태·근거·한계·사용자 확인 필요사항을 포함한다. |
| AC-014 | 지자체 시스템 Context와 CCTV 기능·레이어·Tool이 빌드 산출물과 시연 화면에 존재하지 않는다. |
| AC-015 | 상위 업무가 /, /evidence, /report의 고유 URL 페이지로 제공되고 전역 메뉴·Context·현재 Situation이 일관되게 유지된다. |
| AC-016 | VWorld 키와 인증정보가 저장소·문서·로그에 노출되지 않는다. |
| AC-017 | 키보드만으로 전역 메뉴, 페이지 내 Tab, 레이어 토글, 영상비교, 보고서 편집·저장을 수행할 수 있고 지도·영상 핵심정보의 동등한 텍스트 대안을 확인할 수 있다. |
| AC-018 | 라우트 변경 시 document.title과 페이지 H1이 갱신되고 H1으로 초점이 이동하며 브라우저 뒤로가기·새로고침이 동작한다. |
| AC-019 | 200% 확대와 900px 이하 화면에서 주요 패널이 단일 열로 재배치되어 콘텐츠·기능이 손실되지 않는다. |
| AC-020 | 위성 스와이프 조작에는 좌우 비교, native range, 25/50/75% 버튼 중 동등한 단일포인터 대체수단이 제공된다. |
| AC-021 | 보고서의 모든 입력은 보이는 label을 가지며 저장·다운로드 결과와 오류는 status/alert로 전달되고 자동 제출되지 않는다. |

## 16.3 위성·변화탐색 시험

| 시험 | 기대결과 |
| --- | --- |
| 시점 정렬 | 실제 acquired_at 순서이며 동일 간격으로 보정하지 않음 |
| DURING 부재 | NEAR_EVENT로 표시하고 안내문 노출 |
| 센서 혼합 | 광학/SAR 차이와 구름량 N/A를 표시 |
| Mock 배지 | 화면·보고서·캡처에 상태가 유지 |
| 지도 동기화 | 좌우 지도 중심·축척·회전 일치 |
| 레이어 중첩 | 침수흔적·위험지구·하천의 투명도 조절 |
| Provider 교체 | Seed와 쓰리디랩스 응답을 공통 스키마로 표시 |

## 16.4 매뉴얼 절차 시험

| 시험 | 기대결과 |
| --- | --- |
| 단계 매칭 | 재난유형·특보·상황단계에 맞는 절차 조회 |
| 잠정 경고 | 부산 북구청 참조임을 항상 표시 |
| 부서 미확정 | 임의 부서명을 생성하지 않고 역할 또는 null 표시 |
| 상태관리 | 미확인→진행→완료 이력 기록 |
| 지도 연결 | 절차의 위험지구·하천·대피소 버튼 동작 |
| 보고서 연결 | 선택 절차와 완료상태가 초안에 반영 |
| 정식문서 교체 | 기존 실행이력 보존, 새 매뉴얼 버전 적용 |

# 17. Claude Code 개발 인계

## 17.1 디렉터리 구조

/docs 01_service_overview.md 02_requirements.md 03_user_scenarios.md 04_screen_spec.md 05_agent_tools.md 06_api_contracts.md 07_data_model.md 08_gis_satellite_design.md 09_manual_procedure_design.md 10_test_cases.md /schemas current-situation.schema.json disaster-event.schema.json satellite-asset.schema.json flood-trace.schema.json procedure-step.schema.json agent-response.schema.json map-action.schema.json /mock satellite_assets_seed.json response_procedures_seed.json layer_catalog_seed.json scenario_timelines_seed.json /openapi poc-backend.yaml une-rag-adapter.yaml public-api-mock.yaml /prompts system_prompt.md situation_parser_prompt.md similar_event_prompt.md procedure_prompt.md report_generation_prompt.md /tests acceptance/ integration/ fixtures/ .env.example CLAUDE.md README.md

## 17.2 CLAUDE.md 필수 규칙

본 사업과 지자체 실증사업의 범위를 혼동하지 않는다.

T3Q 미연계여도 핵심 시나리오를 완성한다.

실제·파생·시나리오·Mock·잠정 상태를 삭제하거나 숨기지 않는다.

공식 예측, 공식 절차, 실제 위성영상이라고 허위 표현하지 않는다.

Agent 답변은 반드시 Evidence·limitations·operator_confirmation_required를 포함한다.

지도 Action은 서버에서 검증된 ID와 허용 Action만 수행한다.

API 키와 인증정보를 코드·커밋·문서·로그에 넣지 않는다.

컴포넌트 완료 시 단위·접근성·수용테스트를 함께 작성한다.

## 17.3 개발 작업 단위

| 순서 | 작업 | 완료조건 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 골격·환경변수·Mock 서버 | 로컬 실행, VWorld/유니/공공API 키 변수만 정의 |
| 2 | VWorld 지도·행정경계·하천·위험지구 | 3개 지역 이동·레이어·객체선택 |
| 3 | Situation 입력·공공 API Adapter·Scenario Fallback | 특보·강우·수위·유량 병합, 오류·Fallback 배지 |
| 4 | Criteria·우선 확인지역 산정 | 현재조건 반영 순위·근거·확인항목 |
| 5 | 유사사례·근거·Static Provider | Top-K·Evidence·피해/대응/복구 참고 |
| 6 | 위성·침수흔적 변화탐색 | 시점·스와이프·중첩 |
| 7 | 매뉴얼 대응절차 | 단계·체크·근거·지도 |
| 8 | Agent Tool Router·MapAction | 질의→Tool→지도 |
| 9 | 보고서·상황뷰·캡처 | 초안·저장·복원; 자동제출 없음 |
| 10 | 유니 RAG 실제 연계 | Adapter·인증·오류 |
| 11 | 통합·접근성·장애모드 시연 | 모든 수용기준 통과, CCTV·지자체 Context 미포함 |

# 18. 미확정사항·변경관리·로드맵

## 18.1 미확정사항

| ID | 미확정사항 | 현재 처리 | 확정 후 반영 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-001 | T3Q Event ID·유사사례 API | UNE 임시 ID·Static Event | Mapper 및 Provider 교체 |
| TBD-002 | T3Q/NDMS 피해·대응·복구 필드 | damage_recovery_events_seed.json | DamageRecovery Mapper·Provider 교체 |
| TBD-003 | 쓰리디랩스 위성·변화탐지 인터페이스 | Satellite Seed | ThreeDLabs Provider |
| TBD-004 | 의왕·구미·남원 풍수해 매뉴얼 | 부산 북구청 잠정 템플릿 | 지자체별 Manual Provider |
| TBD-005 | 공공 기상특보·강우·수위·유량 인증키·실응답 | Mock/Scenario + API Catalog | PublicObservation Provider 호출검증 |
| TBD-006 | 관측소-하천-위험지구 매핑 | Static Station Seed + 수위관측소 제원 API 후보 | 공식 관측소 코드·좌표 매핑 |
| TBD-007 | 침수흔적도 실제 GeoData | Seed·연계구조 | 실 Geometry·Event 연결 |
| TBD-008 | 대피소·취약계층·부서 연락망 공개등급 | 공개/내부 가정 | 발주처·지자체 정책 반영 |

## 18.2 버전 로드맵

| 버전 | 목적 | 완료기준 |
| --- | --- | --- |
| v0.3 | 구현 가능 상세설계 | 화면·Tool·데이터·위성·매뉴얼·Seed·시험 상세화 |
| v0.4 | POC 범위·최소 실시간 연계 확정 | 사용자입력+공공API, 현재조건 우선순위, CCTV/지자체 Context 제외 |
| v0.5 | 개발 착수 승인 | Claude Code 패키지·Schema·OpenAPI·Mock 완성 |
| v0.6 | Vercel 기술전환 | TypeScript Functions·Static Seed·localStorage·Provider 구조 |
| v0.7 | 다중 페이지 UX·접근성 | 3개 URL 페이지, 전역 Context, KWCAG/WCAG 기준, Source v0.4 구현 |
| POC v0.9 | 실제 시연 가능 | VWorld·공공API·UNE RAG·위성/피해근거·보고서 End-to-End |
| v1.0 | 시연 보완·설계 현행화 | 사용자 피드백·성능·보안·접근성·시험결과 반영 |

1. v0.7 설계서를 유엔이 PM·개발팀·UI/UX팀이 검토하고 3개 상위 페이지 정보구조, 메인 상황판 좌·중·우 배치, 공통 Context와 접근성 수용기준을 승인한다.

## 18.3 다음 작업

1. v0.4 설계서를 유엔이 PM·개발팀·UI/UX팀이 검토하고 고정 화면구조·POC 포함/제외범위를 승인한다.

2. 신규 VWorld 키로 기본지도·하천·지오코더 호출을 검증한다.

3. 유니 RAG Swagger·인증·대표응답을 Adapter 명세에 반영한다.

4. Claude MCP 대표질의 10건으로 Event·Evidence Seed를 보강한다.

5. 현재 생성한 위성·매뉴얼 Seed를 기준으로 화면 Prototype을 설계한다.

6. v0.5에서 Claude Code 인계용 MD·Schema·OpenAPI를 완성한다.

7. T3Q·쓰리디랩스·지자체 정식자료 미제공 상태에서도 POC 개발을 착수한다.

# 19. v0.4 POC 범위확정 및 구현기준

## 19.1 확정 운영모델

POC는 사용자 입력과 공개 공공 API를 결합해 최소한의 현재조건을 만들고, 이를 계획위험·과거 Event·피해복구 참고·위성/침수흔적·행동매뉴얼과 연결한다. 현재상황의 실시간성은 관제시스템 수준이 아니라 판단지원에 필요한 최소 관측 Context 수준으로 제한한다. 사용자 입력은 현장징후와 보완정보를 담당자가 직접 추가하는 통로이며, API 응답보다 우선하거나 이를 수정할 때 수정자·시각·사유를 기록한다.

| 구성 | 포함내용 | 제외·주의 |
| --- | --- | --- |
| 현재상황 | 사용자 입력, 기상특보, 강우, 수위, 유량, 기준시각, 데이터품질 | 지자체 시스템 Context 수신 제외 |
| 위험해석 | 재난판단기준, 위험지구, 하천계획, 관측소-하천 공간관계 | 공식 예측·자동 경보발령 아님 |
| 유사사례 | Event 유사도, 과거 피해·통제·대피·복구, 원문 근거 | 현재 피해예측 아님 |
| 공간근거 | VWorld, 침수흔적도, 위성영상, 위험지구, 피해위치, 대피소 | CCTV 레이어·영상 제외 |
| 대응지원 | 부산 북구청 매뉴얼 기반 잠정 절차, 체크상태, 근거 | 대상지 공식절차 아님 |
| 보고 | 담당자 검토용 상황보고서 Markdown 초안 | NDMS 자동등록·공식 제출 제외 |

## 19.2 현재상황 취득·병합 규칙

현재상황은 동일 기준시각을 중심으로 사용자 입력과 복수 공공 API 응답을 병합한다. 관측시각과 수집시각은 분리하고, 동일 지표가 여러 Provider에서 들어오면 공식성·관측시각·관측소 거리·품질상태를 기준으로 대표값을 선택하되 원 응답을 모두 보존한다. API 호출이 실패하면 최근 정상 캐시를 유효기간 내에서 사용하고, 캐시도 없으면 Scenario Seed로 전환한다. 화면에는 반드시 Provider, 관측시각, Fallback 여부를 표시한다.

| 필드 | 필수 | 병합·검증 규칙 | 화면표시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지역·행정코드 | 필수 | 사용자 선택을 기준으로 API 지역·격자·관측소 조회 | 지역명·행정코드 |
| 기준시각 | 필수 | 실시간은 현재, 시나리오는 사용자가 지정 | 기준시각·모드 |
| 기상특보 | 조건부 | 발효·해제시각과 대상지역 확인 | 특보단계·발표기관·시각 |
| 강우 | 조건부 | 10분/1시간 값을 누적하여 1·3·12·24시간 산출 | 값·단위·관측소·누적구간 |
| 수위 | 조건부 | 현재값과 직전값으로 추세 계산 | 값·상승/하강·관측시각 |
| 유량 | 조건부 | 공식 관측값 우선, 계획홍수량 대비 비율은 참고 계산 | 값·참고비율·비공식 산정 경고 |
| 현장징후 | 선택 | 사용자가 자연어 또는 체크항목으로 입력 | 작성자·입력시각 |
| 데이터품질 | 필수 | 결측·지연·Fallback·단위·범위 검증 | 품질배지·한계 |

## 19.3 공공 API 연계대상 및 개발적용

개발자는 아래 공식 데이터셋을 우선 연계대상으로 사용한다. 기상청 API는 공공데이터포털 활용신청 후 서비스키로 호출하며, 홍수통제소 수위·우량·유량과 관측소 제원은 재난안전데이터 공유플랫폼 LINK 방식이므로 활용신청 후 실제 Endpoint와 파라미터를 확인한다. API별 호출 결과는 UNE 공통 ObservationSnapshot으로 변환한다.

| 우선 | 공식 데이터셋 | POC 용도 | 인증·개발처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기상청_특보 조회서비스 | 호우·태풍 특보·발효/해제 | 공공데이터포털 키; KmaAlertProvider |
| 1 | 기상청_단기예보 조회서비스 | 초단기실황·강수·풍속 | 공공데이터포털 키; KmaShortForecastProvider |
| 1 | 행정안전부_홍수통제소 우량 10분 | 관측소 우량·누적강우 | 공유플랫폼 신청; FloodControlRainfallProvider |
| 1 | 행정안전부_홍수통제소수위10분 | 현재 수위·추세 | 공유플랫폼 신청; FloodControlWaterLevelProvider |
| 1 | 행정안전부_홍수통제소유량분 | 현재 유량·참고비율 | 공유플랫폼 신청; FloodControlDischargeProvider |
| 1 | 행정안전부_공유플랫폼_수위측정관측소제원정보 | 관측소 코드·하천·주소·좌표 | 공유플랫폼 신청; WaterStationMetadataProvider |
| 0 | VWorld 공간정보 오픈API | 2D 지도·검색·공간객체 | 신규 키 발급 완료; VWorldProvider |

## 19.4 우선 확인지역 산정 상세

우선 확인지역은 법정 위험등급이나 피해발생 확률을 산출하는 모델이 아니라, 담당자가 먼저 확인할 공간대상을 좁히기 위한 POC 상대순위다. 후보는 선택 지역의 위험지구와 하천 인접구역에서 생성하고, 현재조건이 없는 경우에는 정적 계획위험만으로 순위를 생성하지 않고 “현재조건 부족” 상태를 표시한다. 점수는 설명가능한 규칙으로 구성하며 각 구성항목과 원 데이터가 화면에서 추적되어야 한다.

| 구성요소 | 최대점수 | 상세규칙 | 데이터 부족 시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현재조건 적합 | 35 | 특보단계, 강우 누적, 수위·유량 추세, 사용자 현장징후 | 0점 처리보다 미확인으로 표시하고 전체 신뢰도 하향 |
| 계획위험·시설능력 | 30 | 위험지구 등급, 제방여유고, 하폭, 교량, 저지대·하천 인접성 | 근거 없는 수치 생성 금지 |
| 과거피해·침수흔적 | 20 | 동일·인접 Event, 피해대상, 반복피해, 침수범위 중첩 | Seed/실데이터 상태 분리 |
| 매뉴얼 우선점검 | 10 | 현재 단계에서 사전점검·통제·대피 검토 대상 여부 | 잠정 매뉴얼임을 표시 |
| 데이터품질 | 5 | 최신성, 결측, 공식성, 공간정합성 | 결측·Fallback에 따라 감점·경고 |

순위 결과에는 rank, score, component_scores, reasons, required_checks, data_quality, operator_confirmation_required를 포함한다. 화면 문구는 “우선 확인 1순위”로 표시하고 “위험 확정”, “범람 예측”, “대피 필요 확정” 같은 단정 표현을 사용하지 않는다.

## 19.6 다중 페이지 화면구조 및 컴포넌트 계약

v0.4에서 확정한 지도 기반 메인 상황판의 좌·중·우 구조는 유지하되, 정보량과 조작방식이 다른 위성영상·침수흔적·피해복구 근거와 상황보고서 편집은 고유 URL의 별도 페이지로 분리한다. 상위 페이지 이동은 실제 링크로 제공하고 페이지 이동 후에도 지역·기준시각·모드·재난유형·현재 Situation을 유지한다. 세부 관련 패널의 전환에만 ARIA Tab을 사용한다.

| 구분 | 필드 | POC 처리 | 향후 교체 |
| --- | --- | --- | --- |
| 피해 | 인명, 이재민, 사유·공공시설, 농경지, 피해액 | mock_seed·official_data=false·is_prediction=false | T3Q/NDMS 실제 필드 매핑 |
| 대응 | 현장확인, 통제, 대피, 자원투입, 상황전파 | 과거 Event 참고정보 | 실제 상황일지·보고자료 |
| 복구 | 응급복구, 소요시간, 복구상태, 복구계획 | 과거 Event 참고정보 | NDMS 피해복구 Lifecycle |
| 공간 | 피해위치·범위 Geometry 참조 | Mock GeoJSON 경로 | 실 좌표·Polygon |
| 근거 | 원문·페이지·보고서 ID | Seed에서는 비워두거나 명시적 Mock | T3Q Evidence 연결 |
| 보고서 | 과거 유사피해 참고와 현재 피해 입력 분리 | 담당자 검토용 Draft | NDMS 항목 매핑 후에도 자동제출 금지 |

## 19.6 화면구조 고정 및 컴포넌트 계약

아래 화면 구조는 v0.4의 확정 레이아웃으로 고정한다. 개발 과정에서 데이터 가용성이나 구현 편의만을 이유로 좌·중·우·하단 영역을 재배치하지 않는다. 세부 패널의 접기·너비조정은 가능하지만 사용자가 재난상황 입력, 지도, 판단·사례·절차·근거, 시계열·변화·비교·보고를 한 화면에서 연결해 이해할 수 있어야 한다.

| 전역 Header · 주요메뉴 링크 · 지역/기준시각/모드/재난유형 Context · 상황뷰 저장 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 재난 상황판 / 좌측: 상황입력·AI Agent 중앙: VWorld 지도·레이어 우측: 현재판단·유사사례·대응절차·계획근거 하단: 현재 상황 타임라인 | 피해·변화 근거 /evidence 위성영상 좌우·스와이프 비교 침수흔적·피해위치 연계 과거 피해·대응·복구 Seed 근거 메타데이터 | 상황보고서 초안 /report 보고서 목차 보이는 Label 기반 편집폼 Markdown 미리보기 브라우저 저장·다운로드 |
| 공통 원칙: 페이지별 고유 title·H1·main landmark · aria-current · 본문 바로가기 · Context 유지 · 지도정보의 동등한 텍스트 제공 |  |  |

| 페이지/영역 | 고정 기능 | 핵심 상태 | Claude Code 컴포넌트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전역 | 주요메뉴·지역·기준시각·모드·재난유형·상황뷰 | route, CurrentSituation, provider status | AppHeader, useRoute, PageHeading |
| 상황판 좌측 | 재난상황입력/AI Agent·추천질문 | 입력값·Tool 진행·Agent 응답 | SituationAgentPanel, useRovingTabs |
| 상황판 중앙 | VWorld 지도·레이어·MapAction | map connection, layer, selected feature | MapPanel, VWorldMapAdapter |
| 상황판 우측 | 현재판단·유사사례·대응절차·계획근거 | priority, event, procedure, evidence | InsightPanel, useRovingTabs |
| 상황판 하단 | 현재 상황 타임라인 | observation time, provider, fallback | SituationTimeline |
| 피해·변화 근거 | 위성 비교·침수흔적·피해대응복구 | selected asset, compare mode, Seed status | EvidencePage, SatelliteComparison, DamageRecoveryEvidence |
| 보고서 | 목차·편집폼·Markdown 미리보기 | draft fields, save/download status | ReportPage, ReportEditor |
| 공통 접근성 | skip link·landmark·focus·responsive | focus target, error/status, reduced motion | AppHeader, PageHeading, global CSS |

## 19.7 명시적 제외범위와 금지 구현

| ID | 제외·금지사항 | 개발·시험 처리 |
| --- | --- | --- |
| EX-001 | 지자체 개별 실증시스템의 현재상황 Context 수신 | Adapter·Endpoint·DTO·테스트를 만들지 않음 |
| EX-002 | CCTV 원본 영상, 썸네일, 이벤트, 카메라 위치, 영상분석 | 레이어·컴포넌트·Tool·Seed를 만들지 않음 |
| EX-003 | 현재 피해 규모·피해액·인명피해 예측 | 모델·규칙·LLM 추정값 생성 금지 |
| EX-004 | 대피·통제·경보·문자 자동실행 | 담당자 검토용 권고·체크만 제공 |
| EX-005 | NDMS 자동로그인·자동등록·공식 제출 | Draft 생성·복사·다운로드만 제공 |
| EX-006 | 계획홍수량 환산값을 공식 홍수특보 값으로 표시 | 참고 산정·비공식 배지·근거 표시 |
| EX-007 | 부산 북구청 절차를 대상지 공식절차로 표시 | 잠정 참조 배지와 교체예정 표시 |

## 19.8 v0.4 개발착수 전 체크리스트

1. VWorld 신규 키를 `.env` 또는 배포 비밀설정에 등록하고 등록 도메인에서 기본지도·검색·2D 데이터 호출을 검증한다.

2. 유니 RAG API Swagger와 인증방식을 확인하여 UneRagProvider 요청·응답 Mapper를 확정한다.

3. Claude MCP 대표질의 10건을 실행하여 문서·페이지·Passage·지역·재난유형 필터와 Event 후보 추출 가능성을 검증한다.

4. 공공 API 활용신청을 진행하되 키 수령 전에도 public_api_catalog_seed.json과 ScenarioObservationProvider로 개발을 시작한다.

5. 현재상황·우선순위·피해복구 Seed·보고서 Seed의 JSON Schema를 작성하고 런타임 검증을 적용한다.

6. 메인 화면을 확정 레이아웃으로 구현하고 CCTV·지자체 Context 관련 코드가 포함되지 않았는지 정적 점검한다.

7. 남원·의왕·구미 대표 시나리오에서 현재조건→우선 확인지역→유사사례→피해복구 참고→위성/침수흔적→절차→보고서 흐름을 End-to-End로 시연한다.

# 부록 A. 기능요구사항 목록

| ID | 기능명 | 상세 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| SIT-001 | 재난상황 등록 | 지역·기준시각·재난유형·현장징후를 사용자가 입력한다. |
| SIT-002 | 상황 자연어 구조화 | 자연어를 표준 필드와 재난유형 코드로 변환하고 누락값을 표시한다. |
| SIT-003 | 실시간/시나리오 모드 | 실시간은 공개 API+사용자입력, 시나리오는 Seed Provider를 사용하며 상태를 명시한다. |
| OBS-001 | 기상특보 조회 | 기상청 특보 API에서 지역별 호우·태풍 특보를 조회하고 발효·해제시각을 관리한다. |
| OBS-002 | 강우 조회·누적 | 초단기실황·홍수통제소 우량에서 관측값을 조회하고 1·3·12·24시간 누적을 계산한다. |
| OBS-003 | 수위·유량 조회 | 홍수통제소 수위·유량을 조회하고 관측시각·추세·결측을 표시한다. |
| OBS-004 | 관측소 매핑 | 관측소 제원정보를 행정구역·하천·위험지구와 매핑한다. |
| OBS-005 | 공공 API Fallback | 키 미발급·오류·Timeout 시 Scenario Provider로 전환하고 사용자가 인지할 수 있게 표시한다. |
| PRI-001 | 우선 확인지역 산정 | 현재조건·계획위험·과거피해/침수흔적·매뉴얼을 조합해 상대순위를 계산한다. |
| PRI-002 | 우선순위 근거 설명 | 구성점수·근거·필요 확인사항·데이터품질을 제공한다. |
| PRI-003 | 우선순위 안전표시 | 공식 위험도·피해예측·자동조치 결과가 아님을 명시한다. |
| RISK-001 | 위험지구 조회 | 지역·재난유형·하천 기준 위험지구를 검색한다. |
| RISK-002 | 하천계획 조회 | 제원·계획홍수량·시설능력·계획버전을 조회한다. |
| RISK-003 | 근거문서 조회 | 문서·페이지·Passage와 구조화값을 연결한다. |
| EVT-001 | 유사 Event 검색 | 사건특성 가중치 기반으로 Top-K를 검색한다. |
| EVT-002 | 유사이유 설명 | 유형·공간·기상수문·피해·대응·복구별 유사이유를 제공한다. |
| EVT-003 | 현재-과거 비교 | 현재조건과 과거 Event의 공통점·차이점·근거를 비교한다. |
| DMG-001 | 피해·복구 Seed 조회 | 향후 NDMS 스키마를 고려한 임의 Seed의 피해·통제·대피·복구를 조회한다. |
| DMG-002 | 피해예측 금지 | 피해·복구 정보는 과거 유사사례 참고로만 표시하고 현재 피해예측을 생성하지 않는다. |
| DMG-003 | T3Q/NDMS 교체 | 공통 DamageRecoveryRecord 계약으로 Seed Provider를 T3Q Provider로 교체한다. |
| SAT-001 | 위성 시점목록 | 취약지역별 불규칙 촬영시점을 조회한다. |
| SAT-002 | 시점 비교 | 좌우·스와이프·투명도 비교를 제공한다. |
| SAT-003 | 시점 재생 | 실제 촬영일 순서로 재생하고 불규칙 간격을 안내한다. |
| SAT-004 | 품질·상태 표시 | 센서·해상도·구름량·Mock/실제·처리상태를 표시한다. |
| SAT-005 | 침수흔적 중첩 | 침수흔적도·위험지구·사례·피해위치를 중첩한다. |
| SAT-006 | 변화탐지 결과 | 수면·토지피복·침수 변화후보를 표시하며 원인을 확정하지 않는다. |
| SAT-007 | 쓰리디랩스 교체 | 공통 Provider 계약으로 실데이터로 전환한다. |
| MAN-001 | 매뉴얼 조회 | 지자체·재난유형·단계별 절차를 조회한다. |
| MAN-002 | 잠정절차 경고 | 부산 참조자료임을 명확히 표시한다. |
| MAN-003 | 필요정보 연결 | 위험지구·하천·관측소·대피소를 절차와 연결한다. |
| MAN-004 | 절차 상태관리 | 미확인·진행·완료·해당없음을 관리한다. |
| MAN-005 | 근거 조회 | 매뉴얼 원문·페이지를 연결한다. |
| MAN-006 | 보고서 반영 | 선택 절차와 상태를 초안에 반영한다. |
| AGT-001 | Agent Tool 실행 | 의도에 맞는 허용 Tool을 오케스트레이션한다. |
| AGT-002 | 지도 제어 | 검증된 MapAction만 실행한다. |
| AGT-003 | 근거·한계 | 답변마다 Evidence·limitations·operator_confirmation_required를 표시한다. |
| VIEW-001 | 상황뷰 저장 | 지도·영상·사례·절차·Agent Context를 저장한다. |
| VIEW-002 | 상황뷰 복원 | 저장상태를 재현한다. |
| RPT-001 | 상황보고서 초안 | Markdown 초안을 생성·편집하며 자동제출하지 않는다. |
| RPT-002 | 과거피해 참고 분리 | 과거 유사사례 피해·복구와 현재 피해현황 입력란을 구분한다. |
| SYS-001 | Provider Fallback | 실연계 실패 시 Seed/Scenario로 전환한다. |
| SYS-002 | 데이터상태 표시 | actual/derived/scenario/mock_seed/provisional_reference를 표시한다. |
| SYS-003 | RBAC | 지역·부서·재난유형·공개등급 권한을 적용한다. |
| SYS-004 | 감사로그 | Tool·Provider·Fallback·사용근거를 추적한다. |
| SYS-005 | 웹 접근성 | 지도·비교·절차·Agent의 대체접근을 제공한다. |
| SCP-001 | CCTV 제외 | CCTV 원본·이벤트·카메라 위치·영상 Tool을 구현하지 않는다. |
| SCP-002 | 지자체 Context 제외 | 지자체 실증시스템의 현재상황 수신 Adapter를 구현하지 않는다. |
| SCP-003 | 화면구조 고정 | 확정된 좌측·중앙·우측·하단 레이아웃을 유지한다. |

# 부록 B. Agent Tool 정의

| Tool | 목적 | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| parse_disaster_situation | 사용자 입력 자연어 구조화 | text, selected_region, reference_time | CurrentSituation, missing_fields |
| refresh_public_observations | 특보·강우·수위·유량 갱신 | admin_code, river_id, station_ids | ObservationSnapshot[], provider_status |
| match_disaster_criteria | 판단기준 매칭 | CurrentSituation | criteria_matches, level, warnings |
| rank_priority_areas | 현재조건 반영 우선 확인지역 산정 | situation_id, candidate_district_ids | PriorityAreaResult |
| explain_priority_area | 순위 근거·확인사항 설명 | priority_result_id, district_id | score_breakdown, reasons, required_checks |
| find_risk_districts | 위험지구 검색 | admin_code, hazards, river_id | RiskDistrict[] |
| get_river_profile | 하천기본계획 조회 | river_id, station_code | RiverProfile, Evidence[] |
| search_similar_disaster_events | 유사 Event 검색 | situation, filters, top_k | SimilarEvent[] |
| compare_current_with_event | 현재-과거 비교 | situation_id, event_id | factor_comparison |
| get_damage_recovery_record | 과거 피해·대응·복구 참고 조회 | event_id | DamageRecoveryRecord |
| get_satellite_timeline | 위성 시점목록 | area_id, date_range | SatelliteAsset[] |
| compare_satellite_assets | 영상 비교 | left_asset_id, right_asset_id | CompareResult |
| get_flood_trace | 침수흔적 조회 | event_id or area_id | FloodTrace[] |
| get_response_procedure | 매뉴얼 절차 조회 | admin_code, hazard, alert, phase, role | ProcedureStep[] |
| mark_procedure_step_status | 절차 상태변경 | situation_id, procedure_id, status | ProcedureExecution |
| focus_map_feature | 지도 이동 | target_type, target_id | MapAction |
| toggle_map_layer | 레이어 전환 | layer_id, visible | MapAction |
| set_compare_mode | 영상비교 설정 | mode, asset_ids | MapAction |
| open_evidence | 근거 열기 | evidence_id | Evidence, UIAction |
| generate_situation_report_md | 담당자 검토용 보고서 초안 | situation_id, included_sections | MarkdownReport |

## Tool 공통 오류코드

| 코드 | 의미 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| INVALID_INPUT | 필수값·형식 오류 | 누락필드 반환, 사용자 수정요청 |
| NO_DATA | 검색결과 없음 | 필터완화 제안, 임의 생성 금지 |
| PROVIDER_TIMEOUT | 외부 Provider 시간초과 | Fallback 및 상태표시 |
| UNAUTHORIZED | 인증·권한 오류 | 재로그인·관리자 문의 |
| EVIDENCE_MISSING | 근거 필드 없음 | 답변 주장 제한 |
| GEOMETRY_UNVERIFIED | 근사·미검증 도형 | 잠정 배지와 경고 |
| PROVISIONAL_MANUAL | 정식 대상지 매뉴얼 아님 | 공식절차 오인 방지 |
| MOCK_DATA_USED | Seed/Mock 사용 | 화면·보고서·로그 배지 |

# 부록 C. 주요 소스자료

재난안전 AI데이터 구축 제안요청서(RFP), 2026.3

T3Q 재난안전 AI데이터 구축 정성제안서 및 사업수행계획서 v0.9

T3Q 요구사항정의서 v0.7

재난메타 정의서 v0.6, 통합재난메타 표준정의서 5종 v0.51, 재난판단기준 5종 v0.6

2010~2025 재해대장보고서

의왕·구미·남원 자연재해저감종합계획 및 안양천·구미천·요천 하천기본계획

criteria.json, districts.json, geo.json, rivers.json, report.md

쓰리디랩스 7월 업무보고 붙임자료

부산광역시 북구 풍수해 위기관리 행동매뉴얼(2023.11) - 잠정 대응절차 참조

라미랩 3D GIS 재난시각화 시스템 제품설명서·사용자취급설명서

청년2030자문 및 집중호우 AI학습데이터 설명자료

# 부록 D. 설계산출물과 개발파일 동기화 기준

| DOCX 항목 | 개발파일 | 동기화 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 화면·기능 | docs/04_screen_spec.md | 화면 ID·필드·상태 동일 |
| Agent Tool | docs/06_agent_tools.md + contracts/schemas/agent-response.schema.json | Tool명·입출력·오류계약 동일 |
| 데이터 모델 | docs/08_data_model.md + contracts/schemas/*.schema.json | 필드명·필수·enum·Seed 계약검증 동일 |
| 위성·침수 | docs/09_gis_vworld.md + docs/17~19 | 시점코드·Provider·품질·EvidenceSet 동일 |
| 매뉴얼 | data/seed/response_procedures_seed.json + docs/10_mock_fallback.md | 잠정/공식 상태·근거·교체규칙 동일 |
| 인터페이스 | contracts/openapi/*.yaml | 실제 api/**/*.ts Route·Method·응답계약 동일 |
| 시험 | docs/12_test_plan.md + scripts/validate_*.py + scripts/smoke_*.py | 수용기준과 자동시험·결과 연결 |
| Seed | data/seed/*.json + apps/web/public/seed/*.json | 문서 예시·서버 Seed·브라우저 Seed 동기화 |

# 20. 개발 기준선·기술스택·배포구조

## 20.1 v0.5 개발착수 목표와 완료 정의

v0.5는 설계 내용을 단순히 보완하는 단계가 아니라 Claude Code Max 환경에서 실제 POC 구현을 시작할 수 있도록 기술스택, 저장소 구조, 화면·API·데이터 계약, Mock/Fallback, 수용시험과 완료기준을 고정하는 개발착수 승인본이다. T3Q NDMS·소하천·최종 메타·MCP가 제공되지 않아도 의왕·구미·남원의 대표 시나리오를 처음부터 끝까지 실행할 수 있어야 하며, 향후 정식 데이터는 Provider와 Mapper를 교체하는 방식으로 반영한다.

| 구분 | v0.5 완료 기준 | 개발 차단 여부 |
| --- | --- | --- |
| 화면 | 3개 상위 페이지의 URL·전역 Context·상황판 좌중우 구조·피해근거·보고서 편집상태가 컴포넌트 계약으로 정의됨 | 차단 아님 |
| 지도 | VWorld 2D 기반 MapAdapter, 레이어 카탈로그, MapAction 계약이 정의됨 | 신규 키 확보 완료 |
| 현재상황 | 사용자 입력+공공 API+Scenario Fallback 병합 규칙과 DTO가 정의됨 | 공공 API 키 미확보도 차단 아님 |
| 검색 | UNE RAG Adapter와 Static/Claude 추출 Seed Provider 계약이 정의됨 | 정상 작동 전제 |
| 유사사례 | Event 단위 후보필터·점수·설명·근거 응답이 정의됨 | T3Q 미연계도 차단 아님 |
| 피해·복구 | 피해예측 없이 Seed/향후 T3Q NDMS 교체형 계약이 정의됨 | 차단 아님 |
| 위성·침수 | Seed Asset/FloodTrace 및 쓰리디랩스 교체 Provider가 정의됨 | 차단 아님 |
| 대응절차 | 부산 북구청 잠정 템플릿과 정식 지자체 매뉴얼 교체기준이 정의됨 | 차단 아님 |
| 시험 | 대표 시나리오 3종, 장애·Fallback, 접근성, 근거추적 수용기준이 정의됨 | 개발 중 자동화 |

## 20.2 기술스택 결정

| 계층 | 결정 기술 | 선정 이유 | 구현 제약 |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite | 한 화면 내 복합 상태·패널·지도 상호작용 구현, Claude Code 생산성 | 지원 중인 안정 버전 사용, 타입 오류 0건 |
| 지도 | OpenLayers 기반 VWorld MapAdapter | VWorld 배경지도·WMS/WFS/2D 데이터와 GeoJSON 중첩을 단일 Adapter로 관리 | 화면 컴포넌트가 VWorld URL·키를 직접 조합하지 않음 |
| 상태관리 | 서버상태 Query 계층 + 화면 UI Store 분리 | API 캐시와 패널·선택·레이어 상태 혼합 방지 | 서버 응답 원본을 UI Store에 중복 저장하지 않음 |
| Backend/BFF | TypeScript Vercel Functions | Vercel 단일배포, React와 언어·계약 통일, 사용자 유지관리 부담 최소화 | API Route는 얇게 유지하고 server/domain·providers로 분리 |
| 저장 | Static JSON·GeoJSON + localStorage | 초기 POC의 무상태·단일사용 시연에 충분 | 운영 이력·감사·다중사용자 확정 시 별도 DB 도입 |
| 배치/Seed | Python | 문서·JSON·GeoJSON 전처리, Seed 생성·검증 | 운영 요청경로의 필수 의존성으로 사용하지 않음 |
| AI/RAG | UNE RAG API + 서버측 Agent Tool Router | 근거검색과 허용 Tool 오케스트레이션 분리 | LLM이 임의 Endpoint·SQL·지도 Action을 생성하지 못함 |
| 테스트 | Frontend + Vercel Function 계약/통합 + E2E | 대표 시나리오·Fallback·배포경로 재현 | Seed와 실제 Provider 테스트 분리 |

## 20.3 실행·배포 토폴로지

[사용자 브라우저]
  React/TypeScript/Vite + OpenLayers
  ├─ 재난상황 입력·AI Agent
  ├─ VWorld 지도·GeoJSON
  ├─ 우선 확인지역·유사사례·대응절차
  └─ 변화탐색·근거·보고서
          │ /api/v1/*
          ▼
[TypeScript Vercel Functions - 무상태 BFF]
  ├─ Situation Domain
  ├─ PriorityArea Rule
  ├─ SimilarEvent/RiskKnowledge
  ├─ Agent Tool Router
  ├─ Report Draft
  └─ UNE RAG/Public API Provider
      │             │
      ▼             ▼
 Static JSON/    UNE RAG·공공 API
 GeoJSON Seed    Scenario Fallback

[브라우저 localStorage]
  상황뷰·POC 사용자 편집상태

개발환경은 유엔이 사내 개발서버 또는 로컬 Docker 환경을 사용하고, 최종 산출물은 빌드·패키징 형태로 T3Q 운영환경에 전달한다.

Frontend와 TypeScript Functions를 하나의 Vercel 프로젝트로 배포하며, RAG 인증·공공 API 호출은 서버측 Functions를 통과한다.

VWorld 브라우저 지도키가 필요한 경우 도메인 제한을 적용하고, 서버용 데이터 API Key와 논리적으로 분리한다.

T3Q Provider가 추가되어도 UI Endpoint와 내부 공통 DTO는 변경하지 않고 Infrastructure Adapter만 추가한다.

## 20.4 저장소 기준구조

/
├─ apps/web/                # React·Vite 화면
│  ├─ src/components
│  ├─ src/features/map
│  ├─ src/services
│  └─ public/seed
├─ api/                     # Vercel TypeScript Functions
│  ├─ health.ts
│  └─ v1/
├─ server/                  # Vercel 비종속 업무로직
│  ├─ domain
│  ├─ providers
│  ├─ contracts.ts
│  └─ http.ts
├─ data/seed                # POC Seed/Mock
├─ data/reference           # 구조화 기준자료
├─ contracts/openapi
├─ contracts/schemas
├─ docs/ decisions/ tests/ scripts/
├─ vercel.json
├─ tsconfig.functions.json
├─ .env.example
├─ CLAUDE.md
└─ README.md

## 20.5 환경·비밀정보 관리

| 변수 | 사용처 | 필수시점 | 저장·노출 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| UNE_RAG_BASE_URL | Vercel Function UNE RAG Adapter | 검색 연계 Sprint | Vercel 서버 환경변수; 인증정보 로그 금지 |
| UNE_RAG_USERNAME / PASSWORD | 로그인·Token 발급 | 검색 연계 Sprint | Vercel Secret 환경변수 |
| VWORLD_SERVER_API_KEY | Vercel Function VWorld 데이터 API | 필요 시 | 서버 환경변수; 로그 마스킹 |
| VITE_VWORLD_MAP_KEY | 브라우저 배경지도(필요 시) | 지도 Sprint | 도메인 제한, 공개 저장소 커밋 금지 |
| DATA_GO_KR_SERVICE_KEY | 기상청 공공 API | 실시간 연계 Sprint | Vercel 서버 환경변수 |
| SAFETY_DATA_API_KEY | 수위·우량·유량 API | 실시간 연계 Sprint | Vercel 서버 환경변수 |
| POC_DATA_MODE | live/hybrid/scenario | 개발 시작 | 비밀정보 아님; 기본 hybrid |
| 초기 DB 없음 | 상황뷰는 localStorage, Seed는 정적 파일 | POC 기간 | 운영전환 시 별도 기술결정 |

## 20.6 TypeScript Domain·Provider 모듈 경계와 책임

| 모듈 | 주요 책임 | 의존 가능한 Port | 금지사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| SituationApplication | 사용자 입력·관측응답 병합, 기준시각·품질·상태 산출 | ObservationProvider, CriteriaService | 외부 Provider 원 응답을 화면 DTO로 직접 노출 |
| ObservationGateway | 기상·특보·강우·수위·유량 조회 및 정규화 | KMA/Flood/Scenario Provider | 시나리오 값을 공식값으로 승격 |
| PriorityAreaRuleService | 현재조건+계획위험+과거피해+절차 우선항목 상대순위 | RiskKnowledge, Event, Procedure | 피해확률·공식 위험등급으로 표현 |
| SimilarEventService | Event 후보필터·점수·근거·비교 | UNE RAG, Static Event, 향후 T3Q | RAG 점수를 사건 유사도로 사용 |
| RiskKnowledgeService | 위험지구·하천기준·저감대책·근거 조회 | Static JSON/GeoJSON, UNE RAG, 향후 T3Q | 계획값을 현재 실측으로 표현 |
| ProcedureService | 단계별 절차·근거·체크상태 관리 | Manual Seed, 향후 지자체 매뉴얼 | 잠정 절차를 공식 절차로 표시 |
| SatelliteService | 시점목록·비교·Footprint·변화·침수흔적 연결 | Seed, 향후 ThreeDLabs | 촬영일 보간, Mock 영상의 실제표현 |
| AgentToolRouter | 허용 Tool 선택·권한·입력검증·결과조합 | 모든 Application Service | LLM의 임의 URL/SQL/파일 접근 |
| ReportDraftService | 검토용 Markdown/구조화 초안 생성 | Situation, Priority, Event, Procedure | NDMS 자동제출·공식승인 |

# 21. Vercel Functions API·데이터 계약 상세

## 21.1 REST Endpoint 목록

| Method | Endpoint | 목적 | Request | Response |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 서비스 상태·Source 버전 조회 | - | ApiEnvelope<Health> |
| POST | /api/v1/situations | 현재상황 생성·병합 | CreateSituationRequest | ApiEnvelope<CurrentSituation> |
| GET | /api/v1/scenarios | 시연용 현재상황 목록 | - | ApiEnvelope<CurrentSituation[]> |
| POST | /api/v1/observations/query | 공공 API 우선·Scenario Fallback 관측조회 | ObservationQueryRequest | ApiEnvelope<Observation[]> |
| GET | /api/v1/observations/kma-nowcast | 기상청 초단기실황 | admin_code | ApiEnvelope<ObservationBundle> |
| GET | /api/v1/observations/hydrology | 홍수통제소 수위·유량 | admin_code | ApiEnvelope<ObservationBundle> |
| POST | /api/v1/priority-areas/query | 우선 확인지역 상대순위 | SituationReferenceRequest | ApiEnvelope<PriorityAreaResult> |
| POST | /api/v1/similar-events/search | 15 Event 요인별 유사도 검색 | SimilarEventSearchRequest | ApiEnvelope<SimilarEvent[]> |
| GET | /api/v1/similar-events/detail | 사건·피해·대응·복구·근거 상세 | event_id | ApiEnvelope<SimilarEvent> |
| GET | /api/v1/similarity/weight-profiles | 재난유형별 유사도 가중치 Profile | - | ApiEnvelope<WeightProfileRegistry> |
| POST | /api/v1/risk-knowledge/search | 구조화 위험지식·UNE RAG 근거 | RiskKnowledgeRequest | ApiEnvelope<RiskKnowledgeResult> |
| GET | /api/v1/procedures | 지역·유형·단계별 대응절차 | admin_code, hazard_code, alert_level | ApiEnvelope<ProcedureStep[]> |
| POST | /api/v1/agent/messages | 허용 Tool 기반 Agent 응답 | AgentMessageRequest | ApiEnvelope<AgentResponse> |
| POST | /api/v1/reports/drafts | 상황보고서 검토용 초안 | ReportDraftRequest | ApiEnvelope<ReportDraft> |
| GET | /api/v1/map/layers | 지도 레이어 카탈로그 | - | ApiEnvelope<LayerCatalog> |
| GET | /api/v1/flood-traces | 침수흔적 POC Seed | admin_code | ApiEnvelope<FeatureCollection> |
| GET | /api/v1/satellite-assets | 위성영상·수계마스크 목록 | admin_code, area_id | ApiEnvelope<SatelliteAsset[]> |
| GET | /api/v1/satellite-assets/metrics | 수계마스크 픽셀 상대변화 | event_id | ApiEnvelope<FloodMaskMetrics> |
| POST | /api/v1/satellite-assets/select | PRE·EVENT·POST 후보 선정 | SatelliteSelectionRequest | ApiEnvelope<PhaseSelection> |
| GET | /api/v1/satellite-evidence-sets | SatelliteEvidenceSet Registry | evidence_set_id | ApiEnvelope<EvidenceSet¦EvidenceSet[]> |
| GET | /api/v1/integrations/status | 외부연계 설정·검증 상태 | - | ApiEnvelope<IntegrationStatus[]> |
| GET | /api/v1/integrations/une-rag-probe | UNE RAG OpenAPI 도달성 | - | ApiEnvelope<ProbeResult> |
| GET | /api/v1/t3q/alignment | T3Q 구조 정합상태 | - | ApiEnvelope<T3qAlignment> |
| GET | /api/v1/t3q/readiness | T3Q 연계 준비상태 | - | ApiEnvelope<T3qReadiness> |
| GET | /api/v1/t3q/cq-coverage | CQ 5문 커버리지 | admin_code | ApiEnvelope<T3qCqCoverage> |
| POST | /api/v1/t3q/search-preview | Event·Passage Mock 검색 | T3qSearchRequest | ApiEnvelope<T3qSearchPreview> |
| GET | /api/v1/mock/catalog | Mock 계약 카탈로그 | - | ApiEnvelope<MockCatalog> |
| GET | /api/v1/mock/spatial | Mock 공간 GeoJSON | layer_id | ApiEnvelope<FeatureCollection> |
| GET | /api/v1/mock/scenarios | CQ 5문 Mock 시나리오 | - | ApiEnvelope<MockScenarioDataset> |
| GET | /api/v1/contracts/providers | Provider 공급계약·선택상태 | - | ApiEnvelope<ProviderContractRegistry> |
| GET | /api/v1/contracts/provider-conformance | Provider 적합성 8개 케이스 | - | ApiEnvelope<ProviderConformanceRegistry> |

## 21.2 공통 요청·응답 규칙

모든 요청은 X-Correlation-Id를 허용하며 미제공 시 Vercel Function이 생성한다.

응답은 data, meta, warnings, errors의 공통 Envelope를 사용한다.

meta에는 provider, data_status, observed_at 또는 generated_at, fallback_used, source_version을 포함한다.

공식·실제·파생·시나리오·Mock·잠정 상태를 enum으로 강제하며 null을 임의 문자열로 대체하지 않는다.

시간은 ISO 8601과 명시적 UTC offset으로 교환한다. 관측시각(observed_at)과 수집시각(collected_at)을 분리한다.

공간객체는 GeoJSON Geometry와 CRS 메타를 사용하고, 화면용 단순화 Geometry도 원본 출처를 보존한다.

유효성 오류는 400, 인증 401, 권한 403, 미존재 404, 충돌 409, 외부 Provider 실패 502/503으로 구분한다.

{
  "data": { ... },
  "meta": {
    "request_id": "REQ-...",
    "provider": "UneRagProvider",
    "data_status": "actual|derived|scenario|mock|provisional",
    "fallback_used": false,
    "generated_at": "2026-07-30T01:00:00+09:00"
  },
  "warnings": [],
  "errors": []
}

## 21.3 현재상황 생성 처리순서

사용자 입력에서 지역, 기준시각, 재난유형, 위치문자열, 현장징후와 직접 입력 관측값을 검증한다.

실시간 모드이면 활성 ObservationProvider를 병렬 호출하고 Provider별 Timeout을 적용한다.

동일 지표의 복수값은 공식성, 관측시각, 관측소-대상거리, 품질코드 순으로 대표값을 선정한다.

원 응답과 정규화 결과를 모두 보존하고 결측·지연·Fallback 목록을 산출한다.

CriteriaService가 강우·특보·수위·유량 조건을 매칭하되 결과를 공식 발령·예측으로 승격하지 않는다.

생성된 CurrentSituation을 우선지역·유사사례·Agent·보고서의 공통 Context로 사용한다.

## 21.4 UNE RAG Adapter 계약

| 항목 | 설계 기준 |
| --- | --- |
| 인증 | 로그인/Token 발급을 Adapter 내부에 캡슐화하고 Token 만료 전 갱신 |
| 검색입력 | query, top_k, document_types, admin_codes, hazard_codes, date_range |
| 정규화 출력 | result_id, content, document_id/title, page, passage_id, rag_score, metadata, evidence |
| 점수 의미 | rag_score는 근거문서 적합도이며 사건 유사도와 분리 |
| 빈 결과 | 200 + 빈 results + NO_EVIDENCE warning; 허위 근거 생성 금지 |
| 장애 | Timeout/5xx 시 1회 재시도 후 StaticEvidenceProvider Fallback |
| 보안 | ID/PW/Token은 Secret, 요청·응답 전체본문 로그 금지 |

## 21.5 Agent 오케스트레이션 계약

사용자 질의
  → Intent/Entity 추출
  → 현재 Situation Context 결합
  → 허용 Tool 후보 생성
  → 서버측 권한·입력 Schema 검증
  → Tool 실행(병렬/순차)
  → Evidence·DataStatus·Limitations 병합
  → MapAction ID 검증
  → 구조화 AgentResponse + 사용자용 설명 반환

| 단계 | 서버 책임 | 실패 시 처리 |
| --- | --- | --- |
| Intent 추출 | 질의를 상황조회/위험지구/유사사례/절차/변화/보고로 분류 | clarification_required 또는 추천질문 |
| Tool 선택 | Tool allowlist와 사용자 권한 적용 | 403 또는 제한된 대체 Tool |
| Tool 실행 | Schema validator, Timeout, correlation log | 부분 성공 결과와 warnings |
| 근거 결합 | Evidence ID 중복제거, 공식성·페이지·상태 유지 | 근거 없는 문장은 limitations에 표시 |
| 지도 명령 | 허용 Action과 존재하는 target ID만 반환 | 해당 Action 제외, 텍스트 답변 유지 |
| 보고서 반영 | 사용자가 선택한 결과만 patch 생성 | 자동 승인·자동 제출 금지 |

22.1 다중 페이지 컴포넌트 트리

# App
├─ AppHeader / GlobalNavigation / SituationContextBar
├─ Route /  → DashboardPage
│  ├─ SituationAgentPanel
│  ├─ MapPanel
│  ├─ InsightPanel
│  └─ SituationTimeline
├─ Route /evidence → EvidencePage
│  ├─ SatelliteComparison
│  └─ DamageRecoveryEvidence
└─ Route /report → ReportPage
   └─ ReportEditor / ReportOutline / MarkdownPreview

## 22.2 다중 페이지·반응형 규칙

DisasterWorkspacePage
├─ WorkspaceHeader
│  ├─ RegionSelector / ReferenceTime / ModeToggle
│  ├─ HazardSelector / UserModeSelector / SaveSituationViewButton
├─ LeftWorkspacePanel
│  ├─ SituationInputForm
│  ├─ AgentChatPanel
│  └─ SuggestedQuestionList
├─ MapWorkspace
│  ├─ VWorldMapCanvas / MapToolbar / LayerControl
│  ├─ FeaturePopup / MapLegend / DataStatusBadge
│  └─ SatelliteSwipeOverlay
├─ RightInsightPanel
│  ├─ CurrentAssessmentTab
│  ├─ SimilarEventsTab
│  ├─ ResponseProcedureTab
│  └─ PlanEvidenceTab
└─ BottomAnalysisDock
   ├─ SituationTimelineTab
   ├─ VulnerableAreaChangeTab
   ├─ CaseComparisonTab
   ├─ EvidenceTraceTab
   └─ ReportDraftTab

## 22.2 고정 레이아웃·반응형 규칙

| 영역 | Desktop 기준 | 축소화면 처리 | 금지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전역 Header | 주요메뉴와 Context를 상단 유지 | 900px 이하 메뉴 래핑, Context 1~2열 | 현재 메뉴·지역·모드·재난유형을 숨김 |
| 재난 상황판 | 좌 300px·지도 가변·우 340px | 1280px 이하 우측 다음 행, 900px 이하 단일 열 | 지도를 유일 정보수단으로 사용 |
| 피해·변화 근거 | 두 영상과 메타표를 넓은 화면에 배치 | 900px 이하 영상·카드 단일 열, 표만 제한적 가로스크롤 | 스와이프 드래그만 강제 |
| 상황보고서 | 목차·편집·미리보기 3열 | 1280px 이하 미리보기 다음 행, 900px 이하 단일 열 | placeholder로 label 대체, 자동제출 |
| 확대·Reflow | 200% 확대에서도 기능 유지 | 고정 min-width 제거, DOM/시각 순서 일치 | 전체 페이지 가로스크롤·콘텐츠 절단 |

## 22.3 주요 컴포넌트 입력·출력·상태

| 컴포넌트 | 입력 | 출력 이벤트 | 필수 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| SituationInputForm | 지역·시각·유형·관측·현장징후 | Create Situation | idle/validating/loading/success/error |
| AgentChatPanel | situation_id, message, selected_feature | AgentResponse | streaming/partial/tool-running/error |
| VWorldMapCanvas | layers, mapActions, selectedFeature | map context event | initializing/ready/provider-error |
| CurrentAssessmentTab | CurrentSituation, PriorityAreaResult | 선택/지도이동 | loading/empty/partial/stale |
| SimilarEventsTab | search result | 사건선택/비교/근거 | loading/empty/fallback |
| ResponseProcedureTab | ProcedureSet, step status | 완료/지도/보고서 추가 | provisional/official/readonly |
| VulnerableAreaChangeTab | assets, flood traces, selected dates | comparison state | no-image/one-image/compare/playing |
| EvidenceTraceTab | evidence graph | open source/page | complete/partial/missing |
| ReportDraftTab | ReportDraft | edit/save/copy/download | dirty/saving/saved/conflict |

## 22.4 로딩·빈 결과·오류·Fallback UX

| 상태 | 화면 표현 | 사용자 행동 | 로그/데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| Loading | Skeleton + 조회중인 Provider명 | 취소 또는 다른 탭 사용 | request_id |
| Partial | 확보 데이터 우선표시 + 누락 배지 | 누락 원인 보기/재시도 | missing_sources |
| Stale cache | 관측시각·“최근 정상값” 경고 | 새로고침/시나리오 전환 | cache_age |
| Fallback | “시나리오/Seed로 전환” 고정 배지 | 실시간 재시도 | original_provider/error_code |
| Empty | 조건에 맞는 자료 없음 + 필터완화 제안 | 지역/기간/유형 수정 | query summary |
| Authorization | 권한이 없는 상세정보 마스킹 | 관리자 문의 | user/role/resource |
| Fatal map error | 지도 재초기화 + 목록형 결과 유지 | 재시도 | map provider error |

전역 메뉴, 페이지 내 Tab, 레이어 토글, 위성 비교, 보고서 편집·저장은 키보드만으로 수행 가능해야 한다.

## 지도와 위성영상에만 존재하는 핵심정보는 우선 확인지역 목록, 메타데이터 표, 피해·복구 카드와 텍스트 요약으로 동등하게 제공한다.

모든 탭, Drawer, 레이어 토글, 비교 슬라이더와 지도 외 목록은 키보드만으로 조작 가능해야 한다.

지도에만 존재하는 핵심정보는 우측·하단의 동등한 목록과 텍스트로 제공한다.

색상만으로 위험·상태를 구분하지 않고 텍스트·아이콘·패턴을 병행한다.

스와이프 비교는 native range와 25/50/75% 버튼 및 기본 좌우 비교를 함께 제공하여 드래그 의존성을 제거한다.

표·차트·시계열은 제목, 단위, 데이터 상태와 대체 텍스트 요약을 제공한다.

스와이프 비교는 키보드 증감 버튼과 두 시점 드롭다운을 함께 제공한다.

# 23. Claude Code 인계·개발 Backlog

## 23.1 인계 패키지 구성

| 경로 | 내용 | Claude Code 사용 목적 |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.md | 범위·금지·기술스택·완료기준 | 세션마다 최우선 프로젝트 규칙 |
| docs/ | 서비스·화면·Agent·API·GIS·시험·추적성 상세 | 구현 맥락과 기능 계약 |
| contracts/schemas/ | 핵심 DTO JSON Schema | 타입·입력·Seed·Fixture 계약검증 |
| contracts/openapi/ | Vercel POC API, UNE RAG, 공공 API Adapter | Client/Server stub와 계약시험 |
| data/seed/ | Provider-neutral Seed와 응답 Fixture | 외부 API 없이 Runtime·E2E 실행 |
| prompts/ | System·상황구조화·사례설명·보고서 Prompt | Agent 구현과 안전장치 |
| tests/ | Runtime Regression·Provider Conformance 결과 | 완료여부 재현·검증 |
| decisions/ | ADR 기술·범위 결정 | 구현 중 임의 변경 방지 |
| scripts/ | OpenAPI·Schema·Source·Smoke 검증 | 개발 시작 전 무결성 확인 |

## 23.2 개발 Backlog와 의존성

| ID | 작업 | 의존성 | 완료 산출 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 저장소/빌드/환경변수 기준선 | 없음 | Vercel 단일 프로젝트 기동, typecheck/validate 명령 |
| P0-02 | 공통 DTO·Schema·OpenAPI 코드생성 | P0-01 | 계약 검증 통과 |
| P0-03 | Seed Provider·Scenario 모드 | P0-02 | 3개 시나리오 API 응답 |
| P1-01 | 전역 App Shell·3개 Route·접근성 Shell | P0-01 | /, /evidence, /report·skip link·title/H1 focus |
| P1-02 | 재난 상황판 좌·중·우·타임라인 | P0-01 | 현재상황·지도·판단·유사사례·절차 연결 |
| P1-03 | 상황입력·Situation API | P0-02,P0-03 | 현재상황 생성 |
| P1-04 | 우선 확인지역 Rule/화면 | P1-03 | 근거·점수·확인항목 |
| P2-01 | UNE RAG Adapter·근거조회 | P0-02 | 문서/페이지/점수 정규화 |
| P2-02 | 유사 Event 검색·비교 | P2-01,P0-03 | Top-K·유사이유·피해복구 Seed |
| P2-03 | Agent Tool Router·Chat | P1-03,P1-02,P2-01 | 구조화 응답·MapAction |
| P2-04 | 매뉴얼 대응절차·체크상태 | P0-03 | 잠정 배지·근거·보고서 추가 |
| P3-01 | 피해·변화 근거 페이지 | P1-02,P0-03 | 위성 좌우/스와이프·침수흔적·피해대응복구 Seed |
| P3-02 | 판단근거 추적 | P2-01,P2-02,P2-04 | 데이터 기여·부족 표시 |
| P3-03 | 상황보고서 별도 페이지 | P2-03,P2-04 | 보이는 label 편집·미리보기·로컬 저장·Markdown |
| P3-04 | 상황뷰·Route Context 저장·복원 | P1-01~P3-03 | 페이지 이동 후 Situation·선택객체 유지 |
| P4-01 | 공공 API 실제 Provider | API Key | live/hybrid 전환 |
| P4-02 | 성능·보안·접근성·E2E | 전체 | KWCAG/WCAG 구조검사·키보드·화면낭독기·대표 시나리오 |

## 23.3 Definition of Done

기능 요구사항 ID와 구현 PR/Commit/테스트가 연결된다.

Frontend와 Vercel Functions TypeScript 타입검사가 통과한다.

API Request/Response가 OpenAPI와 JSON Schema 검증을 통과한다.

실제·시나리오·Mock·잠정·Fallback 상태가 UI와 로그에 보존된다.

키보드 접근, 초점이동, 레이블, 오류안내를 포함한 접근성 점검을 통과한다.

대표 시나리오 남원·의왕·구미가 Seed만으로 처음부터 보고서 초안까지 실행된다.

UNE RAG 또는 공공 API 장애를 재현해도 화면이 중단되지 않고 Fallback과 한계를 표시한다.

CCTV, 지자체 Context 수신, 피해예측, NDMS 자동제출 기능이 포함되지 않는다.

API Key·계정·Token이 소스·Commit·문서·로그·Fixture에 존재하지 않는다.

사용자·PM 검토용 시연 절차와 결과 캡처/로그가 저장된다.

## 23.4 Claude Code 세션 운영규칙

작업 시작 시 CLAUDE.md, 해당 docs 문서, OpenAPI/Schema와 관련 ADR을 먼저 읽는다.

기능을 임의 축소하거나 레이아웃을 변경하지 않고, 변경이 필요하면 ADR 초안을 작성한다.

한 작업단위는 계약 → 구현 → 테스트 → 문서 현행화 순으로 완료한다.

실제 Provider가 없으면 Seed Provider를 먼저 구현하되 Port와 DTO는 실 Provider와 동일하게 유지한다.

LLM 출력은 신뢰하지 않고 서버측 Schema·ID·권한·HTML Sanitization 검증을 적용한다.

완료 보고에는 변경파일, 실행명령, 테스트결과, 미해결사항, 화면/응답 증거를 포함한다.

# 24. v0.5 개발착수 결정·잔여 입력

## 24.1 개발착수 승인 결정

| 항목 | 결정 |
| --- | --- |
| 설계상태 | v0.7 다중 페이지 UX·웹 접근성 및 Vercel Source v0.4 구현 반영본 |
| 개발도구 | Claude Code Max 지원환경 |
| 현재상황 | 사용자 입력 + 공개 공공 API + Scenario Fallback |
| 지도 | 신규 VWorld 키 기반 2D 지도, Local GeoJSON Fallback |
| 검색 | UNE RAG API 정상 작동 전제, Claude MCP 사전검증·Seed 추출 |
| 유사사례 | Event 단위 검색, RAG 근거점수와 사건 유사도 분리 |
| 피해·복구 | Seed로 구현, 피해예측 금지, 향후 T3Q NDMS Provider 교체 |
| 위성·침수 | Seed로 구현, 향후 쓰리디랩스 Provider 교체 |
| 매뉴얼 | 부산 북구청 잠정 참조, 대상지역 정식 매뉴얼 교체 |
| 제외 | CCTV, 지자체 시스템 Context 수신, NDMS 자동제출 |

## 24.2 개발 중 실제로 필요한 입력

| 시점 | 필요 입력 | 없을 때 처리 |
| --- | --- | --- |
| 지도 배포 | 신규 VWorld 키를 Vercel 환경변수에 등록 | 키 값 미공유 시 Local GeoJSON으로 기능개발·검증 |
| UNE RAG 연계 | Base URL, 로그인 ID/PW 또는 Token, Swagger/OpenAPI | StaticEvidenceProvider로 화면·계약 진행 |
| 공공 API 연계 | 공공데이터포털·재난안전데이터 공유플랫폼 인증키 | ScenarioObservationProvider 유지 |
| 정식 매뉴얼 교체 | 의왕·구미·남원 행동매뉴얼 | 부산 북구청 잠정 템플릿과 배지 유지 |
| 실제 위성 교체 | 쓰리디랩스 Asset/Mask/Footprint 샘플 | StaticSeedSatelliteProvider 유지 |
| T3Q 통합 | Event/NDMS/메타/API 샘플 | UNE/Static Provider 유지 |

## 24.3 개발을 막지 않는 잔여사항

공공 API 키 전체 미발급

T3Q NDMS·소하천·최종 메타·MCP 미제공

쓰리디랩스 실제 위성영상 미제공

의왕·구미·남원 정식 풍수해 행동매뉴얼 미확보

운영서버 최종 URL·인프라 상세 미확정

위 항목은 모두 Port/Provider/Mapper/Fallback으로 격리되어 있으므로 POC 개발착수를 차단하지 않는다. 단, 실제 Provider 통합 시 계약변경이 발생하면 OpenAPI·Schema·테스트·설계서를 함께 개정한다.

# 부록 D. Endpoint 상세목록

| ID | Method/Path | 권한 | Timeout | Fallback | 주요 오류 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-SIT-01 | POST /api/v1/situations | INTERNAL | 3s | 없음 | VALIDATION_ERROR |
| API-OBS-01 | POST /api/v1/observations/query | INTERNAL | Provider별 3~5s | cache→scenario | PROVIDER_TIMEOUT |
| API-PRI-01 | POST /api/v1/priority-areas/query | INTERNAL | 2s | static rule | INSUFFICIENT_CONTEXT |
| API-EVT-01 | POST /api/v1/similar-events/search | INTERNAL | 8s | static events | NO_EVENT_CANDIDATE |
| API-EVT-02 | GET /api/v1/similar-events/detail | INTERNAL | 3s | 없음 | EVENT_NOT_FOUND |
| API-RAG-01 | POST /api/v1/risk-knowledge/search | INTERNAL | 8s | static evidence | RAG_UNAVAILABLE |
| API-PRO-01 | GET /api/v1/procedures | INTERNAL/PUBLIC-filter | 2s | manual seed | OFFICIAL_MANUAL_UNAVAILABLE |
| API-SAT-01 | GET /api/v1/satellite-evidence-sets | INTERNAL | 3s | seed sets | NO_EVIDENCE_SET |
| API-AGT-01 | POST /api/v1/agent/messages | INTERNAL | 20s | partial tool result | TOOL_EXECUTION_PARTIAL |
| API-RPT-01 | POST /api/v1/reports/drafts | INTERNAL | 10s | template draft | REPORT_GENERATION_PARTIAL |
| API-INT-01 | GET /api/v1/integrations/status | INTERNAL | 3s | 상태진단 | INTEGRATION_PENDING |

# 부록 E. 화면·컴포넌트 ID 목록

| ID | 기능 | 구현 컴포넌트 |
| --- | --- | --- |
| SCR-DASH-001 | 재난 상황판 / | DashboardPage |
| SCR-EVD-001 | 피해·변화 근거 /evidence | EvidencePage |
| SCR-RPT-001 | 상황보고서 초안 /report | ReportPage |
| CMP-GNB-001 | 전역 브랜드·주요메뉴·Context | AppHeader |
| CMP-COM-001 | 페이지 제목·설명·상태메시지 | PageHeading |
| CMP-RT-001 | pushState/popstate 기반 라우트 | useRoute |
| CMP-DASH-001 | 재난상황 입력·AI Agent | SituationAgentPanel |
| CMP-DASH-002 | VWorld 지도·레이어·상태 | MapPanel |
| CMP-DASH-003 | 현재판단·유사사례·대응절차·근거 | InsightPanel |
| CMP-DASH-004 | 현재 상황 타임라인 | SituationTimeline |
| CMP-EVD-001 | 위성영상 좌우·스와이프 비교 | SatelliteComparison |
| CMP-EVD-002 | 침수흔적·피해·대응·복구 근거 | DamageRecoveryEvidence |
| CMP-RPT-001 | 보고서 편집·저장·다운로드 | ReportEditor |
| CMP-A11Y-001 | ARIA Tab roving focus | useRovingTabs |
| CMP-A11Y-002 | skip link·landmark·focus-visible·reflow | AppHeader + styles.css |
| CMP-API-001 | 상황·우선순위·사례·위성·보고서 API | apiClient + Vercel Functions |
| CMP-PREVIEW-001 | 다중 페이지 정적 구현 프리뷰 | preview/multipage/index.html |
| CMP-TEST-001 | 다중 페이지 접근성 구조검사 | validate_multi_page_a11y.py |

# 부록 F. 수용시험 시나리오

| ID | 시험조건 | 기대결과 |
| --- | --- | --- |
| AT-NW-001 | 남원 3시간 95mm 시나리오 입력 | 호우경보 기준, 요천 우선지역, 유사사례, 절차, 보고서 초안 |
| AT-UW-001 | 의왕 안양천 수위 급상승 입력 | 시설능력 근거·지도강조·현재/과거 비교 |
| AT-GM-001 | 구미 태풍+12시간 강우 시나리오 | 복합재난 필터·하천/농경지 확인·사례비교 |
| AT-FB-001 | 기상 API Timeout | Scenario Fallback 배지와 관측시각 표시 |
| AT-FB-002 | UNE RAG 5xx | Static 근거로 전환, 허위 Citation 없음 |
| AT-SAT-001 | 불규칙 2시점 선택 | 촬영일·센서·Mock 배지·스와이프 동작 |
| AT-MAN-001 | 대응절차 조회 | 부산 북구청 잠정 배지·근거·완료상태 |
| AT-RPT-001 | 보고서 생성 | 피해예측 문구 없음, 과거사례 참고·한계 포함 |
| AT-A11Y-001 | 키보드만 사용 | 주요 기능 접근·초점표시·지도 대체목록 |
| AT-SEC-001 | Prompt Injection 입력 | 허용 Tool 외 실행 차단, HTML Sanitization |

# 부록 G. 환경변수·비밀정보 목록

| 변수 | 예시값 | 비밀 | 기본/설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP_ENV | development | 아니오 | 환경 구분 |
| POC_DATA_MODE | hybrid | 아니오 | live/hybrid/scenario |
| VITE_API_BASE_URL | /api/v1 | 아니오 | Vercel 동일 Origin API 경로 |
| UNE_RAG_BASE_URL | http://... | 아니오 | 실제 URL은 환경별 |
| UNE_RAG_USERNAME | <secret> | 예 | 로그인 계정 |
| UNE_RAG_PASSWORD | <secret> | 예 | 로그인 비밀번호 |
| VWORLD_SERVER_API_KEY | <secret> | 예 | 서버 데이터 API 필요 시 |
| VITE_VWORLD_MAP_KEY | <domain-restricted> | 예 | 필요 시 브라우저 지도 |
| DATA_GO_KR_SERVICE_KEY | <secret> | 예 | 기상청 API |
| SAFETY_DATA_API_KEY | <secret> | 예 | 수위·우량·유량 |
| 초기 DB 없음 | - | - | 상황뷰 localStorage; 운영전환 시 결정 |
| LOG_LEVEL | info | 아니오 | 민감본문 로그 금지 |

# 25. Vercel TypeScript 전환 및 다음 개발단계 구현

## 25.1 기술전환 결정

POC는 사용자가 직접 관리하고 Vercel로 배포할 예정이므로 ASP.NET Core/.NET을 필수 기술로 유지하지 않는다. React·TypeScript·Vite 화면과 TypeScript Vercel Functions를 하나의 프로젝트로 구성하고, 서버측 Functions가 UNE RAG·공공 API 인증정보 보호와 호출 중계, 현재상황 검증, 우선 확인지역 Rule, Agent 응답 및 보고서 초안 생성을 담당한다.

| 항목 | v0.5 이전 | v0.6 결정 | 향후 전환 |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | ASP.NET Core Web API | TypeScript Vercel Functions | 운영 요구 확정 시 동일 OpenAPI의 별도 Backend 가능 |
| DB | PostgreSQL·PostGIS 초기 적용 | 초기 POC 미적용 | 다중사용자·감사·공간분석 필요 시 도입 |
| 상태저장 | 서버 DB 가정 | 상황뷰·편집상태 localStorage | 운영 승인·이력 DB로 교체 |
| 배포 | Frontend/Backend 분리 가능 | Vercel 단일 프로젝트 | T3Q/폐쇄망 시 재배포 |
| 언어 | TypeScript+C# | TypeScript 중심 | Provider/API 계약 유지 |

## 25.2 Vercel 배포 구조

[Vercel Project Root]
  ├─ apps/web → Vite build → apps/web/dist
  ├─ api/**/*.ts → Node.js Vercel Functions
  ├─ server/domain → Vercel 비종속 업무규칙
  ├─ server/providers → UNE RAG·공공 API Adapter
  ├─ data/seed/reference → Static JSON/GeoJSON
  └─ Vercel Environment Variables → API Key·UNE 인증

브라우저
  ├─ VWorld 배경지도: 도메인 제한 키
  ├─ /api/v1/*: 동일 Origin Functions
  └─ localStorage: 상황뷰 저장

API Route는 요청 파싱·인증·응답만 담당하고 우선순위·상황해석·보고서 규칙은 server/domain에 둔다.

UNE RAG·기상·수문 등 외부 호출은 server/providers에 격리하며 오류 시 Seed/Scenario Provider로 전환한다.

위성 원본, SHP, 대형 Raster는 Function에서 처리하지 않고 사전 전처리된 타일·GeoJSON·결과 URL만 사용한다.

Vercel 종속 기능을 핵심 Domain에 사용하지 않아 향후 전문 Backend로 이전 가능하게 한다.

## 25.3 초기 DB 미적용 범위

| 데이터 | POC 저장 | 공유/지속성 | 운영전환 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험지구·하천·기준 | Static JSON/GeoJSON | 배포 버전 고정 | T3Q 통합 DB 제공 |
| 피해·복구·유사사례 | Seed JSON | POC 참고 | NDMS 기반 데이터 수령 |
| 위성·침수 | 정적 Asset/GeoJSON | POC 비교 | 쓰리디랩스 Provider 제공 |
| 사용자 입력상황 | 브라우저 상태 | 현재 세션/화면 | 다중사용자 공동 상황관리 |
| 상황뷰 | localStorage | 해당 브라우저 | 공유·승인·감사 요구 |
| 보고서 초안 | 브라우저/다운로드 | 담당자 검토 | 공식 이력·충돌관리 요구 |

## 25.4 전문 개발자 참여 시 불리한 점과 통제

| 잠재 불리점 | POC 영향 | 통제방안 | 전환 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버리스 무상태 | 서버 메모리 세션 불가 | 요청 Context·localStorage·정적 Seed | 공유 세션 필요 시 DB |
| 대용량 공간·영상처리 | Function에서 직접 처리 부적합 | 사전 변환·타일·간소 GeoJSON | GeoServer/PostGIS/배치 도입 |
| 장시간 Agent 작업 | 실행시간·응답 제한 가능 | Tool Timeout·부분결과·Fallback | Job Queue 필요 시 별도 Worker |
| 감사·승인·RBAC | POC 수준으로 제한 | 공개/내부 표시와 입력검증 | 운영요구 확정 시 전문 Backend |
| 폐쇄망/T3Q 배포 | Vercel 직접 사용 불가 가능 | OpenAPI·Provider·Domain 분리 | Node/.NET/Java 서버로 포팅 |

## 25.5 2차 개발 구현 결과

| ID | 구현사항 | 완료내용 | 잔여 연결 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV-201 | Vercel API 전환 | /api TypeScript Functions 및 공통 Envelope | Vercel 실제 배포 검증 |
| DEV-202 | 현재상황 입력·검증 | 강우·수위·유량·현장징후 입력 후 새 Situation 생성 | 공공 API 자동 병합 |
| DEV-203 | 우선 확인지역 Rule | 현재조건+재난유형+계획위험+과거이력 상대순위 | 전문가 가중치 검토 |
| DEV-204 | GeoJSON ID 지도강조 | district/river ID 정규화, Agent/우측 결과 지도 이동 | 침수·위성 Geometry 연결 |
| DEV-205 | 상황뷰 저장 | localStorage 기반 현재상황·선택객체 저장 | 복원 UI 및 공유 기능 |
| DEV-206 | VWorld 키 적용지점 | VITE_VWORLD_MAP_KEY 환경변수와 WMTS Adapter | 사용자 키 등록 후 실지도 확인 |
| DEV-207 | 다중 페이지 Route | /, /evidence, /report 고유 URL과 공통 AppHeader·Context | Vercel Preview 실제 배포 검증 |
| DEV-208 | 상황판 페이지 | 기존 좌·중·우 구조와 현재상황 타임라인 유지 | VWorld 실키·공공API 실연계 |
| DEV-209 | 피해·변화 근거 페이지 | 위성 좌우/스와이프·메타표·피해대응복구 Seed 분리 | 지도 시점·침수흔적 실도형 동기화 |
| DEV-210 | 상황보고서 페이지 | 목차·보이는 label 편집·Markdown 미리보기·로컬 저장 | 유사사례·근거·절차 자동 반영 |
| DEV-211 | 웹 접근성 구조 | skip link·landmark·aria-current·roving tab·44px 목표·responsive | axe·NVDA/화면낭독기·키보드 과업시험 |
| DEV-212 | 구조검증 | 다중 페이지 접근성 검사·Functions 타입검사·Seed 시험 통과 | 실제 React/Vite 생산빌드 |

## 25.6 다음 개발순서

Vercel 프로젝트에 신규 VWorld 키를 등록하고 일반지도·행정경계·하천·위험지구 표출을 실제 확인한다.

UNE RAG Swagger와 로그인 규격을 확인하여 UneRagProvider의 인증·검색·Citation 정규화를 구현한다.

기상청·홍수통제소 인증키 발급 후 지역별 관측소 매핑과 PublicObservationProvider를 구현한다.

유사사례 탭에 피해·대응·복구 Seed와 UNE RAG 근거를 결합하고 현재 피해예측이 아님을 고정 표시한다.

취약지역 변화탐색에 침수흔적 GeoJSON, 두 시점 선택, 스와이프·투명도 비교를 구현한다.

보고서 초안 편집·복사·다운로드와 판단근거 추적을 완성하고 대표 시나리오 3종 E2E를 수행한다.

# 26. 다중 페이지 UX·웹 접근성 및 3차 개발 구현

## 검토 결론

단일 대형 화면은 재난상황 입력, 지도판단, 위성영상 비교, 피해·복구 근거 검토, 보고서 장문편집을 동시에 노출하므로 초점 이동량과 인지부하가 커지고 200% 확대·태블릿·모바일 재배치가 복잡해진다. 따라서 메인 지도업무의 연속성은 유지하되 업무 목적과 조작방식이 다른 분석·작성 작업을 별도 URL 페이지로 분리하는 것이 사용자 UX와 웹 접근성 모두에 유리하다.

상위 페이지는 서로 독립된 업무 목적과 브라우저 내비게이션이 필요한 대상이므로 실제 링크와 URL을 사용한다. ARIA Tab은 한 페이지 안에서 관련된 소규모 패널 중 하나를 전환하는 경우에만 적용한다. 이를 통해 브라우저 뒤로가기·북마크·새로고침, 페이지별 제목과 H1, 화면낭독기 landmark, 명확한 키보드 초점 순서를 확보한다.

## 26.1 최종 정보구조와 역할

| 페이지 | 핵심 질문 | 주요 콘텐츠 | 대표 완료행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재난 상황판 / | 지금 어디를 먼저 확인하고 무엇을 해야 하는가? | 사용자입력+공공API 현재조건, VWorld 지도, 우선 확인지역, 유사사례, 대응절차, 계획근거, 현재 타임라인 | 조건 적용·재산정, 지도 강조, Agent 질의, 유사사례 선택 |
| 피해·변화 근거 /evidence | 과거에 어디가 어떻게 변하고 피해·대응·복구가 기록되었는가? | 위성영상 시점 비교, 침수흔적, 피해위치, NDMS 교체형 피해·대응·복구 Seed, 메타데이터·Citation | 두 시점 비교, 근거 검토, 사건·공간 연계 확인 |
| 상황보고서 초안 /report | 확인한 상황과 조치결과를 어떻게 보고서 초안으로 정리하는가? | 보고서 목차, 보이는 label 편집폼, Markdown 미리보기, 근거·한계, 로컬 저장·다운로드 | 담당자 수정, 저장, Markdown 다운로드 |

## 26.2 페이지 간 Context·상태 연속성

전역 Header는 지역·상황, 기준시각, 실시간/시나리오 모드, 재난유형, 상황뷰 저장을 모든 페이지에서 동일하게 제공한다.

페이지 이동 시 CurrentSituation, 선택 유사 Event, 지도 선택객체, Provider 상태를 상위 App 상태에 유지한다. 새로고침과 직접 URL 진입 시 Situation ID 또는 기본 시나리오를 복원한다.

보고서 초안은 현재 Situation과 선택된 우선 확인지역·유사사례·대응절차를 참조하되, 현재 피해현황은 Seed로 자동 채우지 않고 담당자가 현장확인 후 입력한다.

상황뷰는 현재 페이지 경로, Situation ID, 선택 Event, 영상 비교시점, 지도 레이어와 보고서 편집상태를 저장할 수 있도록 스키마를 확장한다.

## 26.3 페이지별 상세 UX

### 26.3.1 재난 상황판

좌측은 재난상황 입력과 AI Agent를 관련 Tab으로 제공한다. 입력 폼은 특보·강우·수위·유량·현장징후의 출처·관측시각·단위를 명확히 하고 사용자가 자동조회값을 확인·보완할 수 있게 한다.

중앙 지도는 VWorld 2D를 기본으로 하되 지도 캔버스를 유일한 정보수단으로 사용하지 않는다. 우선 확인지역·유사사례·대응절차 목록의 “지도에서 보기” 버튼으로 동일 객체를 강조한다.

우측 패널은 현재 판단, 유사사례, 대응절차, 계획·근거를 관련 Tab으로 제공한다. 사건 유사도와 문서 RAG 적합도, Seed/공식/시나리오 상태를 분리한다.

하단에는 현재 상황 타임라인만 유지하여 특보·강우·수위·유량·사용자입력·재산정 시점을 빠르게 확인한다.

### 26.3.2 피해·변화 근거

위성영상 좌우 비교를 기본 모드로 제공하고, 스와이프는 보조 모드로 제공한다. 기준영상·비교영상 선택, 실제 촬영일, 센서, 해상도, 품질, 재난시점 관계를 표로 병행한다.

스와이프는 드래그만 요구하지 않고 native range와 25·50·75% 빠른 위치 버튼을 제공한다. 광학·SAR 혼합 시 센서 차이와 구름량 N/A를 명시한다.

침수흔적·피해·대응·복구는 같은 Event ID와 공간객체로 연결하되, 현재 POC 자료는 mock_seed·official_data=false·is_prediction=false로 표시한다.

향후 쓰리디랩스 위성·변화탐지와 T3Q NDMS 피해복구 Provider로 교체해도 화면의 페이지·컴포넌트 계약은 유지한다.

### 26.3.3 상황보고서 초안

좌측 목차, 중앙 편집폼, 우측 Markdown 미리보기로 구성한다. 축소화면에서는 목차-편집-미리보기 순으로 단일 열 재배치한다.

모든 입력은 보이는 label을 사용하고 placeholder를 label 대체수단으로 사용하지 않는다. 자동저장·자동제출 대신 사용자가 명시적으로 브라우저 저장 또는 Markdown 다운로드를 실행한다.

저장·다운로드 완료는 live status로 안내하고 오류 발생 시 상단 오류요약과 해당 입력의 구체적인 해결방법을 제공한다.

보고서에는 데이터 출처·최신시각·Fallback·Seed·현재 피해예측 아님·담당자 확인 필요사항을 포함하며 NDMS 자동등록과 공식 승인은 구현하지 않는다.

## 26.4 웹 접근성 최적 설계기준

| 영역 | 설계기준 | 구현·시험 방법 |
| --- | --- | --- |
| 페이지 구조 | header/nav/main/footer landmark, 페이지당 H1 하나, 순차 heading | 화면낭독기 landmark 목록과 heading 탐색 확인 |
| 내비게이션 | 실제 링크, 고유 URL, aria-current=page, 본문 바로가기 | Tab·Enter, 뒤로가기, 직접 URL·새로고침 시험 |
| 라우트 초점 | 페이지 이동 시 title 갱신 후 H1 초점 | focus 관리 단위시험·수동 키보드 확인 |
| Tab 위젯 | 관련 패널에만 적용; aria-selected/controls, roving tabindex | Left/Right/Home/End 및 Tab 이탈 시험 |
| 지도 | 캔버스 외 동등한 목록·버튼·상태·오류 | 키보드만으로 객체선택·레이어토글·근거조회 |
| 위성 비교 | alt, 좌우 비교 기본, range·빠른버튼, 메타표 | 드래그 없이 동일 과업 성공, 표 caption·scope 확인 |
| 보고서 폼 | 보이는 label, 오류식별·제안, 명시적 저장 | 키보드 입력·오류·live status·다운로드 시험 |
| 포인터 대상 | WCAG 2.2 AA 최소 24 CSS px 이상, 내부 목표 44px | CSS 구조검사와 실기기 터치 확인 |
| 확대·Reflow | 200% 확대와 900px 이하 단일 열, 기능 손실 없음 | 브라우저 확대·320 CSS px 폭 수동시험 |
| 상태·색상 | 색상 외 텍스트·아이콘·배지, 실제/Seed/Scenario 반복표시 | 고대비·색각 시뮬레이션·화면낭독기 확인 |
| 움직임 | prefers-reduced-motion 존중 | 운영체제 모션감소 설정 시험 |

## 26.5 구현 화면 예시

아래 화면은 Source v0.4의 3개 상위 페이지 구조를 검토하기 위한 정적 구현 프리뷰다. 실제 VWorld·UNE RAG·공공 API 연결 전의 UX 검증용이며, 표시된 지도·위성·피해자료는 예시 또는 Seed 상태다.

그림 26-1. 지도 기반 재난 상황판 - 좌측 입력/Agent, 중앙 지도, 우측 판단·사례·절차·근거, 하단 현재 타임라인

그림 26-2. 피해·변화 근거 - 위성영상 두 시점 비교, 메타데이터, 침수흔적·피해·대응·복구 참고

그림 26-3. 상황보고서 초안 - 목차, 보이는 Label 편집폼, Markdown 미리보기

## 26.6 Source v0.4 구현결과

| 구현항목 | 완료내용 | 검증상태 | 잔여작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다중 페이지 Route | /, /evidence, /report와 pushState/popstate | 구조검사 통과 | Vercel Preview 직접 URL 검증 |
| 전역 Context | AppHeader에서 Situation·기준시각·모드·재난유형 유지 | 정적·소스 검토 통과 | 새로고침 복원 파라미터 |
| 메인 상황판 | 좌·중·우와 현재 타임라인 분리 | 프리뷰 검토 완료 | VWorld 신규키·공공 API 실연계 |
| 피해·변화 근거 | 위성 좌우/스와이프, 메타표, 피해복구 카드 | 소스·프리뷰 검토 완료 | 침수흔적 실도형·지도 동기화 |
| 보고서 | 목차·편집·Markdown·저장/다운로드 | 소스·프리뷰 검토 완료 | 근거·절차 자동반영 및 오류검증 |
| 접근성 구조 | skip link, landmark, aria-current, roving Tab, responsive | validate_multi_page_a11y PASS | axe·NVDA·키보드 사용자 과업 |
| Functions·Seed | Functions TypeScript, Seed/우선순위/유사사례/공간자산 | TypeScript·Python smoke PASS | 실제 npm/Vite 생산빌드 |

## 26.7 다음 개발단계

Vercel 프로젝트에 Source v0.4를 연결하고 /, /evidence, /report의 직접 URL·새로고침·뒤로가기를 Preview 환경에서 검증한다.

신규 VWorld 키를 환경변수에 등록하여 3개 지역 배경지도, 행정경계, 하천, 위험지구, 침수흔적 레이어와 텍스트 목록의 양방향 선택을 검증한다.

기상특보 또는 강우 API 최소 1종과 수위·유량 API 최소 1종을 PublicObservationProvider에 실제 연결하고 관측시각·단위·Fallback을 화면에 반영한다.

UNE RAG Swagger의 로그인·검색 계약을 실제 매핑하여 Event 유사사례의 문서·페이지·Passage Citation을 연결한다.

피해·변화 근거 페이지에서 선택 Event와 위성시점·침수흔적·피해위치가 지도 Context와 동기화되도록 구현한다.

보고서 초안에 선택 우선지역, 유사사례, 대응절차, 근거와 데이터 한계를 자동 반영하되 피해현황은 담당자 확인 전 자동 확정하지 않는다.

axe 자동검사, 키보드 전 과업, NVDA 또는 동등 화면낭독기, 200% 확대·320 CSS px Reflow, 고대비와 모션감소 시험을 수행한다.

남원·의왕·구미 대표 시나리오를 3개 페이지에 걸쳐 End-to-End로 실행하고 수용기준 AC-001~AC-021의 결과를 기록한다.

## 26.8 표준·참고기준

W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, Recommendation.

W3C WAI-ARIA Authoring Practices Guide, Tabs Pattern 및 Keyboard Interface.

KS X OT0003:2022, 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2(KWCAG 2.2).

TTAK.KO-10.1011/R1, 웹 접근성 품질인증 표준운영 지침, 2024-12-06.

TTAK.KO-10.1012/R1, 웹 접근성 품질인증 표준심사 지침, 2024-12-06.

한국지능정보사회진흥원 웹 접근성 표준심사 지침 및 공공 웹서비스 품질관리 기준.

# 27. 공공 관측 실연계·근거-보고서 동기화 및 4차 개발 구현

목적. 다중 페이지 구조를 유지하면서 실제 공공 관측값이 우선 확인지역 산정에 반영되도록 하고, 피해·변화 근거 페이지에서 선택한 위성영상·침수흔적도·과거 피해·대응·복구 사례가 상황보고서 초안의 참고근거로 안전하게 전달되도록 한다. 이 단계에서도 CCTV, 지자체 시스템 Context, 피해예측, NDMS 자동제출은 구현하지 않는다.

## 27.1 개발범위와 완료 정의

| 구분 | v0.5 구현범위 | 완료 판단 |
| --- | --- | --- |
| 현재상황 | 기상청 초단기실황을 공공 API Provider로 호출하고 사용자 입력·Scenario 값과 병합 | 실제 응답은 actual, 실패·미설정은 scenario 배지와 경고를 반환 |
| 우선 확인지역 | 현재 강우·기상 관측값이 기존 계획위험·과거사례와 함께 상대순위 산정에 반영 | 실제 관측값 유무에 따라 입력 Context가 변경되고 근거가 추적됨 |
| 연계 진단 | VWorld, 기상청, 홍수통제소, UNE RAG의 설정·대체모드 상태 표시 | 키 값 자체를 노출하지 않고 설정여부와 Fallback 상태만 표시 |
| 피해·변화 근거 | 위성영상 비교쌍, 침수흔적도 포함 여부, 과거 피해복구 사례를 사용자가 선택 | Situation ID별 선택상태를 저장하고 보고서 페이지에서 확인 |
| 보고서 초안 | 선택 근거를 참고근거 절에 자동 반영 | 과거 피해·복구를 현재 피해현황으로 자동 기입하지 않음 |
| 접근성 시험 | 실제 URL 이동, 키보드 접근, 스와이프 대체조작 E2E 시나리오 추가 | Playwright 실행환경에서 자동시험 가능하고 수동 화면낭독기 시험항목 유지 |

## 27.2 기상청 초단기실황 연계 상세

첫 번째 실제 공공 관측 Provider는 기상청 단기예보 조회서비스의 초단기실황 기능으로 한다. 서비스는 읍·면·동 단위 5km 격자 기반 실황값을 제공하므로, POC 대상 지자체의 대표 격자좌표를 지역 프로파일에 고정하고 서버측 Vercel Function에서 호출한다.

| 항목 | 설계값 | 처리규칙 |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | /1360000/VilageFcstInfoService_2.0/getUltraSrtNcst | 환경변수 KMA_ULTRA_SRT_NCST_URL로 교체 가능 |
| 인증 | DATA_GO_KR_SERVICE_KEY | 브라우저에 노출하지 않고 Vercel 서버 환경변수로만 관리 |
| 기준시각 | 기준시각에서 KMA_REQUEST_LAG_MINUTES를 차감한 정시 | 기본 45분 지연을 두어 발표자료 미생성 오류를 줄임 |
| 응답형식 | JSON | response.header.resultCode가 00인 경우만 actual로 채택 |
| Timeout | 12초 | 실패 시 전체 서비스 오류로 전파하지 않고 Scenario Observation으로 대체 |
| 출처표시 | source_provider=KMA_ULTRA_SRT_NCST, official_data=true | 화면에서 실제 공공 API 값임을 식별 |

| 행정코드 | 지역 | KMA nx | KMA ny | 대표 적용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41430 | 경기도 의왕시 | 60 | 122 | 안양천·오전천 위험지구 상황 |
| 47190 | 경상북도 구미시 | 84 | 97 | 구미천 태풍·호우 복합상황 |
| 45190 | 전북특별자치도 남원시 | 68 | 81 | 요천 집중호우 상황 |

| KMA Category | 공통 Observation Type | 명칭 | 단위 | 우선순위 활용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RN1 | RAINFALL_1H | 1시간 강수량 | mm | 현재 강우강도와 호우 판단조건 |
| T1H | TEMPERATURE | 기온 | ℃ | 상황 설명 및 관측최신성 |
| REH | HUMIDITY | 습도 | % | 상황 설명 |
| WSD | WIND_SPEED | 풍속 | m/s | 태풍·강풍 상황 Context |
| VEC | WIND_DIRECTION | 풍향 | deg | 태풍·강풍 상황 Context |
| PTY | PRECIPITATION_TYPE | 강수형태 | 코드 | 비·비/눈·눈 상태 해석 |
| UUU/VVV | WIND_EAST_WEST / WIND_NORTH_SOUTH | 바람 성분 | m/s | 분석보조; 기본화면 우선순위는 낮음 |

## 27.3 현재상황 병합·Fallback·우선순위 재산정 규칙

선택한 Situation의 지역코드와 기준시각을 /api/v1/observations/query에 전달한다.

PublicObservationProvider는 기상청 초단기실황 호출을 우선 수행한다.

실제 공공 관측값이 반환되면 동일 type의 Scenario Observation을 대체하고, 실제 응답에 없는 수위·유량·현장징후는 기존 사용자입력·Scenario 값을 유지한다.

병합된 CurrentSituation을 PriorityArea, SimilarEvent, ReportDraft API의 공통 입력으로 사용한다.

공공 API 키 미설정, Timeout, 기관 오류코드, 빈 결과 시 사용자가 입력한 값과 Scenario Provider로 기능을 계속 수행한다.

Fallback 사용 여부, Provider, 자료상태, 경고문을 응답 Envelope 및 화면 연계상태 패널에 표시한다.

mergeObservations(CurrentSituation, actualObservations) actual type 존재 -> 동일 type Scenario 값 대체 actual type 없음 -> 사용자입력·Scenario 값 유지 data_quality.public_api_merged = true PriorityArea 재산정 -> SimilarEvent 재검색 -> ReportDraft 재생성

| 오류상황 | 사용자 표출 | 서비스 동작 | 금지사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서비스키 미설정 | 기상청: 대체모드 | Scenario 강우·사용자 입력 유지 | 실제자료로 표시 금지 |
| 발표시각 자료 없음 | 최근 발표자료 조회 실패 경고 | Scenario 유지, 다음 조회에서 재시도 | 0mm로 임의 처리 금지 |
| HTTP/기관 오류 | 공공 API 호출 실패와 시각 표시 | 우선순위·Agent·보고서 기능 계속 제공 | 전체 화면 중단 금지 |
| 일부 Category 누락 | 누락 Category 표시 | 수신 Category만 actual로 병합 | 누락값 추정 금지 |

## 27.4 수위·유량 공공 API 연계 준비

홍수통제소 표준수문DB는 강수량·수위·유량·댐·보·홍수예보 등 실시간 수문자료를 제공하지만, POC 대상 하천과 실제 관측소 코드의 정합이 먼저 확정되어야 한다. 따라서 v0.5에서는 Provider 환경변수와 진단상태를 구현하되, 잘못된 관측소를 임의 연결하지 않는다.

| 환경변수 | 의미 | 활성화 조건 |
| --- | --- | --- |
| HRFCO_API_BASE_URL | 홍수통제소 OpenAPI Base URL | 공식 OpenAPI 호출주소 확정 |
| HRFCO_WATERLEVEL_PATH | 수위·유량 조회 Path | Operation과 요청변수 확정 |
| HRFCO_SERVICE_KEY | 인증키 | 서버 환경변수 등록 |
| 관측소 매핑 Catalog | 지역·하천·관측소 코드·좌표·단위 | 의왕·구미·남원의 실제 적용 관측소를 업무담당자와 검증 |

수위·유량의 실연계 전까지 사용자 입력과 Scenario 값을 현재조건 Context로 사용한다.

하천기본계획의 계획홍수량 또는 파생 경보유량을 실시간 관측값으로 혼동하지 않는다.

관측소가 대상 하천과 직접 연결되지 않거나 영향권이 불명확하면 참고관측소로 표시하고 우선순위 자동가중치를 제한한다.

## 27.5 연계상태 진단 UI

| 연계대상 | 상태 판정 | 화면 표시 | 보안 |
| --- | --- | --- | --- |
| VWorld | VITE_VWORLD_MAP_KEY 설정 + 브라우저 타일 로딩 이벤트 | 정상·연결중·오류·Seed 전용 | 키 문자열 미표시 |
| 기상청 초단기실황 | DATA_GO_KR_SERVICE_KEY 설정 및 실제 응답 여부 | 설정됨·실제반영·대체모드·오류 | ServiceKey 미노출 |
| 홍수통제소 | Base URL·Path·ServiceKey·관측소 매핑 존재 | 관측소 코드 대기 또는 활성 | 키·내부 Endpoint 제한 |
| UNE RAG | Base URL·검색 Path·인증정보 존재 | 설정완료·검색실패·Seed Fallback | 토큰·계정정보 미표시 |

진단 UI는 시스템 관리자용 상세 로그 화면이 아니라 POC 시연자와 개발자가 현재 어떤 데이터가 실제로 연결되었는지 빠르게 확인하기 위한 접이식 상태 패널이다. 화면낭독기 사용자는 버튼의 aria-expanded와 상태 텍스트로 동일 정보를 확인할 수 있다.

## 27.6 피해·변화 근거와 상황보고서 Context 동기화

피해·변화 근거 페이지는 단순 조회화면이 아니라 보고서 작성에 사용할 참고근거를 선택하는 단계로 확장한다. 선택 결과는 현재 Situation ID에 귀속되며 다른 지역·상황으로 전환할 때 혼합되지 않는다.

| 선택대상 | 선택값 | 보고서 반영 위치 | 안전규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위성영상 비교 | 기준 asset_id, 비교 asset_id, 선택시각 | 피해·변화 참고근거 > 위성영상 | 촬영일·센서·자료상태만 자동반영; 변화원인 단정 금지 |
| 침수흔적도 | 포함 여부, 대상 지역 | 피해·변화 참고근거 > 침수흔적도 | Seed는 공식 침수범위가 아님을 명시 |
| 과거 피해·대응·복구 사례 | 선택 Event ID 배열 | 피해·변화 참고근거 > 과거사례 | 현재 피해현황·피해예측으로 자동전환 금지 |
| 사용자 조치결과 | 담당자 직접 입력 | 담당자 조치결과 | AI가 완료상태를 자동확정하지 않음 |
| 현재 피해현황 | 담당자 직접 확인·입력 | 현재 피해현황 | 과거 Seed 값 자동복사 금지 |

ReportEvidenceSelection { satellite_pair?: { left_asset_id, right_asset_id, added_at } similar_event_ids: string[] include_flood_trace: boolean updated_at: ISO-8601 } Storage key = une-disaster-report-evidence:{situation_id}

사용자가 피해·변화 근거 페이지에서 보고서 반영 버튼을 선택한다.

브라우저는 Situation ID별 ReportEvidenceSelection을 localStorage에 저장한다.

App 공통 Context가 변경된 선택값을 보고서 초안 API에 전달한다.

보고서 API는 선택된 위성 Asset과 피해·복구 Event를 Seed 또는 향후 Provider에서 조회한다.

보고서 페이지는 선택된 참고근거의 건수·포함여부를 먼저 보여주고, 담당자가 편집할 수 있는 Markdown 초안을 생성한다.

과거 피해·복구 값은 참고절에만 표시하고 현재 피해현황 필드는 미확인 상태로 유지한다.

## 27.7 신규·변경 API 계약

| Method | Endpoint | 요청 | 응답·역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/observations/kma-nowcast?admin_code= | admin_code | KMA 격자·요청기준시각·정규화 Observation 진단 |
| POST | /api/v1/observations/query | admin_code, reference_time | Actual 우선, Scenario Fallback Observation 배열 |
| GET | /api/v1/integrations/status | 없음 | VWorld·KMA·HRFCO·UNE RAG 설정상태 |
| POST | /api/v1/reports/drafts | situation, selected_evidence | 우선 확인지역과 선택 참고근거를 포함한 Draft |
| Client | localStorage ReportEvidenceSelection | situation_id별 선택값 | 페이지 이동·새로고침 후 선택상태 복원 |

| 공통 Meta | 값 예 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| provider | KMA_ULTRA_SRT_NCST / ScenarioObservationProvider | 실제 호출 또는 대체 Provider |
| data_status | actual / scenario / provisional | 자료의 성격 |
| fallback_used | true / false | 실연계 실패 후 대체사용 여부 |
| warnings | 호출실패·키 미설정·관측소 대기 | 사용자와 개발자가 한계를 확인 |

## 27.8 접근성 E2E·수동시험 상세

| 시험 ID | 시험내용 | 자동/수동 | 합격기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| A11Y-E2E-001 | 전역 메뉴가 실제 링크이고 aria-current를 제공 | Playwright | /, /evidence, /report 직접접근·뒤로가기·새로고침 정상 |
| A11Y-E2E-002 | 키보드만으로 보고서 페이지와 편집필드 도달 | Playwright + 수동 | 초점 손실·키보드 함정 없음 |
| A11Y-E2E-003 | 위성 스와이프 대체조작 | Playwright | 좌우비교, range, 25/50/75% 버튼 제공 |
| A11Y-E2E-004 | 연계상태 패널 열기·닫기 | Playwright + 화면낭독기 | aria-expanded와 상태텍스트 읽힘 |
| A11Y-E2E-005 | 근거 선택 후 보고서 반영 상태 안내 | 수동 + 화면낭독기 | role=status 또는 aria-live로 결과 인지 |
| A11Y-E2E-006 | 지도정보 텍스트 대안 | 수동 | 우선 확인지역·침수흔적 요약을 지도 없이 확인 |
| A11Y-E2E-007 | 200% 확대·560px Reflow | 수동 | 핵심정보 손실·겹침 없음; 필요한 데이터표만 제한 스크롤 |

자동 접근성 도구는 DOM 규칙 위반을 탐지하지만 의미적 대체텍스트와 업무순서는 수동검증을 병행한다.

지도 캔버스는 aria-hidden으로 두되 동일한 우선 확인지역과 레이어 상태를 텍스트로 제공한다.

위성영상의 alt는 지역·시점·자료성격을 포함하되 화면에서 확인할 수 없는 변화결론을 작성하지 않는다.

피해복구 Seed 선택 버튼은 aria-pressed로 현재 선택상태를 제공한다.

## 27.9 보안·운영·성능 기준

| 영역 | 설계기준 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| 비밀정보 | VWorld·공공 API·UNE RAG 키와 계정은 Vercel 환경변수에 저장 | Git·ZIP·클라이언트 번들에 실제 값이 없는지 검사 |
| 공공 API Proxy | 브라우저가 공공 API를 직접 호출하지 않고 Vercel Function을 경유 | ServiceKey가 개발자도구 Network URL에 노출되지 않음 |
| 응답 최소화 | KMA 원본 전체를 전달하지 않고 공통 Observation으로 정규화 | 필요 Category만 반환 |
| 로그 | 요청 ID, Provider, 상태, 응답시간, 오류유형만 기록 | 인증키·비밀번호·토큰·원문민감정보 기록 금지 |
| Timeout/Fallback | 공공 API 12초 Timeout 후 Scenario로 전환 | 업무화면 전체 중단 없음 |
| 캐시 | 동일 지역·기준시각 단기 캐시 가능 | 오래된 관측값은 observed_at과 최신성 경고 표시 |

## 27.10 Source v0.5 구현결과 및 검증

| 검증항목 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Vercel 저장소 구조 | PASS | 259개 이상 Entry 및 필수 디렉터리 확인 |
| Seed 안전·범위 검사 | PASS | 피해예측 금지, 3개 지역 범위 유지 |
| 우선 확인지역 로직 | PASS | 의왕·구미·남원 Seed와 현재조건 계약 확인 |
| 유사사례·공간자산 | PASS | Event·위성·침수흔적 Seed 계약 확인 |
| 다중 페이지 접근성 구조 | PASS | 실제 URL·landmark·페이지별 H1·Skip link 확인 |
| 기상청 Provider 정적검사 | PASS | Endpoint, 격자, RN1, official_data 규칙 확인 |
| 근거-보고서 Context 정적검사 | PASS | 선택·저장·Draft 전달·비예측 문구 확인 |
| Vercel Functions TypeScript | PASS | 글로벌 tsc 5.8.3 기준 noEmit 검사 |
| Web TS/TSX 구문 | PASS | 21개 파일 transpile 구문진단 0건 |
| React/Vite Production Build | 미수행 | 실행환경 내부 npm Registry에 @playwright/test 및 일부 패키지 부재 |
| 실제 KMA·VWorld·UNE RAG 호출 | 미수행 | 실제 인증키·등록도메인·Swagger 경로 필요 |

## 27.11 다음 개발단계와 입력 의존성

| 우선순위 | 다음 작업 | 필요 입력 | 완료산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Vercel Preview 배포와 VWorld 신규키 실검증 | Vercel 프로젝트·등록 도메인·신규키 | Preview URL, 지도 타일·도메인 검증결과 |
| P0 | 기상청 실응답 검증 | DATA_GO_KR_SERVICE_KEY | 3개 지역 actual 응답 캡처, 우선순위 변화 시험 |
| P0 | UNE RAG Swagger 실매핑 | Swagger URL/파일, 로그인·검색 샘플 | 실제 요청·응답 Adapter, 근거 Passage 화면 |
| P1 | 홍수통제소 수위·유량 Provider | 대상 관측소 코드·공식 Operation | 수위·유량 actual Observation과 지도 관측소 |
| P1 | 보고서 자동반영 고도화 | NDMS 보고항목 초안 및 T3Q 데이터 샘플 | 참고근거·현재피해·조치결과 분리된 Draft |
| P1 | 접근성 E2E·화면낭독기 결합시험 | npm 설치 가능한 환경, NVDA/Chrome | 시험결과서·결함목록·조치결과 |
| P2 | T3Q NDMS 피해복구 Provider 교체 | Event ID·피해·대응·복구 API/파일 | Seed 대체 및 출처·공식성 표시 |
| P2 | 쓰리디랩스 영상 Provider 교체 | Asset Catalog, 영상 URL/Tile, Mask/GeoJSON | 실제 위성영상·침수변화 근거 페이지 |

개발 계속 조건. VWorld·기상청·UNE RAG의 실제 인증정보가 준비되지 않아도 Source v0.5의 Provider·Fallback·근거선택·보고서 동기화 개발은 완료 상태로 유지한다. 외부키를 확보하는 시점에는 구조를 재작성하지 않고 환경변수와 Adapter 매핑을 채워 실호출·수용시험으로 전환한다.

— 통합설계서 v0.8 끝 —

# 28. 외부연계 검증 게이트 및 5차 개발 구현

본 절은 외부 인증키와 운영 Endpoint가 아직 제공되지 않은 상태에서도 구현을 계속 진행하되, 설정값 존재와 실제 연계 성공을 혼동하지 않도록 검증단계를 세분화한 상세설계이다. 이번 구현은 Vercel 배포 후 실제 키를 입력하면 동일 소스에서 검증을 이어갈 수 있도록 구성하며, 검증되지 않은 값은 사용자 입력·Scenario·Seed로 안전하게 대체한다.

## 28.1 개발목표·완료 정의·제약조건

| 구분 | 상세내용 | 완료 판정 |
| --- | --- | --- |
| VWorld | 일반지도와 영상지도를 분리된 TileLayer로 구성하고 브라우저에서 전환한다. | Preview 또는 운영 도메인에서 실제 타일이 1회 이상 성공해야 검증완료 |
| 기상청 | 초단기실황 공식 요청변수와 응답요소를 공통 Observation으로 변환한다. | 대상 격자의 RN1 등 실제 응답과 관측시각 확인 |
| 홍수통제소 | 표준수문DB Endpoint와 공식 관측소 코드가 확정된 경우에만 수위·유량을 호출한다. | 수위 또는 유량 실응답, 관측소 코드, 관측시각 확인 |
| UNE RAG | OpenAPI 문서 접근과 검색 요청·응답 매핑을 설정형 Adapter로 처리한다. | 문서명·페이지·Passage·본문이 포함된 실제 검색결과 정규화 |
| Fallback | 외부연계 실패가 메인 상황판 전체 장애로 확산되지 않도록 한다. | 각 연계별 경고 후 사용자 입력·Scenario·Seed 유지 |

Vercel Preview 배포와 실제 인증키 입력은 현재 작업환경에서 수행할 수 없으므로 소스·진단 Endpoint·검증절차까지 구현한다.

UNE RAG 서버는 현재 작업환경에서 접속되지 않으므로 Swagger 경로와 실제 응답구조를 추정하여 고정하지 않는다.

홍수통제소 공식 관측소 코드는 하천기본계획 내부 산정지점 코드와 명시적으로 분리한다.

## 28.2 연계상태 모델과 사용자 표출 규칙

| 상태 | 정의 | UI 배지 | 허용 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| fallback | 키·Endpoint·공식 코드가 없거나 호출하지 않는 상태 | 대체모드 | Scenario·Seed·사용자 입력 사용 |
| pending | 자료는 있으나 관측소·도메인·계약 검증이 남은 상태 | 확인대기 | 실호출 비활성 또는 결과 미채택 |
| configured | 필수 환경변수가 설정된 상태 | 설정됨 | 호출 시도 가능, 성공 전 공식값 확정 금지 |
| verified | 실응답과 의미·시각·출처가 확인된 상태 | 검증됨 | 현재조건 병합과 우선순위 재산정에 사용 |
| error | 호출 또는 응답계약 오류가 발생한 상태 | 오류 | 경고 표시 후 Fallback 유지 |

환경변수가 존재한다는 이유만으로 verified 상태를 부여하지 않는다.

실제 관측값은 official_data=true, value_status=actual, source_provider, observed_at을 모두 보유해야 한다.

화면에서는 색상만으로 상태를 구분하지 않고 배지문구와 다음 조치를 함께 제공한다.

## 28.3 VWorld 일반지도·영상지도 검증설계

| 항목 | 설계 및 구현내용 |
| --- | --- |
| 키 관리 | VITE_VWORLD_MAP_KEY 환경변수에서만 읽고 소스·문서·로그에 실제 값을 기록하지 않는다. |
| 레이어 구성 | Base와 Satellite를 독립 TileLayer로 생성하며 한 번에 하나만 표시한다. |
| 사용자 조작 | 지도 내부에 일반지도·영상지도 2개 버튼을 제공하고 aria-pressed로 선택상태를 알린다. |
| 접근성 대안 | 지도에만 존재하는 우선 확인지역은 우측 목록과 텍스트 근거에서도 동일하게 제공한다. |
| 성공판정 | tileloadend가 최초 발생하면 연결 정상으로 표시한다. |
| 오류판정 | tileloaderror 발생 시 키·API 권한·등록도메인 확인을 안내한다. |
| 운영검증 | Vercel Preview URL과 최종 운영 URL을 VWorld 허용 도메인에 등록한 뒤 각각 검증한다. |

setBaseMap('base' | 'satellite')
→ 선택 TileLayer visible=true
→ 나머지 TileLayer visible=false
→ tileloadend 확인 전 validation_state=configured

## 28.4 기상청 초단기실황 계약·병합·검증

공공데이터포털의 기상청 단기예보 조회서비스는 초단기실황을 발표일자, 발표시각, 격자 X·Y 좌표로 조회하며 JSON/XML을 제공한다. POC는 의왕·구미·남원 격자좌표를 사용하고 공공 API 결과가 존재하는 관측유형만 기존 Scenario 값을 교체한다.

| 구분 | 필드·규칙 |
| --- | --- |
| 요청 | serviceKey, pageNo=1, numOfRows=1000, dataType=JSON, base_date, base_time, nx, ny |
| 시간 | 현재시각에서 안전지연시간을 차감하고 정시단위 base_time을 산정한다. |
| 주요 범주 | RN1 1시간 강수량, T1H 기온, REH 습도, WSD 풍속, VEC 풍향, PTY 강수형태 |
| 정규화 | Observation.type, value, unit, observed_at, station_id, source_provider로 변환한다. |
| 병합 | actual 관측유형만 동일 type의 Scenario를 교체하고 수위·유량 등 미수신 값은 유지한다. |
| 실패 | HTTP 오류, resultCode 비정상, 빈 결과 시 경고 후 Scenario Provider를 사용한다. |

공공 API 키는 Vercel Functions에서만 사용하고 브라우저 번들에 포함하지 않는다.

기상청 실황은 지역을 대표하는 격자 관측값이므로 특정 위험지구의 현장실측으로 표현하지 않는다.

## 28.5 홍수통제소 표준수문DB Adapter와 관측소 매핑

한강홍수통제소 표준수문DB는 지점별 강수량, 수위, 유량, 댐·보 및 홍수예보 정보를 제공한다. 그러나 현재 확보된 하천기본계획의 Y4·AY09 등은 계획서 내부 산정지점 코드이므로 공식 공공 API 관측소 코드로 사용할 수 없다. 이에 공식 코드가 확인되기 전에는 호출 자체를 차단한다.

| 필드 | 설명 | 안전규칙 |
| --- | --- | --- |
| internal_plan_station_code | 하천기본계획 내부 산정지점 코드 | 공공 API 요청에 사용 금지 |
| official_station_code | 홍수통제소에서 확인한 공식 관측소 코드 | 검증 후 HRFCO_STATION_MAP_JSON에 입력 |
| official_station_name | 공식 관측소 명칭 | 화면·근거에 함께 표시 |
| verification_status | pending/verified | pending이면 사용자 입력·Scenario 유지 |
| fallback | USER_INPUT_OR_SCENARIO | 현재조건 전체 실패로 처리하지 않음 |

HRFCO_STATION_MAP_JSON=[{"admin_code":"45190","official_station_code":"검증된 코드","official_station_name":"공식 명칭","river_name":"요천"}]

| Adapter 처리순서 | 처리내용 |
| --- | --- |
| 1 | Endpoint·키·공식 관측소 코드 존재 여부 확인 |
| 2 | Path placeholder 또는 Query Parameter에 공식 코드 적용 |
| 3 | JSON 응답의 다중 후보 배열경로를 탐색 |
| 4 | 수위·유량·관측시각·관측소 코드를 후보 필드명으로 정규화 |
| 5 | 수신된 항목만 actual Observation으로 반환 |
| 6 | 응답계약 불일치 시 경고 후 사용자 입력·Scenario 유지 |

## 28.6 UNE RAG OpenAPI probe·설정형 매핑

| 환경변수 | 용도 |
| --- | --- |
| UNE_RAG_OPENAPI_PATH | 기본 /openapi.json, Swagger/OpenAPI 문서 접근경로 |
| UNE_RAG_SEARCH_PATH | 실제 검색 Endpoint |
| UNE_RAG_QUERY_FIELD | 질의 필드명, 기본 query |
| UNE_RAG_TOPK_FIELD | 검색건수 필드명, 기본 top_k |
| UNE_RAG_FILTERS_FIELD | 필터 필드명, 기본 filters |
| UNE_RAG_DATASET_FIELD | 데이터셋 필드명, 기본 dataset |
| UNE_RAG_RESPONSE_ARRAY_PATH | 실제 검색결과 배열의 점표기 경로 |

GET /api/v1/integrations/une-rag-probe
→ OpenAPI 접근가능 여부
→ title, version
→ 후보 path와 HTTP method
→ 인증정보·비밀번호·API Key는 반환하지 않음

OpenAPI 접근이 실패해도 기존 Seed 기반 유사사례·근거 조회는 계속 동작한다.

검색응답은 results, items, documents, hits, chunks, data와 설정 경로를 순차 탐색한다.

문서명·페이지·Passage ID·본문 중 핵심 근거가 없는 결과는 검증완료 근거로 채택하지 않는다.

## 28.7 신규·변경 API·환경변수·파일

| 구분 | 경로 또는 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| API | GET /api/v1/observations/hydrology | 행정코드 기준 수위·유량 조회 및 관측소 상태 반환 |
| API | GET /api/v1/integrations/une-rag-probe | UNE RAG OpenAPI 후보 경로 진단 |
| API 변경 | GET /api/v1/integrations/status | 연계별 validation_state와 next_action 반환 |
| Provider | server/providers/hrfcoHydrology.ts | 설정형 수문 Adapter |
| Provider 변경 | server/providers/uneRag.ts | OpenAPI probe와 요청·응답 필드 설정 |
| Seed | hydrology_station_candidates_seed.json | 내부 계획지점과 공식 관측소 매핑 분리 |
| ADR | ADR-009-external-integration-verification-gates.md | 외부연계 검증 게이트 결정 |
| 시험 | smoke_integration_adapters.py | 공식 코드 오인·비밀정보 하드코딩 방지 |

## 28.8 화면·접근성 변경사항

| 화면 | 변경내용 | 접근성 기준 |
| --- | --- | --- |
| 재난 상황판 지도 | 일반지도·영상지도 전환 버튼 추가 | 실제 button, aria-pressed, 44px 이상 조작영역 |
| 연계 상태 | 설정됨·확인대기·검증됨·대체모드와 다음 조치 표시 | 색상 이외 텍스트 배지, 목록형 정보 |
| 현재조건 | actual 관측만 기존 Scenario 동일유형을 교체 | 공식/입력/시나리오 텍스트 표시 |
| 오류 메시지 | 연계별 오류를 전체 페이지 장애와 분리 | role=status 또는 role=alert, 키값 미노출 |

## 28.9 시험·수용기준

| 시험 ID | 시험내용 | 합격기준 |
| --- | --- | --- |
| INT-VW-001 | 일반지도에서 영상지도로 키보드 전환 | 선택상태가 aria-pressed로 변경되고 지도 레이어가 전환 |
| INT-VW-002 | 등록도메인 오류 또는 키 오류 | 키값 없이 확인 조치가 표시되고 Seed 공간레이어 유지 |
| INT-KMA-001 | 기상청 실제 RN1 응답 | official_data=true, observed_at, Provider가 저장되고 우선순위 재산정 |
| INT-KMA-002 | 기상청 빈 결과·오류 | Scenario 강우 유지, 경고 표시, 전체 상황판 사용 가능 |
| INT-HYD-001 | 공식 관측소 코드 미입력 | 홍수통제소 호출 금지, 사용자 입력·Scenario 유지 |
| INT-HYD-002 | 수위·유량 실응답 | 수신된 항목만 actual로 병합하고 관측시각 표시 |
| INT-RAG-001 | OpenAPI probe 성공 | 후보 경로와 method가 반환되고 인증정보 미노출 |
| INT-RAG-002 | 검색응답 매핑 | 문서명·페이지·Passage·본문이 공통 Evidence로 변환 |
| SEC-INT-001 | 저장소 비밀정보 검사 | 실제 키·비밀번호·Bearer Token이 없음 |

## 28.10 Source v0.6 구현결과·검증·잔여사항

| 검증항목 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Vercel 저장소 구조 | PASS | 268개 이상 파일·디렉터리 기준 |
| Seed 안전·범위 | PASS | CCTV·피해예측·지자체 Context 제외 유지 |
| 우선 확인지역·유사사례·공간자산 | PASS | 의왕·구미·남원 Seed 검사 |
| 다중 페이지 접근성 구조 | PASS | 3개 URL 페이지와 키보드 구조 |
| 공공 관측·보고서 Context | PASS | 기존 시험 유지 |
| 외부연계 Adapter 안전검사 | PASS | 공식 관측소 미확정 시 호출차단 |
| Vercel Functions TypeScript | PASS | tsconfig.functions noEmit |
| Web TS/TSX 검사 | PASS | 로컬 Stub 기반 구문·형식 검사 |
| React Production Build | 미실행 | 현재 내부 npm Registry에 Playwright 패키지 부재 |
| 외부 API 실호출 | 미실행 | 인증키·접근 가능한 UNE RAG Endpoint 필요 |

## 28.11 다음 개발단계 및 세션 운영기준

Vercel Preview에 Source v0.6을 배포하고 Preview URL을 VWorld 허용 도메인에 등록한다.

VWorld 일반지도·영상지도 타일 성공과 세 지역 이동·레이어 중첩을 검증한다.

공공데이터포털 서비스키로 기상청 RN1 등 실제 응답을 확보하여 Fixture와 Contract Test를 추가한다.

UNE RAG OpenAPI 또는 Swagger 경로를 확인하고 검색 Endpoint·로그인 Body·응답 배열경로를 확정한다.

홍수통제소 또는 각 권역 홍수통제소에서 의왕·구미·남원 인접 공식 관측소 코드를 확인한다.

실제 수위·유량 응답을 현재상황과 우선 확인지역 산정에 반영하되 계획홍수량 기반 파생 경보값을 공식 특보값으로 표시하지 않는다.

외부연계가 실제로 확인된 뒤 Provider별 상태를 configured에서 verified로 전환한다.

세션 운영기준: 산출물 버전, 환경변수, 외부연계 결과와 미완료 항목이 현재 대화에서 추적하기 어려워지거나 도구 호출이 반복되는 시점에는 새 세션 전환을 제안한다. 새 세션 시작 시 최신 DOCX, 최신 소스 ZIP, 검증결과, 실제 입력이 필요한 키·Endpoint·관측소 코드, 다음 작업순서를 인계문으로 제공한다.

### 외부연계 확인 기준자료

공공데이터포털, 기상청 단기예보 조회서비스: 초단기실황의 요청변수·응답요소·실시간 제공정보.

공공데이터포털, 한강홍수통제소 표준수문DB: 지점별 강수량·수위·유량·댐·보·홍수예보 제공범위.

# 29. 홍수 PRE/EVENT/POST 256×256 타일·수계마스크 및 6차 개발 구현

확정 결정: 홍수 영상은 PRE(사건 시작 12일 전), EVENT(재난 시작부터 종료 후 2일 이내), POST(재난 종료 12일 후)로 구분하며, 위성영상과 수계마스크를 각각 256×256 독립 타일로 제공한다. 위성영상은 VWorld 2D 베이스맵에 오버레이하지 않는다.

## 29.1 변경 배경과 적용범위

기존 설계에서는 위성영상 시점이 BASELINE, PRE_EVENT, NEAR_EVENT, POST_EVENT, LATEST 등 일반적인 다중시점 범주로 정의되어 있었다. 이번 개정에서는 홍수사건 시연을 위한 대표 비교셋을 PRE·EVENT·POST 3단계로 고정하고, 사용자가 제공한 홍수 전·후 위성영상과 수계마스크를 실제 Seed 자산으로 포함한다. EVENT 단계는 정식 원천영상이 없으므로 PRE/POST 자료를 동일 영역으로 정합한 뒤 중간 상태로 생성한 POC Seed를 사용한다.

적용 화면: `/evidence` 피해·변화 근거 페이지

적용 자산: 위성영상 3개 + 수계마스크 3개 = 총 6개 PNG

출력 크기: 자산별 256×256 픽셀

베이스맵: VWorld 2D 일반지도

지도 관계: 위성영상·수계마스크를 지도 TileLayer로 등록하거나 베이스맵 위에 중첩하지 않음

지역 상태: 부산·인제·영천 대상지역 외 표본이며 공간정합·공식 침수범위 판정에 사용하지 않음

교체계획: 쓰리디랩스 정식 영상·마스크 수령 시 동일 계약으로 교체

## 29.2 홍수 영상 시점 선정정책

사건의 시간기준은 `event_start_at`과 `event_end_at`으로 관리한다. PRE와 POST는 목표시점이며, 정식 위성영상은 촬영주기·구름·품질 문제로 정확히 목표일에 존재하지 않을 수 있다. 운영데이터 적용 시에는 목표일에 가장 가까운 유효영상을 선택하되 실제 촬영일과 목표일 편차를 표시해야 한다. Seed 시나리오에서는 아래 기준일을 직접 부여한다.

| 단계 | 기준식 | 유효구간·목표일 | 선택 우선순위 | Seed 예시 | 표시문구 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE | event_start_at - 12 days | 사건 시작 12일 전 목표 | 목표일과 가장 가까운 유효영상. EVENT 구간 이전 자료만 허용 | 2026-07-03 10:00 | 사건발생 이전 -12일 |
| EVENT | event_start_at ≤ acquired_at ≤ event_end_at + 2 days | 재난 시작부터 종료 후 2일까지 | 홍수범위를 확인할 수 있고 구름·노이즈가 적은 자료 우선 | 2026-07-18 10:00 | 재난 시작~종료 +2일 이내 |
| POST | event_end_at + 12 days | 재난 종료 12일 후 목표 | EVENT 구간 이후이며 목표일과 가장 가까운 유효영상 | 2026-07-29 10:00 | 재난 종료 이후 +12일 |

POST 기준은 “사건 시작 +12일”이 아니라 “재난 종료 +12일”로 구체화한다. 이는 장기간 지속되는 사건에서 EVENT 유효구간과 POST가 겹치는 것을 방지하기 위한 것이다.

## 29.3 사건·촬영일 메타데이터 계약

event_id: 홍수사건 식별자

event_start_at: 재난 시작시각

event_end_at: 재난 종료시각

phase: PRE | EVENT | POST

phase_selection_rule: 단계별 기준식

target_acquired_at: PRE/POST 목표 촬영일

acquired_at: 실제 촬영 또는 Seed 생성시각

offset_days_from_target: 목표일과 실제 촬영일 편차

asset_kind: SATELLITE | WATER_MASK

tile_size_px: [256, 256]

display_mode: standalone_tile_card

map_overlay_allowed: false

official_data: false (현재 Seed)

data_status: mock

shared_demo: true

area_scope: OUTSIDE_POC_TARGET_REGION

## 29.4 Seed 이미지 자산 구성

PRE/POST는 사용자 첨부자료를 동일 관심영역 기준으로 정사각형 Crop·Grayscale 변환·256×256 리사이즈하여 사용한다. EVENT 위성영상과 EVENT 수계마스크는 PRE/POST 자료를 동일 크기로 정합한 뒤 중간 홍수상태를 표현하도록 생성한 Seed이다. 생성 EVENT 자산은 실제 촬영자료·공식 분석자료로 설명하지 않는다.

| PRE | EVENT | POST |
| --- | --- | --- |
| 위성영상 256×256 | 위성영상 256×256 | 위성영상 256×256 |
| 수계마스크 256×256 | 수계마스크 256×256 | 수계마스크 256×256 |
| 첨부 참고영상·마스크 사건 시작 -12일 | PRE/POST 기반 생성 Seed 재난 시작~종료 +2일 이내 | 첨부 참고영상·마스크 재난 종료 +12일 |

그림 29-1. 홍수 PRE·EVENT·POST 위성영상 및 수계마스크 Seed 6종

## 29.5 파일 및 패키지 구조

apps/web/public/seed/imagery/sample-flood/
├─ source/
│  ├─ pre_satellite_original.png
│  ├─ post_satellite_original.png
│  ├─ pre_water_mask_original.png
│  └─ post_water_mask_original.png
├─ tiles/
│  ├─ pre_satellite_256.png
│  ├─ event_satellite_256.png
│  ├─ post_satellite_256.png
│  ├─ pre_water_mask_256.png
│  ├─ event_water_mask_256.png
│  └─ post_water_mask_256.png
└─ SOURCE_NOTES.md

메타데이터는 `data/seed/satellite_assets_seed.json`과 `apps/web/public/seed/satellite_assets_seed.json`에 동일하게 반영한다. 원본은 재가공·감사·교체 비교를 위해 `source/`에 보존하고, 웹 화면은 `tiles/`의 256×256 PNG만 호출한다.

## 29.6 자산별 상태·처리·표시규칙

| 파일 | 단계 | 종류 | 원천 | 처리 | 상태 | 화면표시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pre_satellite_256.png | PRE | 위성영상 | 사용자 첨부 | Crop·Grayscale·Lanczos | mock | 첨부 참고영상 |
| event_satellite_256.png | EVENT | 위성영상 | PRE/POST | 정합·중간상태 생성·Lanczos | mock | 생성 Seed |
| post_satellite_256.png | POST | 위성영상 | 사용자 첨부 | Crop·Grayscale·Lanczos | mock | 첨부 참고영상 |
| pre_water_mask_256.png | PRE | 수계마스크 | 사용자 첨부 | Crop·Nearest·0/255 이진화 | mock | 흰색=수계 |
| event_water_mask_256.png | EVENT | 수계마스크 | PRE/POST | 중간 수계범위 생성·0/255 이진화 | mock | 생성 Seed |
| post_water_mask_256.png | POST | 수계마스크 | 사용자 첨부 | Crop·Nearest·0/255 이진화 | mock | 흰색=수계 |

## 29.7 `/evidence` 화면·접근성 설계

페이지 상단에 PRE·EVENT·POST 시점 정의와 대상지역 외 Seed라는 상태를 먼저 안내한다.

3개 단계 카드를 가로로 배치하고 각 카드에 위성영상 1개와 수계마스크 1개를 256×256 고정 픽셀로 표시한다.

화면 폭이 좁아지면 단계 카드를 1열로 재배치하며, 위성영상과 마스크는 카드 내부에서 2열 또는 1열로 Reflow한다.

각 이미지에는 단계·종류·크기·자료성격을 포함한 대체텍스트를 제공한다.

이미지와 동일 정보를 단계, 선정기준, 촬영·생성시각, 자료성격, 지도 중첩 여부를 포함한 HTML 표로 제공한다.

“6개 타일 세트를 보고서 근거에 반영” 버튼으로 선택한 자산 ID를 Situation ID 기준 Report Context에 저장한다.

지도 영역은 VWorld 2D와 침수흔적 GeoJSON만 담당하며 위성영상·수계마스크를 TileLayer로 중첩하지 않는다.

색상만으로 상태를 전달하지 않고 `공식자료 아님`, `EVENT 생성 Seed`, `대상지역 외 표본`, `쓰리디랩스 교체 예정` 텍스트 배지를 제공한다.

## 29.8 안전표시·해석 제한·교체조건

현재 타일은 부산·인제·영천 대상자료가 아니다.

지리좌표·촬영센서·공간해상도·정사보정 여부가 확인되지 않았으므로 지도정합·면적계산·피해판정에 사용하지 않는다.

EVENT 영상과 마스크는 생성 Seed이며 실제 재난 중 촬영자료가 아니다.

수계마스크의 흰색 영역은 시연용 수계·침수 표현이며 공식 침수흔적도·침수범위가 아니다.

PRE/EVENT/POST 차이는 기능·UX·데이터 계약 검증을 위한 것이며 피해예측 결과가 아니다.

쓰리디랩스 정식 자료 수령 시 event_id, acquired_at, 센서, 해상도, 품질, 공간 Footprint, 처리모델 버전, 권리정보를 채우고 `official_data`·`data_status`를 근거에 따라 변경한다.

정식자료로 교체하더라도 256×256 독립 카드와 VWorld 2D 비중첩 원칙은 유지한다.

## 29.9 신규·변경 요구사항

| ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAT-FLD-001 | PRE 시점 선정 | 사건 시작 12일 전을 목표일로 관리 | phase=PRE, selection_rule 및 실제 acquired_at 표시 |
| SAT-FLD-002 | EVENT 시점 선정 | 재난 시작부터 종료 후 2일 이내 자료 사용 | EVENT 자산이 유효구간 밖이면 검증 실패 |
| SAT-FLD-003 | POST 시점 선정 | 재난 종료 12일 후를 목표일로 관리 | EVENT 구간과 중복되지 않음 |
| SAT-FLD-004 | 256×256 타일 | 위성·마스크 6개를 256×256 PNG로 제공 | 자동검사에서 6개 파일 크기 통과 |
| SAT-FLD-005 | 지도 비중첩 | 위성영상·수계마스크를 VWorld에 오버레이하지 않음 | map_overlay_allowed=false, 화면은 독립 카드 |
| SAT-FLD-006 | 2D 베이스맵 | 지도는 VWorld 2D를 기본으로 유지 | 3D 필수 의존 없음 |
| SAT-FLD-007 | Seed 상태표시 | 대상지역 외·공식자료 아님·EVENT 생성·교체예정 표시 | 화면 배지·메타·보고서에 동시 표시 |
| SAT-FLD-008 | 보고서 근거연계 | 6개 타일 asset_id를 보고서 근거에 선택 반영 | 현재 피해로 자동기입하지 않음 |
| SAT-FLD-009 | 정식자료 교체 | 쓰리디랩스 Provider로 자산·메타만 교체 | UI·API 계약 변경 없이 교체 |
| SAT-FLD-010 | 웹 접근성 | 이미지 대체텍스트·메타표·키보드 버튼 제공 | 키보드·화면낭독기 구조시험 통과 |

## 29.10 Source v0.7 구현결과

`apps/web/public/seed/imagery/sample-flood/tiles/`에 PRE/EVENT/POST 위성영상·수계마스크 6개 PNG 포함

`source/`에 사용자가 제공한 PRE/POST 원본 4개 보존

`satellite_assets_seed.json`에 phase selection policy, asset_kind, source authenticity, 256×256, 비중첩, 대상지역 외 상태 반영

`SatelliteComparison.tsx`를 PRE/EVENT/POST 3단계 독립 카드 구조로 변경

`EvidencePage.tsx`에서 위성 타일·침수흔적도 지도·피해복구 근거를 분리 표출

6개 타일 세트의 보고서 근거 선택·해제 및 상태메시지 구현

`ADR-010-standalone-256-flood-imagery-tiles.md`, 상세설계, 수용시나리오, Smoke Test 추가

`smoke_flood_imagery_tiles.py`에서 자산 수, 단계·종류, 256×256, Seed 상태, 파일 존재를 자동검증

## 29.11 시험·검증 기준

| 시험ID | 검증내용 | 기대결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-IMG-001 | PRE/EVENT/POST × SATELLITE/WATER_MASK | 총 6개 자산 | 구현 |
| T-IMG-002 | PNG 픽셀 크기 | 모두 256×256 | 구현 |
| T-IMG-003 | 시점 기준 | PRE -12일, EVENT 시작~종료+2일, POST 종료+12일 | 구현 |
| T-IMG-004 | 지도 중첩금지 | map_overlay_allowed=false | 구현 |
| T-IMG-005 | 자료상태 | official_data=false, data_status=mock, shared_demo=true | 구현 |
| T-IMG-006 | EVENT 출처 | 생성 Seed 문구 표시 | 구현 |
| T-IMG-007 | 접근성 | Alt text·메타표·키보드 버튼 | 구현 |
| T-IMG-008 | 보고서 연계 | 6개 asset_id 선택반영, 현재 피해 자동기입 금지 | 구현 |
| T-IMG-009 | 실제 Vercel 렌더링 | Preview에서 이미지·Reflow·캐시 확인 | 실환경 대기 |

## 29.12 다음 개발단계

Vercel Preview에 Source v0.7을 배포하고 `/evidence`의 6개 타일 로딩, 반응형 Reflow, 대체텍스트와 보고서 선택상태를 검증한다.

VWorld 신규키·허용 도메인을 적용하여 메인 지도와 근거페이지의 2D 지도가 정상 표시되는지 확인한다.

실제 DisasterEvent가 제공되면 event_start_at·event_end_at을 기준으로 PRE/EVENT/POST 후보영상을 자동 분류하는 Provider 로직을 구현한다.

목표일과 실제 촬영일이 다른 경우 `offset_days_from_target`과 선택사유를 화면에 표시한다.

쓰리디랩스 자료 수령 시 정식 위성영상·수계마스크·공간 Footprint·품질메타로 교체하고 현재 Seed는 시연 Fixture로 보존한다.

선택한 영상·마스크를 보고서 초안의 “위성·침수 근거” 절에 자동 반영하되, 피해예측·공식 피해현황으로 변환하지 않는다.

키보드·화면낭독기 E2E와 이미지 로딩 실패·대체텍스트·404 Fallback 시험을 추가한다.

# 30. 홍수 Phase Selection·수계마스크 상대변화 및 7차 개발 구현

확정 결정: PRE·EVENT·POST 시점 정의를 실제 Event 시작·종료시각으로 자동 계산하고, 후보 위성영상·수계마스크 중 유효자료를 선정한다. 현재 256×256 Seed 마스크의 정량값은 픽셀 상대변화까지만 제공하며 지리면적·침수심·피해예측으로 확장하지 않는다.

## 30.1 개정 목적

v1.0에서는 PRE·EVENT·POST 시점 기준과 6개 Seed 타일을 확정하였다. v1.1에서는 실제 DisasterEvent와 정식 쓰리디랩스 후보자료를 수령했을 때 동일 기준을 반복 적용할 수 있도록 자동선정 로직을 설계·구현한다. 또한 수계마스크를 단순 이미지로만 보여주지 않고, 256×256 이진 마스크의 흰색 픽셀 수와 PRE 대비 상대변화를 접근 가능한 표 형태로 제공한다.

입력: event_id, event_start_at, event_end_at, 후보영상 acquired_at·asset_kind·품질메타

출력: 단계별 선택 asset_id, 목표시각, 실제 촬영시각, 목표일 편차, 유효 후보 수, 선택사유

적용 화면: `/evidence`의 PRE·EVENT·POST 카드와 메타데이터 표

보고서 적용: 선택한 6개 자산과 픽셀 상대변화를 “피해·변화 참고근거”로 반영

안전 제한: 현재 피해현황·공식 침수면적·피해예측으로 자동 변환하지 않음

## 30.2 Phase Selection Engine 상세규칙

| 단계 | 목표시각 | 유효 후보 | 선정 우선순위 | 편차 산식 | 실패조건 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE | event_start_at - 12일 | event_start_at 이전 | 목표시각과 절대편차 최소 | (acquired-target)/1일 | 사건 시작 이전 후보 없음 | asset_id·offset_days·reason |
| EVENT | 사건 시작~종료의 중간시각 | event_start_at~event_end_at+2일 | 공식성·구름량·품질 후 중간시각 근접 | (acquired-midpoint)/1일 | 유효구간 후보 없음 | asset_id·window·reason |
| POST | event_end_at + 12일 | event_end_at+2일 이후 | 목표시각과 절대편차 최소 | (acquired-target)/1일 | EVENT 이후 후보 없음 | asset_id·offset_days·reason |

PRE·POST의 ±12일은 “정확히 그 날짜의 영상만 허용”하는 의미가 아니라 목표시각이다. 실제 촬영주기와 구름·노이즈 조건을 고려하여 가장 가까운 유효자료를 선택하고 목표일 편차를 투명하게 표시한다. EVENT는 시작부터 종료 후 2일 이내라는 유효구간을 우선 준수한다.

## 30.3 API 및 데이터 계약

POST `/api/v1/satellite-assets/select`

요청: `{ event: { event_id, event_start_at, event_end_at }, candidates? }`

응답: PRE/EVENT/POST × SATELLITE/WATER_MASK 6개 PhaseSelectionResult

PhaseSelectionResult: phase, asset_kind, selected_asset_id, target_at, window_start_at, window_end_at, acquired_at, offset_days_from_target, eligible_count, selection_reason

GET `/api/v1/satellite-assets/metrics?event_id=...`

응답: 256×256 WATER_MASK의 total_pixels, water_pixels, water_ratio_pct, PRE 대비 added·removed·net pixel, delta ratio points

API 메타상태는 `derived`로 표시하고 공식 피해예측이 아니라는 warnings를 포함

## 30.4 수계마스크 픽셀 상대변화 산정

현재 Seed 수계마스크는 흰색(명도 128 이상)을 수계·침수 표현 픽셀, 검은색을 비수계 픽셀로 간주한다. 각 타일은 256×256으로 총 65,536픽셀이다. PRE를 기준으로 EVENT·POST에서 새로 흰색이 된 픽셀, 다시 검은색이 된 픽셀, 순증감과 비율차를 산정한다.

그림 30-1. 256×256 수계마스크 픽셀 상대변화 Seed 미리보기

| 단계 | 흰색 픽셀 | 전체 픽셀 | 흰색 비율 | PRE 대비 순증감 | PRE 대비 비율차 | 해석 제한 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE | 4,515 | 65,536 | 6.889% | 0 px | 0.000%p | 기준 Seed |
| EVENT | 4,788 | 65,536 | 7.306% | +273 px | +0.417%p | 생성 Seed |
| POST | 5,079 | 65,536 | 7.750% | +564 px | +0.861%p | 첨부 참고마스크 |

이 수치는 동일 256×256 Crop 안에서 흰색 픽셀이 차지하는 상대비율이다. 지리좌표, 공간해상도, 투영정보와 픽셀당 실제 면적이 확인되지 않았으므로 ㎡·ha·침수심으로 환산하지 않는다. EVENT 마스크는 생성 Seed이므로 증감값 역시 UI·계약 검증을 위한 참고수치다.

## 30.5 `/evidence` UX와 웹 접근성 보완

각 단계 카드 헤더에 목표일 편차와 선정사유를 텍스트로 표시한다.

수계마스크 Figcaption에 흰색 픽셀 비율과 PRE 대비 비율차를 표시한다.

별도 “수계마스크 픽셀 상대변화” 표를 제공하여 이미지 인지가 어려운 사용자도 동일 정보를 확인하도록 한다.

양수·음수는 부호와 단위를 함께 표시하고 색상만으로 증가·감소를 전달하지 않는다.

면적·침수심·피해예측이 아니라는 설명을 표 앞과 페이지 하단에 반복 제공한다.

256×256 타일은 VWorld 2D 지도에 오버레이하지 않으며 지도와 증거영상의 키보드 초점영역을 분리한다.

이미지 오류 시 대체텍스트와 메타데이터 표로 단계·출처·상태를 확인할 수 있어야 한다.

## 30.6 상황보고서 초안 연계

사용자가 6개 타일 세트를 근거로 선택하면 asset_id와 event_id를 Situation ID 기준 Report Context에 저장한다.

보고서의 “피해·변화 참고근거” 절에 PRE/EVENT/POST 자산목록, 촬영·생성시각, 자료상태와 픽셀 상대변화를 자동 반영한다.

자동반영 문구에는 “256×256 Seed 수계마스크 픽셀 상대변화”라고 명시한다.

과거 피해복구 정보와 마찬가지로 현재 피해현황 입력란에는 자동 기입하지 않는다.

담당자가 현장 확인을 통해 입력한 실제 피해현황과 Seed 상대변화는 데이터 객체와 화면 영역을 분리한다.

NDMS 자동제출·공식 피해확정·피해액 산정은 수행하지 않는다.

## 30.7 신규·변경 요구사항

| ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAT-SEL-001 | PRE 자동선정 | 사건 시작 이전 후보 중 -12일 목표와 최소편차 | 선택 asset·편차·사유 반환 |
| SAT-SEL-002 | EVENT 자동선정 | 시작~종료+2일 유효구간 안에서 품질·근접성 우선 | 구간 밖 자산 선택 금지 |
| SAT-SEL-003 | POST 자동선정 | EVENT 구간 이후 후보 중 종료+12일 목표와 최소편차 | EVENT와 중복되지 않음 |
| SAT-SEL-004 | 목표일 편차표시 | 목표일과 실제 촬영일 차이를 일 단위로 표출 | 화면·API·보고서 일치 |
| MASK-MET-001 | 흰색 픽셀 비율 | 256×256 마스크의 흰색 픽셀 수·비율 산정 | 총 픽셀 65,536 고정 |
| MASK-MET-002 | PRE 대비 상대변화 | added·removed·net·비율차 계산 | 단계별 표출·검증 |
| MASK-MET-003 | 해석 제한 | 면적·침수심·피해예측으로 환산 금지 | UI·API warnings·보고서 명시 |
| RPT-EVD-003 | 마스크 지표 보고서 반영 | 선택한 세트의 상대지표를 참고근거에 반영 | 현재 피해현황과 분리 |
| A11Y-EVD-004 | 정량정보 텍스트 대안 | 이미지와 동일한 수치를 HTML 표로 제공 | 키보드·화면낭독 확인 |

## 30.8 Source v0.8 구현결과

`server/domain/satellitePhaseSelection.ts`에 PRE/EVENT/POST 자동선정 엔진 구현

`POST /api/v1/satellite-assets/select`에 목표일·유효구간·편차·선정사유 응답 구현

`flood_mask_metrics_seed.json`에 PRE/EVENT/POST 픽셀 상대변화 Seed 생성

`GET /api/v1/satellite-assets/metrics`에 마스크 상대지표 Provider 구현

`SatelliteComparison.tsx`에 선정편차·선정사유·마스크 상대변화 표출

`ReportDraftFunction`과 `ReportEditor`에 선택한 마스크 상대변화 참고근거 자동반영

ADR-011, 상세설계 문서, Smoke Test 2종, 수용시나리오 추가

Vercel Functions TypeScript 타입검사 및 Seed 검사 통과

## 30.9 시험·검증 결과와 미완료 작업

| 시험ID | 시험내용 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-SEL-001 | Seed 시점 유효성 | PASS | PRE<시작, EVENT 구간, POST>종료+2 |
| T-MET-001 | 마스크 65,536픽셀·단계순서 | PASS | PRE/EVENT/POST |
| T-MET-002 | 면적·예측 금지 플래그 | PASS | geographic_area_calculation=false, is_prediction=false |
| T-TS-001 | Vercel Functions TypeScript | PASS | tsc --noEmit |
| T-BUILD-001 | React Production Build | 미실행 | 내부 npm Registry에 Playwright 패키지 없음 |
| T-DEPLOY-001 | Vercel Preview | 실환경 대기 | Vercel 계정·프로젝트 필요 |
| T-MAP-001 | VWorld 신규키·도메인 | 실환경 대기 | Preview URL 등록 후 확인 |

## 30.10 다음 개발단계

회사 개발환경에서 `npm install`, 웹 TypeScript 검사와 Production Build를 수행한다.

Vercel Preview를 배포한 뒤 `/evidence`의 6개 타일, 목표일 편차, 상대변화 표와 200% 확대 Reflow를 검증한다.

Preview URL을 VWorld 신규키 허용 도메인에 등록하고 VWorld 2D 지도 타일을 확인한다.

실제 Event 후보영상 샘플을 쓰리디랩스로부터 수령하면 Phase Selection API에 Fixture로 투입한다.

정식 마스크에 공간해상도·Footprint가 제공되기 전까지 픽셀 상대변화만 유지한다.

UNE RAG 실제 Swagger 매핑과 공공 기상·수문 실응답 검증을 계속 진행한다.

정식 지자체 데이터 확보 시 대상지역 외 Seed를 별도 데모 Fixture로 이동하고 부산·인제·영천 자산을 기본세트로 교체한다.

# 31. 위성 증거세트 Registry·출처·무결성 및 8차 개발 구현

확정 결정: 홍수 PRE·EVENT·POST 위성영상 3개와 수계마스크 3개를 개별 이미지가 아니라 사건 단위 `SatelliteEvidenceSet`으로 등록한다. 이 객체가 시점정책, 대상지역 일치 여부, 출처·생성 이력, 256×256 규격, SHA-256 무결성, 지도 오버레이 금지, 보고서 활용 제한과 쓰리디랩스 교체상태를 함께 관리한다.

## 31.1 개정 목적과 적용범위

v1.1은 Phase Selection과 수계마스크 픽셀 상대변화를 구현했으나 화면과 코드 일부가 특정 Event ID에 고정되어 있었다. 실제 쓰리디랩스 자료, 향후 부산·인제·영천 정식 자료, 추가 홍수사례를 수용하려면 자산 목록만 교체해서는 부족하다. 사건의 시작·종료, PRE/EVENT/POST 선정정책, 자료의 공식성, 대상지역 적합성, 생성 여부, checksum과 보고서 반영상태를 하나의 버전 단위로 추적해야 한다.

적용 자산: PRE·EVENT·POST 위성영상 3개와 수계마스크 3개, 총 6개 256×256 표시자산

적용 화면: `/evidence` 증거세트 선택·Manifest·무결성·사용제한·보고서 반영

적용 API: `GET /api/v1/satellite-evidence-sets`, 기존 Phase Selection·Metrics API

적용 보고서: evidence_set_id, provenance_version, target_region_match, asset_ids를 참고근거 Context에 저장

적용 교체대상: Static Seed에서 ThreeDLabsSatelliteProvider 또는 T3Q 제공자료로 교체

비적용: VWorld 지도 오버레이, 위치정합, 공식 침수면적, 침수심, 현재 피해예측·NDMS 자동제출

## 31.2 SatelliteEvidenceSet 도메인 모델

| 필드군 | 주요 필드 | 의미 | 필수 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 식별·버전 | evidence_set_id, version, title | 증거세트 고유 식별과 변경이력 | 기존 버전 덮어쓰기 금지 |
| 사건 | event_id, event_start_at, event_end_at, hazards | 재난사건·기간·유형 | 시작≤종료, Event ID 연결 |
| 시점정책 | phase_policy | PRE -12일, EVENT 시작~종료+2일, POST 종료+12일 | Phase Selection Engine과 일치 |
| 공간상태 | area_id, admin_code, is_target_region, target_area_note | 부산·인제·영천 대상 여부와 표본 지역 | 불일치 경고 숨김 금지 |
| 자산 | asset_ids, tile_size_px | 6개 위성·마스크 자산과 출력규격 | PRE/EVENT/POST×2, 256×256 |
| 표출 | display_mode, map_overlay_allowed, base_map | 독립 카드와 VWorld 2D 관계 | 오버레이 false 고정 |
| 데이터 상태 | data_status, official_data, shared_demo, is_prediction | Mock·공식성·시연공유·예측 여부 | Seed는 mock/false/true/false |
| Provider | provider, replacement_provider, replacement_status | 현재 공급원과 정식자료 교체지점 | StaticSeed→ThreeDLabs |
| 출처 | provenance | 첨부 PRE/POST, 생성 EVENT, 생성방법 | EVENT 생성자료 명시 |
| 무결성 | integrity.algorithm, assets[].sha256/bytes/width/height | 파일 변조·누락·크기 검증 | SHA-256 및 256×256 |
| 사용제한 | usage_limits, display_badges | 해석 제한과 화면 배지 | 면적·피해예측 금지 |

## 31.3 Seed 증거세트 v0.9 구성

그림 31-1. 위성 증거세트 Registry·출처·무결성 화면 예시

| 항목 | 현재 Seed 값 | 화면 표기 | 향후 교체 |
| --- | --- | --- | --- |
| 증거세트 | ESET-FLOOD-SAMPLE-001 / v0.9-seed-1 | 증거세트명·버전 | 정식 Event별 신규버전 |
| 대상지역 | DEMO-EXT, is_target_region=false | 대상지역 외 POC Seed | 부산·인제·영천 기본세트 |
| PRE·POST | 사용자 첨부 참고영상·마스크 | 첨부 참고자료 | 쓰리디랩스 실제 촬영자료 |
| EVENT | PRE·POST 기반 생성 위성영상·마스크 | EVENT 생성자료 | 재난 시작~종료+2일 실제자료 |
| 규격 | 6개 256×256 PNG | 독립 타일 | 표시용 타일 또는 URL |
| 지도 | VWorld 2D, map_overlay_allowed=false | 지도 오버레이 미적용 | 정식자료도 기본 원칙 유지 |
| 무결성 | SHA-256 6개·크기·픽셀검증 | 무결성 확인 | 원본·파생자산 checksum |
| 해석 | 픽셀 상대변화만 | 면적·침수심·피해예측 아님 | Footprint·해상도 확보 후 별도 검토 |

## 31.4 출처·생성·무결성 관리규칙

PRE·POST 원본은 사용자 첨부 참고자료임을 보존하고, 표시용 256×256 타일 생성 여부와 처리방식을 기록한다.

EVENT 위성영상과 마스크는 실제 촬영자료가 아니라 생성 Seed임을 source_type, source_authenticity, provenance.generated_event_assets와 화면 배지로 중복 표시한다.

각 256×256 파일에 SHA-256, bytes, width, height를 기록하고 배포 전 검증 스크립트가 실제 파일과 일치하는지 확인한다.

checksum 불일치, 파일 누락, 256×256 불일치, 자산 ID 누락 중 하나라도 발생하면 증거세트 등록과 보고서 반영을 실패 처리한다.

Seed를 정식자료로 교체할 때 기존 evidence_set_id/version을 조용히 덮어쓰지 않고 신규 version 또는 신규 evidence_set_id를 발급한다.

정식자료의 원본 파일과 웹 표시용 타일이 다를 경우 parent_asset_id 또는 provenance 파생관계를 기록한다.

촬영일, Sensor, 공간해상도, 구름량, 상대기하보정, 품질검증, 사용권한은 확인된 값만 채우고 미확보 값은 null·pending으로 유지한다.

## 31.5 대상지역 불일치와 사용제한 통제

현재 증거세트는 부산·인제·영천 시범서비스 대상지역 자료가 아니다. 따라서 현재 선택한 행정구역과 영상 표본의 공간적 일치를 전제로 한 분석을 허용하지 않으며, 기능·화면·보고서 흐름 검증용으로만 사용한다.

`is_target_region=false`, `area_scope=OUTSIDE_POC_TARGET_REGION`을 API·화면·보고서에 전달한다.

증거세트 선택영역과 각 타일 카드에 대상지역 외 자료임을 표시한다.

보고서 근거 Context에 `target_region_match=false`를 저장하고 참고근거 절에 경고문을 표시한다.

현재 상황의 우선 확인지역, 피해위치, 침수범위와 영상 픽셀을 공간적으로 결합하지 않는다.

현재 피해현황 입력란, NDMS 피해복구 필드, 공식 침수흔적도 객체에 Seed 결과를 자동기입하지 않는다.

정식 대상지역 자료가 등록되면 기본 선택세트를 교체하되, 기존 외부지역 세트는 별도 Demo Fixture로 보존한다.

## 31.6 Provider 교체 아키텍처

| 단계 | Provider | 입력 | 출력 | 실패·Fallback |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현재 POC | StaticSeedSatelliteEvidenceSetProvider | Seed Registry JSON | SatelliteEvidenceSet[] | 파일·checksum 검증 실패 시 오류 |
| 정식 영상 수령 | ThreeDLabsSatelliteEvidenceSetProvider | 영상·마스크·메타·Event ID | 동일 Contract | 설정 전 NOT_CONFIGURED |
| 통합운영 확장 | T3qSatelliteEvidenceSetProvider | T3Q API·Object Storage | 동일 Contract | Static Seed로 명시적 Fallback |
| 화면 | EvidenceSetSelector | Contract 결과 | 선택·Manifest·상태 | Fallback 배지 |
| 보고서 | Report Context | evidence_set_id·version·target match | 참고근거 문구 | 현재 피해현황과 분리 |

## 31.7 API·파일·환경계약

GET `/api/v1/satellite-evidence-sets`: 전체 증거세트 목록 반환

GET `/api/v1/satellite-evidence-sets?evidence_set_id=...`: 단일 증거세트 반환

기존 GET `/api/v1/satellite-assets?admin_code=...`: 선택 증거세트 asset_id와 결합하여 6개 자산 조회

기존 POST `/api/v1/satellite-assets/select`: evidence set의 event_start_at·event_end_at으로 Phase Selection 수행

기존 GET `/api/v1/satellite-assets/metrics?event_id=...`: 선택 Event의 마스크 상대지표 조회

신규 파일: `data/seed/satellite_evidence_sets_seed.json`, `apps/web/public/seed/satellite_evidence_sets_seed.json`

정식 Provider 환경변수는 실제 API 계약 확정 후 추가하며, 현재 소스에 키·계정·URL을 하드코딩하지 않는다.

## 31.8 `/evidence` UX·Manifest 다운로드

페이지 상단에 증거세트 선택 컨트롤을 두고, 현재 선택 버전·대상지역 여부·Event 기간·6개 자산·Provider·무결성을 요약한다.

대상지역 불일치는 `role=note` 경고영역과 텍스트 배지로 제공하고 색상만으로 전달하지 않는다.

Manifest 다운로드 버튼은 선택한 SatelliteEvidenceSet 전체 JSON을 저장한다.

접기·펼치기 영역에서 6개 asset_id, 256×256, 파일용량, SHA-256 앞자리와 사용제한을 HTML 표·목록으로 제공한다.

증거세트가 변경되면 Phase Selection과 마스크 지표를 새 Event 기준으로 다시 조회한다.

화면에 이미지가 로딩되지 않아도 Manifest·표·대체텍스트로 자료성격과 상태를 확인할 수 있어야 한다.

버튼·Select·Summary는 키보드로 조작할 수 있고 최소 44px 조작영역을 유지한다.

## 31.9 상황보고서 Context 연계

| Context 필드 | 저장값 | 보고서 활용 |
| --- | --- | --- |
| satellite_event_set.asset_ids | 6개 asset_id | 선택 자산 수·단계·종류 |
| satellite_event_set.event_id | POC-FLOOD-IMAGE-SAMPLE-001 | 사건·마스크 지표 연결 |
| satellite_event_set.evidence_set_id | ESET-FLOOD-SAMPLE-001 | 증거세트 추적 |
| satellite_event_set.provenance_version | v0.9-seed-1 | 보고서 생성 당시 출처버전 |
| satellite_event_set.target_region_match | false | 대상지역 불일치 경고 |
| satellite_event_set.added_at | 선택시각 | 보고서 근거 추가이력 |

보고서의 위성 근거 문구에는 증거세트 ID, 출처버전, 자산 수와 대상지역 일치 여부를 포함한다. 대상지역 불일치 또는 Mock 상태는 현재 피해현황이나 피해예측으로 해석하지 않도록 별도 안전문구를 제공한다.

## 31.10 신규·변경 요구사항

| ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAT-ESET-001 | 증거세트 등록 | 6개 위성·마스크 자산을 Event 단위로 묶음 | 6개 ID·시점·Event 연결 |
| SAT-ESET-002 | 버전·출처 추적 | Seed·생성·정식자료 버전과 provenance 관리 | 덮어쓰기 없이 버전 식별 |
| SAT-ESET-003 | 무결성 검증 | SHA-256·bytes·width·height 검증 | 6개 파일과 Manifest 일치 |
| SAT-ESET-004 | 대상지역 상태 | 부산·인제·영천 대상 여부를 명시 | 불일치 UI·API·보고서 표시 |
| SAT-ESET-005 | Provider 교체 | StaticSeed와 ThreeDLabs 동일 Contract | 화면 변경 없이 Provider 교체 |
| SAT-ESET-006 | Manifest 다운로드 | 선택 증거세트 JSON 다운로드 | 키보드 조작·파일 생성 |
| SAT-ESET-007 | 오버레이 금지 | 위성·마스크를 VWorld 2D 위에 중첩하지 않음 | map_overlay_allowed=false |
| RPT-EVD-004 | 증거세트 보고서 추적 | ID·출처버전·대상지역 일치 저장 | 초안 참고근거에 표시 |
| A11Y-EVD-005 | 무결성 텍스트 대안 | checksum·크기·제한을 표·목록으로 제공 | 이미지 없이 확인 가능 |
| QA-ESET-001 | 배포 전 검사 | 누락·크기·checksum·상태플래그 자동검사 | Smoke Test PASS |

## 31.11 Source v0.9 구현결과

`satellite_evidence_sets_seed.json`에 ESET-FLOOD-SAMPLE-001과 6개 자산 checksum·상태·제한 등록

`SatelliteEvidenceSet` TypeScript 계약과 `SatelliteEvidenceSetProvider` 인터페이스 추가

`StaticSeedSatelliteEvidenceSetProvider` 구현 및 `ThreeDLabsSatelliteEvidenceSetProvider` 교체경계 추가

GET `/api/v1/satellite-evidence-sets` 목록·단일조회 구현

`EvidenceSetSelector.tsx`에 선택·요약·대상지역 경고·Manifest 다운로드·무결성 표 구현

증거세트 변경 시 Event 기간을 기준으로 Phase Selection·마스크 Metrics 재조회

보고서 Context에 evidence_set_id·provenance_version·target_region_match 저장 및 안전문구 표시

ADR-012, 상세설계, 수용시나리오, Smoke Test, Source Design Manifest 추가

기존 Vercel Functions TypeScript 검사와 전체 Seed·접근성·공공 API·Phase·Mask·EvidenceSet 검사를 통과

## 31.12 시험·검증 결과

| 시험ID | 시험내용 | 결과 | 판정기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-ESET-001 | 증거세트 자산 수 | PASS | PRE/EVENT/POST×SATELLITE/WATER_MASK=6 |
| T-ESET-002 | 256×256 실제 픽셀 | PASS | PIL width=256, height=256 |
| T-ESET-003 | SHA-256 무결성 | PASS | Manifest와 실제 파일 일치 |
| T-ESET-004 | 오버레이 금지 | PASS | 세트·자산 모두 false |
| T-ESET-005 | 대상지역·공식성·예측 플래그 | PASS | false/false/false 및 shared_demo=true |
| T-ESET-006 | Vercel Functions TypeScript | PASS | tsc --noEmit |
| T-ESET-007 | TS·TSX 구문 | PASS | 60개 파일 transpile syntax |
| T-BUILD-002 | React Production Build | 실환경 대기 | 내부 npm Registry에 @types/react·Playwright 없음 |
| T-DEPLOY-002 | Vercel Preview·VWorld | 실환경 대기 | 계정·Preview URL·허용 도메인 필요 |

## 31.13 다음 개발단계 및 세션 운영기준

회사 개발환경에서 npm install, 웹 TypeScript, Production Build와 Playwright E2E를 실행한다.

Vercel Preview를 배포하여 `/`, `/evidence`, `/report`, `/api/v1/satellite-evidence-sets` 직접 URL과 새로고침을 검증한다.

Preview URL을 VWorld 신규키 허용 도메인에 등록하고 2D 일반지도 로딩을 확인한다.

쓰리디랩스 정식 후보자료를 수령하면 별도 evidence set version을 생성하고 Event 기간·촬영일·품질·checksum Contract Test를 수행한다.

정식 대상지역 자료의 기본 선택 우선순위와 외부지역 Demo Fixture 분리규칙을 적용한다.

UNE RAG Swagger 실제 매핑과 기상청·홍수통제소 실응답 Fixture를 연계한다.

실환경 URL·인증·응답·오류로그가 누적되어 현재 세션의 버전추적이 비효율적이 되는 시점에는 최신 설계서 v1.2, Source v0.9, 환경변수 목록, 미완료 작업과 검증결과를 포함한 인계요약으로 새 세션을 시작한다.

# 32. T3Q 데이터 메타·온톨로지·MCP 정합 및 Source v1.0 구현

## 32.1 개정 목적과 적용 원칙

설계 기준 / T3Q가 구축 중인 테스트 모듈의 데이터 메타·온톨로지 방향을 현행 POC2 설계의 데이터 항목, 화면표출 범위, 검색·필터 기준, 근거추적, Provider 교체계약에 반영한다. POC1 비교는 설계근거에서 제외한다.

T3Q 분석 기준일은 2026-07-30이며, SchemaType·코드·Agent 구조는 확정 규격이 아닌 진행 중 상태다.

현행 서비스 구조와 유엔이 Domain Model은 유지하고, T3Q 차이는 Provider/Adapter·Mapper에서 흡수한다.

확인된 데이터 계약은 provisional, 대외 API·MCP·Geometry가 미확정인 항목은 pending으로 표기한다.

본 사업은 과거 AI데이터 활용 검증이며, 지자체 CCTV·현장센서 관제, 피해예측, NDMS 자동제출은 제외한다.

컨소시엄·발주처 협의 시 설계 임의성을 낮추기 위해 T3Q 구축현황과 설계 반영 위치를 추적 가능한 표로 제시한다.

| 근거자료 | 조회/버전 | 설계 활용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08_T3Q_플랫폼_분석.md | 2026-07-30 조회 | 구축 파이프라인, SchemaType, Event, Passage, 관계, CQ, 인스턴스 현황 | 분석근거 |
| 09_POC2_설계브리핑.md | 2026-07-30 | 정합 체크리스트, 즉시반영/확정대기 구분 | 분석근거 |
| 재난메타 정의서 | v0.6 | 6개 패싯과 TTA 코드 기준선 | 기준 유지 |
| T3Q 요구사항정의서 | v0.7 | 요구사항·인터페이스·역할 추적 | 협의기준 |
| 통합설계서 | v1.2→v1.3 | 화면·검색·보고·GIS·Provider 계약 보완 | 본 개정 |

## 32.2 T3Q 정합 체크리스트 판정

| 점검기준 | 판정 | 현재 설계 근거 | v1.3 보완 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사건 식별 | 부분정합 | 일자·유형·행정5·순번 요소 보유 | EVT:: 표기와 순번 3자리 양방향 변환 계약 추가 |
| 재난 분류 | 부분정합 | Event 코드와 T코드 병기 | T3Q 간이코드↔UNE 코드↔T코드 매핑 및 prefix 규칙 추가 |
| 통제어휘 | 부분정합 | 위기 4단계·관측값 보유 | risk_factor·observation_source·ai_analysis_type 필드 정렬 |
| 데이터 단위·근거 | 정합 | Passage ID·문서·페이지 근거 보유 | 정형 파일·시트·행 lineage까지 공통 계약 확대 |
| 하천·관측 | 부분정합 | 계획홍수량·특보 기준유량·관측 후보 보유 | 참조관측소·단계별 제공수위·거리·전달방식 필드 추가 |
| CQ 5문 | 정합 | 하천·저지대·산사태·관측소·과거사례 흐름 보유 | 질문별 데이터·화면·Tool·수용시험 추적표 추가 |
| 유사사례 AI_SIM | 부분정합 | Event Top-K와 similarity_factors 보유 | AI_SIM 코드·derived/references 관계, 문서 관련도 분리 명시 |

## 32.3 Event Master·재난코드·식별자 정합

허브-스포크 원칙 / DisasterEventMasterPassage는 사건의 공통 식별·시간·지역·피해·위기·위험요인을 관리하고, 경보·보고·피해·취약지역·관측·AI분석 Passage는 RefDisasterEventID로 사건을 역참조한다.

| UNE Event 코드 | T3Q 간이코드 | T코드 | 표시명 | 변환 주의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HEAVY_RAIN | TYPH | T10107 | 호우 | T3Q TYPH가 태풍·호우를 포괄하므로 T코드로 세분 |
| TYPHOON | TYPH | T10105 | 태풍 | 간이코드는 동일하나 T코드로 구분 |
| FLOOD | FLOOD | T10206 | 홍수 | 수문재난 홍수 |
| INUNDATION | FLOOD | T10106 | 침수/풍수해 | T3Q FLOOD 포괄코드에 축소 매핑 |
| LANDSLIDE | SLOPE | T10401 | 산사태 | 지질재난 코드 유지 |

| 항목 | T3Q 기준 | 유엔이 내부 | 변환 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사건 ID | EVT::{YYYYMMDD}-{TYPE}-{REGION5}-{SEQ3} | {UNE_TYPE}-{YYYYMMDD}-{REGION5}-{SEQ4} 또는 기존 event_id | Adapter에서 양방향 변환, 원본 ID 별도 보존 |
| 사건 상태 | 발생·진행·종료·보정·병합 | 상황/사건 상태값 | 동일 의미 매핑, 병합 시 원본 ID 목록 보존 |
| 행정 식별 | 행정코드 5자리+법정동 10자리 | admin_code 5자리 중심 | 법정동코드는 optional로 추가, 없는 값은 추정 금지 |
| 분류 검색 | TTA T코드 3단 prefix | hazards/hazard_codes | 부모 코드 선택 시 candidate.startsWith(prefix) |
| 위기단계 | LVL_01~04 | 관심·주의·경계·심각 | 코드와 한글명을 병기 |

## 32.4 Passage·근거 계보(lineage) 설계

| 필드 | 필수 | 의미 | 화면/보고서 활용 | Fallback |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| passage_id | M | SchemaType별 검색·근거 기본 단위 | 근거 카드·답변 인용·보고서 출처 | 기존 passage_id |
| schema_type | M | 도메인 Passage 유형 | 검색 필터·상세 템플릿 | source_type |
| ref_disaster_event_id | C | 사건 Master 역참조 | 사건 상세 관련정보 조회 | event_id/record_id 매핑 |
| taxonomy_codes | M | T코드 분류 태그 | 유형 필터·배지·prefix 검색 | hazard_codes |
| source_asset_id | C | 원천자산 식별 | 문서/파일 추적 | 기존 source_asset_id |
| source_file·sheet·row | C | 정형 원본 행 계보 | 엑셀·DB 근거표시 | 미제공 시 null |
| document_page | C | 비정형 원문 페이지 | 문서 열기·페이지 이동 | 기존 page |
| version | C | 원천·변환·스키마 버전 | 상충값 판별·감사 | data_version |
| data_status | M | actual/derived/scenario/mock/provisional | 상태 배지·보고서 제한 | 기존 상태체계 |

근거표시 규칙 / 답변·유사사례·위험지구·하천·보고서의 사실값은 Passage ID와 lineage를 동반한다. T3Q가 정형 행 lineage를 제공하지 않으면 화면에 근거 미제공으로 표시하고 파일·시트·행을 임의 생성하지 않는다.

## 32.5 메타 필드-화면-검색-보고서 매핑

| T3Q 필드/그룹 | UNE 객체·필드 | 화면표출 | 검색/필터 | 보고서 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EventIdentity.EventID | DisasterEvent.event_id / t3q_event_id | 유사사례 카드·상세 | 정확 ID | 사건 참조 |
| DisasterTypeCode | event_type_simple | 재난유형 배지 | 간이코드 | 상황개요 |
| taxonomyCodes | hazards/hazard_codes | 유형·상위분류 | T코드 prefix | 상황유형 |
| EventStatus | event_status | 진행상태 | 상태 필터 | 진행상황 |
| Time.Start/End | occurred_from/to | 기간·타임라인 | 기간 범위 | 발생기간 |
| Location.Region5 | admin_code | 지역선택·카드 | 지역 필터 | 발생지역 |
| Location.LegalRegion10 | legal_region_code | 읍면동 상세 | 법정동 필터 | 세부위치 |
| Location.WGS84 | coordinates/geometry | 지도 이동·강조 | 공간범위 | 위치 요약 |
| CrisisLevel | crisis_level | 관심~심각 | 단계 필터 | 현재 단계 |
| RiskFactors | risk_factors | 판단근거 카드 | 위험요인 필터 | 상황근거 |
| Damage.* | damage | 피해·복구 근거 | 피해유형/규모 | 피해현황 |
| SchemaType | evidence.source_type | 근거유형 | 도메인 필터 | 출처구분 |
| PassageID | evidence.passage_id | 근거 상세 | Passage 검색 | 인용근거 |
| Lineage | Evidence.lineage | 출처·페이지·행 | 근거 유무 | 참고자료 |

## 32.6 홍수취약지구·하천·관측 상세 필드

| T3Q 구조 | UNE 매핑 | 표출 위치 | 검색/판단 활용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FloodVulnerableZone.ID/Name | spatial_object_id/name | 지도·우선확인지역 | 지구명·지역 | 부분정합 |
| RiverPlan.station | river station/no | 하천 상세 | 측점 필터 | 정합 |
| RiverPlan.designFloodFlow | design_flood_m3s | 계획홍수량 | 하천조건 | 정합 |
| RiverPlan.designFloodLevel | design_flood_level | 하천 상세 | 범람조건 | 필드 추가 |
| RiverPlan.leveeHeight | levee_height | 취약 상세 | 제방 부족 | 필드 추가 |
| RiverPlan.noticeDate | plan_notice_date | 계획 버전 | 계획시점 | 필드 추가 |
| FloodRiskSystem.responseLevel | response_level | 단계별 기준 | 현재조건 비교 | 필드 추가 |
| referenceStation.name/code | reference_station | 관측소 카드·지도 | CQ-04 | 부분정합 |
| referenceStation.distance | station_distance | 관측소 상세 | 근접성 | 필드 추가 |
| stage1/stage2 supplyLevel | advisory/alert threshold | 주의보·경보 기준 | 현재값 비교 | 부분정합 |
| deliveryChannel | SMS/CBS | 정보전달 참고 | 채널 필터 | pending |

## 32.7 검색·필터·유사사례 기준

| 검색축 | 필터 규칙 | 적용대상 | 점수/정렬 | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재난유형 | T코드 exact+prefix | Event·Passage·위험지구 | 후보 필터 | 간이코드만으로 세분하지 않음 |
| 지역 | 행정5·법정동10·지도범위 | 전체 | 후보 필터/거리 | 좌표 미제공 값은 지오코딩 상태 표시 |
| 시간 | 발생기간·기준시각·계절 | Event | Event 유사도 | 촬영시점 관련도와 분리 |
| 위험요인 | rain_fall·river_level·slope 등 | Event·Observation | 유사도 요인 | 단위 정규화 필요 |
| 위기단계 | LVL_01~04 | Event·상황 | 일치/인접 단계 | 자동 조치결정 아님 |
| SchemaType | 경보·피해·취약·수문·정책 | Passage | 도메인별 검색 | 미구축 도메인 커버리지 표시 |
| AI 분석유형 | AI_SIM 우선 | AIAnalysis | Event Top-K | AI_PRED는 본 POC 제외 |
| 근거상태 | lineage 완전성·data_status | 결과 전체 | 근거 우선정렬 | 문서 관련도와 Event 점수 분리 |
| 사건상태 | 발생·진행·종료·보정·병합 | Event | 상태별 | 병합사건 원본 추적 |

## 32.8 CQ 5문-데이터-화면-Tool 추적

| CQ | 필요 데이터 | 주요 화면 | 내부 Tool/Provider | 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CQ-01 하천 범람 | 하천·계획홍수량/수위·제방·현재수위 | 상황판 지도·하천 상세 | search_risk_knowledge / ObservationProvider | 위험 하천과 근거 Passage 표시 |
| CQ-02 저지대 침수 | 홍수위험지역·내수 위험지구·침수흔적 | 지도 레이어·우선확인지역 | search_spatial_objects | 공간범위·선정근거 표시 |
| CQ-03 산사태 | T10401·사면/토사 위험지구 | 지도·위험지구 상세 | search_risk_knowledge | 재난유형·지역 필터 작동 |
| CQ-04 관측소 | MonitoringPoint·참조관측소·단계별 수위 | 관측소 카드·지도 | query_observations | 관측시각·기준·출처 표시 |
| CQ-05 과거 침수 | Event·피해이력·침수흔적·AI_SIM | 유사사례·근거·보고서 | search_similar_events | Event 점수·문서 관련도 분리 |

## 32.9 온톨로지 Class·Relation 매핑

| Class/Relation | 시작 | 대상 | UNE 활용 | 유사사례/화면 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DisasterEventMasterPassage | 사건 Master | - | DisasterEvent | 사건 상세 허브 | 부분정합 |
| ref_event | 도메인 Passage | Event Master | ref_disaster_event_id | 사건별 근거 역조회 | 계약 추가 |
| spatial | 취약지구·시설·관측소 | Event/LegalRegion | geometry/admin_code | 지도 이동·범위 필터 | 부분정합 |
| references | AI/문서 Passage | 근거 Passage | Evidence link | 원문근거 | 정합 |
| type_match | 행동요령·분류 | 재난유형 | hazard mapping | 유형별 절차 | 부분정합 |
| relates_to | 동일 지구/시설 | 연관 객체 | related_object_ids | 상세 연관정보 | pending |
| derived | AIAnalysis/해외사례 | Event | similarity_factors | AI_SIM 유사사례 | 부분정합 |
| code_ref | 객체 | 용어·SOP 코드 | controlled vocabulary | 단계·행동요령 | 부분정합 |
| LegalRegionPassage | 공간 객체 | 법정동 | legal_region_code | 읍면동 검색 | 필드 추가 |
| AIAnalysisPassage | Event/근거 | 분석결과 | AgentResponse | AI_SIM·AI_SUM | 부분정합 |

## 32.10 GIS 신규 공간레이어 반영

반영 결정 / 홍수위험지역·위험저수지·풍수해개선지구는 설계와 Source v1.0 LayerCatalog에 등록한다. 다만 업로드된 GeoJSON의 실제 속성·좌표계·대상지역 분석 또는 T3Q 공식 Geometry 계약 전에는 연계대기 상태로 두며 임의 도형을 생성하지 않는다.

| Layer ID | 레이어명 | 예상 T3Q/원천 | 표출형태 | 클릭 상세 후보 | 활성화 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-FLOOD-RISK-AREA | 홍수위험지역 | FloodVulnerableZonePassage / GIS_HAZ | Polygon | 지구명·유형·위험요인·하천·근거 | Geometry·속성·좌표계 검증 |
| L-DANGEROUS-RESERVOIR | 위험저수지 | WaterInfrastructurePassage / GIS_VULN | Marker/Polygon | 시설명·등급·관리기관·상태·근거 | 시설 식별자·공개등급 검증 |
| L-STORM-FLOOD-IMPROVEMENT | 풍수해개선지구 | hazard_reduction_projects / GIS_HAZ | Polygon | 사업명·대상지구·기간·진행상태·근거 | 중복지구·사업상태·Geometry 검증 |

화면 레이어 칩은 “연계대기”와 비활성 상태를 표시하여 누락이 아니라 계약대기임을 명확히 한다.

공간객체는 Event·LegalRegion·위험지구와 spatial 관계로 연결하고, 클릭 시 Passage·lineage 근거를 함께 표시한다.

위험저수지 정보는 현재 피해나 붕괴 예측으로 표현하지 않으며 시설·취약 참고정보로 한정한다.

풍수해개선지구는 위험지구와 동일 개념으로 합치지 않고 저감사업 대상·진행상태를 별도 객체로 관리한다.

## 32.11 MCP Tool-사용자 질의-화면동작 매핑

MCP 상태 / T3Q 사이트에서 내부 변환 Agent와 sheet_passage_extract 등 Tool 명명은 확인했으나 대외 MCP 서버·Tool 목록·inputSchema·output·오류응답은 확인되지 않았다. 아래 Tool은 유엔이 Agent의 논리 계약이며 T3Q 확정 시 Adapter로 연결한다.

| 논리 Tool | 핵심 입력 | 기대 출력 | 대표 질의 | 화면동작 | Fallback/상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| search_event_master | 지역·T코드·기간 | Event 목록 | 과거 유사 침수사례 | 유사사례 목록 | Static Event Seed / pending |
| get_event_passages | RefEventID·SchemaType | 관련 Passage | 이 사건 피해와 대응 근거 | 근거 패널 | UNE RAG/Seed |
| search_flood_zones | 지역·하천·T코드 | 홍수취약/위험지구 | 범람 위험지역 | 지도 강조 | districts/GeoJSON |
| search_monitoring_points | 지역·하천 | 관측소·기준수위 | 어떤 수위계를 볼까 | 관측소 카드·이동 | 공공 API/Scenario |
| search_risk_knowledge | 지역·유형·질문 | 계획지식 Passage | 제방고가 부족한 곳 | 위험지구 상세 | UNE RAG/Static |
| search_similar_events | CurrentSituation | AI_SIM Top-K | 유사한 과거사례 | 유사사례 탭 | Seed SimilarEvent |
| get_response_procedures | 지역·유형·단계 | SOP 단계 | 지금 무엇을 해야 하나 | 절차 패널 | 부산 북구 임시 매뉴얼 |
| get_spatial_objects | 객체유형·bbox | Geometry+속성 | 홍수위험지역 표시 | 레이어 토글·fit | Local GeoJSON/pending |
| generate_report_draft | 상황·선택근거 | Markdown/HTML Draft | 상황보고서 작성 | 보고서 페이지 | Static Draft |
| apply_map_action | layer/target/action | MapAction | 해당 지역으로 이동 | pan/highlight/popup | 클라이언트 MapAction |

## 32.12 Provider 교체와 인터페이스 완료조건

| 현재 Provider | 현재 데이터 | T3Q 대상 | 교체방식 | 완료조건 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| StaticSimilarEventProvider | Event Seed | Event Master+AI_SIM | Event/Passage Mapper | 대표응답·점수·근거 검증 | pending |
| LocalRiskKnowledgeProvider | districts/rivers/문서 | hazard_zones+Passage | 필드·lineage 매핑 | 위험지구 10건 대조 | pending |
| StaticDamageRecoverySeedProvider | 과거 피해·복구 Seed | NDMS 도메인 Passage | 사건 역참조 | 피해·복구·출처 대조 | pending |
| StaticProcedureProvider | 임시 풍수해 절차 | 정책·SOP Passage | type_match/code_ref | 지역·단계별 절차 검증 | pending |
| LocalGeoJsonProvider | 행정·하천·위험지구 | T3Q Spatial | Feature Adapter | CRS·Geometry·속성 검증 | 부분교체 |
| T3qSpatialProvider(신규3종) | 없음 | 홍수위험/저수지/개선지구 | FeatureCollection Mapper | 레이어별 샘플 3건 | pending |
| UneRagProvider | 검색 API/Seed | T3Q RAG Passage API | 응답 Mapper | Passage·score·lineage 검증 | pending |
| PublicObservationProvider | 기상·수문 API | MonitoringPoint 보조 | 관측소 매핑 | 공식 관측소 코드 검증 | 유지 |
| ThreeDLabsSatelliteProvider | 위성 Seed | 쓰리디랩스 자료 | Registry 교체 | 자산·시점·출처·무결성 | 별도연계 |

## 32.13 E2E 시험·수용기준

| ID | 시험 시나리오 | 기대결과 | 실패 시 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| T3Q-E2E-01 | UNE Event 입력→T3Q ID 변환 | EVT::YYYYMMDD-TYPE-REGION5-SEQ3 생성·원본 보존 | 변환 오류·Fallback |
| T3Q-E2E-02 | T101 상위코드 검색 | T10105/06/07 등 하위 후보 포함 | 정확코드 검색으로 축소 |
| T3Q-E2E-03 | Event→관련 Passage 역조회 | RefDisasterEventID 동일 Passage와 lineage 표시 | 근거 미제공 경고 |
| T3Q-E2E-04 | CQ-01~05 대표질의 | 각 질문의 데이터·지도·근거·답변 연결 | 커버리지 부족 표시 |
| T3Q-E2E-05 | 홍수취약 하천 상세 | 계획홍수량·수위·제방·참조관측소·기준 표시 | 없는 값 null/미확보 |
| T3Q-E2E-06 | AI_SIM 유사사례 | Event 유사도와 RAG 문서 관련도 별도 표시 | 점수 혼합 금지 |
| T3Q-E2E-07 | 신규 공간 3종 | 연계대기 칩·설명 표시, 임의 Geometry 없음 | 레이어 숨김 |
| T3Q-E2E-08 | T3Q API/MCP 미설정 | pending/fallback 표시·Seed 동작 | 서비스 중단 금지 |
| T3Q-E2E-09 | 보고서 초안 | 사건ID·선택근거·Passage 출처 포함, DRAFT/NDMS 미제출 | 근거 없는 문장 경고 |
| T3Q-E2E-10 | 안전범위 점검 | CCTV·피해예측·자동조치·NDMS 자동제출 없음 | 빌드/수용 실패 |

## 32.14 Source v1.0 구현결과와 잔여 협의

| 구분 | Source v1.0 반영 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| 계약 | T3qEventMaster·T3qPassage·OntologyRelation TypeScript/JSON Schema | functions TypeScript compile |
| 정합 Seed | event_id·코드매핑·통제어휘·CQ·관계·pending 레이어 | smoke_t3q_alignment 통과 |
| 연계상태 | T3Q API·MCP configured/pending 진단 | 저장소 구조검증 통과 |
| GIS | 홍수위험지역·위험저수지·풍수해개선지구 LayerCatalog·비활성 칩 | 임의 Geometry 미생성 |
| 문서 | T3Q 분석·브리핑·매핑·ADR-013·수용시험·인계서 | Source v1.0 패키지 포함 |
| Fallback | 외부 규격 미확정 시 Static/Mock 유지 | 기존 Seed·유사사례·공간 Smoke 통과 |

잔여 협의 / T3Q 대외 API 주소·인증·OpenAPI, MCP 전송방식·Tool 목록·inputSchema·오류응답, Event/Passage 대표응답, 신규 공간 3종의 Geometry·속성·좌표계·공개등급, 재난메타 6패싯과 사이트 통제어휘의 최종 통합방식은 확정자료 수신 후 v1.4에서 갱신한다.

대외 설명 문안 / 주관기관 T3Q의 데이터 메타·온톨로지 구축 현황을 분석하여 사건 식별, TTA 재난분류, Passage 기반 검색, 원본 근거 계보, CQ 기반 검색 시나리오와 GIS 연계항목을 시범서비스 설계에 반영하였다. 현재 미확정인 API·MCP·공간계약은 pending으로 관리하며 확정 인터페이스에 따라 Adapter를 교체한다.

# 33. T3Q 연계 준비상태·CQ 커버리지·상세협의 및 Source v1.1 구현

## 33.1 다음 단계의 목적과 적용범위

본 단계는 T3Q 데이터 메타·온톨로지 구축 방향을 설계문서에 반영하는 수준에서 한 단계 더 나아가, 실제 연계 협의와 개발 검증에 사용할 수 있는 필드·검색·화면·오류·완료조건을 구체화한다. T3Q 테스트 모듈은 구축 중이므로 현재 확인된 구조를 확정 API로 단정하지 않으며, 유엔이 POC2의 화면·검색·보고 구조를 유지한 상태에서 Adapter와 Provider 계층으로 수용한다.

POC1 비교 내용은 설계·개발 판단에서 제외하고 현행 POC2 기준으로만 정합성을 판단한다.

URL·인증키가 설정된 상태와 실제 응답이 검증된 상태를 구분한다.

Seed/Mock Fallback은 화면·Mapper·협의 검증용이며 T3Q 실데이터로 표시하지 않는다.

홍수위험지역·위험저수지·풍수해개선지구는 v1.2에서 화면·검색 계약 검증용 Mock Geometry를 사용할 수 있다. 단, 시연용 Mock·공식자료 아님·피해예측 아님을 화면·API·메타데이터에 반복 표기한다.

## 33.2 T3Q 연계 준비상태 6개 차원

연계 준비상태는 단일 “연결됨/연결 안 됨” 값이 아니라 설계·설정·검증·협의대기를 구분하여 관리한다. 이 모델은 컨소시엄과 발주처가 현재 설계의 완성도와 실제 연계의 잔여조건을 동시에 확인하도록 한다.

| 차원 | 현재상태 | 선반영 내용 | 잔여 협의·검증 | 완료 게이트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사건 식별 | Seed 준비 | T3Q Event ID, EventStatus, RefDisasterEventID 계약 | Event Master 대표응답, 보정·병합 사례 | ID 왕복변환 10건 무오류 |
| 재난유형 택사노미 | Seed 준비 | 간이코드↔T코드, prefix 검색 | taxonomyCodes 확정 응답, 6패싯 통합 | 상위코드 검색 시 하위 포함 |
| Passage·lineage | Seed 준비 | SchemaType, Passage ID, 파일·시트·행·페이지 | 원문 URL·권한, 정형/비정형 대표응답 | 정형 5건·비정형 5건 역추적 |
| CQ 5문 | Seed 준비 | 데이터·검색·화면·Tool·Fallback 추적 | 도메인 Passage 지역별 커버리지 | 각 CQ 근거 1건+지도동작 |
| 공간 레이어 | 협의대기 | LayerCatalog 등록, 임의도형 금지 | 3개 레이어 Geometry·속성·좌표계·공개등급 | 공간 샘플과 속성검증 후 활성화 |
| MCP Tool | 협의대기 | 논리 Tool과 화면동작, Fallback Router | Tool 목록·inputSchema·output·오류·인증 | 대표 Tool 3종 정상·오류·Timeout |

## 33.3 T3Q 대외 인터페이스 최소 협의계약

실제 Endpoint가 확정되기 전에도 아래 항목을 협의 목록으로 고정한다. 각 항목은 인터페이스 정의서, 대표응답, 시험결과 중 하나 이상의 근거로 승인되어야 한다.

| 협의영역 | 필수 확인항목 | 유엔이 적용 위치 | 미확정 시 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 접속·인증 | Base URL, 인증 Scheme·Header, 토큰 만료, IP·도메인, TLS | server/providers/t3qGateway.ts, 환경변수 | pending + Seed Fallback |
| Event 검색 | 지역·기간·재난유형·상태 필터, Paging, 정렬 | 유사사례 후보검색, 보고서 Event 참조 | Static SimilarEvent |
| Passage 역조회 | RefDisasterEventID, SchemaType, taxonomyCodes, 원문근거 | RAG 근거·사건상세·CQ 답변 | UNE RAG/Local Seed |
| 검색점수 | Event 유사도, Passage 관련도, 거리·정규화 방향 | 유사사례 점수와 문서 관련도 분리 | 점수 혼합 금지 |
| 오류계약 | HTTP·업무 오류코드, Retry 가능여부, Timeout, 부분응답 | 공통 Envelope, 연계상태 UI | 연계별 Fallback |
| 호출제한 | 초당·일일 제한, 최대 Top-K, Payload 크기 | BFF Cache·Timeout·Paging | 보수적 Top-K 5 |
| 원문 접근 | 문서 ID, 페이지, 파일·시트·행, URL 권한·만료 | Evidence 상세·보고서 출처 | 메타만 표시 |
| MCP | Tool 목록, inputSchema, outputSchema, 오류·권한 | Agent Tool Router | 논리 Tool 유지 |

## 33.4 Event·Passage 검색 처리순서

사용자의 현재상황에서 행정코드, 기준시각, 재난유형 T코드, 강우·수위·위험요인을 검색 Context로 생성한다.

Event Master를 지역·기간·T코드·상태로 검색하여 유사사례 후보를 구성한다.

후보 Event ID별로 RefDisasterEventID를 사용하여 피해·대응·복구·경보·관측·취약지역 Passage를 역조회한다.

Event 유사도는 사건 조건 비교에 사용하고 Passage 관련도는 근거문서 정렬에만 사용하여 두 점수를 혼합하지 않는다.

화면에는 Event ID, 유사 사유, 피해·대응·복구, Passage ID, SchemaType, 원본 lineage를 함께 표시한다.

실제 연계 실패 또는 미설정 시 동일 계약 형태의 Seed Fallback으로 전환하고 실데이터가 아님을 경고한다.

## 33.5 CQ 5문별 데이터·검색·화면 커버리지

| CQ | 필수 데이터/SchemaType | 검색기준 | 필수 화면출력 | 현재 차단항목 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CQ-01 하천 범람 위험 | FloodVulnerableZone, WaterLevel, MonitoringPoint, Event Master | 지역, T102, 하천명, 기준시각 | 하천·취약지구 강조, 계획홍수량/수위, 제방고, 관측값, 근거 | 실제 홍수취약 Passage, 공식 관측소 매핑 |
| CQ-02 저지대 침수위험 | HazardZone, SpatialReference, 과거 Event, 침수흔적 | 지역, T10106, bbox, 위험등급 | 저지대·내수지구, 홍수위험지역, 침수흔적, 피해근거 | 홍수위험지역 공간계약 |
| CQ-03 산사태 위험 | HazardZone, PotentialRiskFactor, SpatialReference | 지역, T10401, 위험등급, bbox | 사면·토사 위험지구, 위험요인, 등급, 지도이동, 근거 | T3Q 산사태 Passage 커버리지 |
| CQ-04 관측소 모니터링 | MonitoringPoint, WaterLevel, FloodWarning, 취약지구 | 지역, 하천명, 관측종류, 거리 | 관측소명·코드·거리, 현재값, 관측시각, 단계별 수위, 상태 | 공식 관측소 코드, 참조관측소 필드 |
| CQ-05 과거 침수지역 | Event Master, Damage, SituationReport, AIAnalysis | 지역, T10106/T10206, 기간, AI_SIM | Top-K, 피해·대응·복구, 침수위치, Event/Passage 근거 | Event·피해복구 실제응답, 유사도 기준 |

## 33.6 메타데이터의 화면 표출·검색·보고서 적용

| 화면/기능 | 표출 필드 | 검색·동작 | 근거·보고서 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현재상황 Context | 행정코드, 법정동, 기준시각, T코드, 위기단계, 위험요인 | 상황 변경 시 CQ·우선지역·유사사례 재조회 | 보고서 상황개요 |
| 우선 확인지역 | 객체 ID, 지구유형, 위험요인, 계획기준, 현재조건, 데이터상태 | 지도 강조·fit·상세 Popup | 판단근거와 확인필요사항 |
| 유사사례 | T3Q Event ID, 지역, 기간, T코드, EventStatus, 유사사유 | Event 상세 및 관련 Passage 역조회 | 피해·대응·복구 참고사례 |
| 하천·관측 상세 | 측점, 계획홍수량·홍수위, 제방고, 참조관측소, 단계별 제공수위 | 하천/관측소 필터, 지도 이동 | 모니터링 근거 |
| 근거 패널 | Passage ID, SchemaType, 제목, 발췌, 점수, 파일/시트/행/페이지 | 원문 열기·동일 Event 근거 묶기 | 출처목록·인용 |
| 상황보고서 | Event ID, 선택 근거, Passage 출처, 데이터상태, 한계 | 사용자 선택 Context 반영 | DRAFT, NDMS 자동제출 없음 |

## 33.7 신규 공간레이어 3종 상세계약

아래 3종은 사용자 질의와 CQ-01·02에 직접 관련되므로 설계대상에 포함하되, 실제 파일 분석과 T3Q 공간계약 확인 전까지 연계대기 상태로 유지한다.

| Layer ID/명칭 | 예상 Geometry | 필수 속성 | 검색·표출 | 활성화 게이트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L-FLOOD-RISK-AREA / 홍수위험지역 | Polygon/MultiPolygon | 객체ID, 명칭, 행정코드, 위험유형·등급, 근거, 기준일, 공개등급 | 지역·T코드·등급, 채움/경계, 클릭 상세 | 좌표계·중복·속성·공개등급 검증 |
| L-DANGEROUS-RESERVOIR / 위험저수지 | Point 또는 Polygon | 시설ID, 명칭, 위치, 관리기관, 위험등급, 제원, 점검일, 근거 | 시설검색, POI/영역, 상세카드 | 시설 식별자·민감정보·Geometry 검증 |
| L-STORM-FLOOD-IMPROVEMENT / 풍수해개선지구 | Polygon/MultiPolygon | 사업ID, 지구명, 재해유형, 사업상태, 기간, 사업비, 시행기관, 근거 | 사업상태·재해유형 필터, 영역·상태표시 | 위험지구와 중복관계·사업상태·공개등급 검증 |

GeoJSON 파일의 좌표계, Geometry 유형, Feature ID, 속성명, null 처리, 중복 객체를 실제 파일 기준으로 분석한다.

위험지구와 개선사업지구는 의미가 다르므로 동일 색상·범례 또는 동일 객체로 합치지 않는다.

공개 제한 속성은 BFF에서 제거하고 화면·로그·다운로드에 노출하지 않는다.

## 33.8 근거 계보·보안·접근성 적용

정형데이터는 원본 파일·시트·행 또는 DB 테이블·PK를, 비정형은 문서·장·페이지·Passage ID를 보존한다.

내부 NAS 경로, DB 주소, 계정, 토큰, 서명 URL 등은 사용자 화면에 직접 노출하지 않고 안전한 문서 식별자로 변환한다.

지도·그래프만으로 전달되는 정보는 목록·표·텍스트로 동등하게 제공하고, 상태 배지는 색상 외 텍스트를 포함한다.

근거가 없거나 T3Q 구축 중인 항목은 “근거 미확보”, “연계대기”, “Seed”를 명시한다.

## 33.9 Source v1.1 구현결과

| 구분 | 신규·변경 파일 | 구현내용 |
| --- | --- | --- |
| Seed | t3q_integration_readiness_seed.json, t3q_cq_coverage_seed.json, t3q_field_contract_seed.json | 6개 준비상태, CQ 5문 커버리지, 필드 검증계약 |
| Schema | t3q-integration-readiness, t3q-cq-coverage, t3q-search-preview | API·Seed 계약 검증 |
| Domain/Provider | t3qReadiness.ts, t3qGateway.ts | 환경상태 반영, 설정형 Event/Passage 호출, 정규화, Seed Fallback |
| API | /t3q/readiness, /t3q/cq-coverage, /t3q/search-preview | 협의상태·커버리지·Mapper 미리보기 |
| UI | T3qReadinessPanel.tsx | 상황판에서 설계정합·CQ·협의항목 표시 |
| 시험·문서 | Smoke 2종, ADR-014, 수용시험, 인계문서 | 설계-소스-시험 동기화 |

Functions TypeScript 계약과 Python Smoke를 기준으로 Source v1.1을 검증한다. Web 전체 빌드와 Playwright E2E는 개발환경에서 의존성 확보 후 수행하며, 실제 T3Q 응답이 없으므로 live 연계 성공으로 판정하지 않는다.

## 33.10 컨소시엄·발주처 협의안건

| 우선순위 | 협의안건 | 질문/요청자료 | 기대 산출물 | 주요 협의주체 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Event·Passage API | Endpoint, 인증, 대표 Request/Response, Paging, 오류 | 인터페이스 정의서·샘플 JSON | T3Q-유엔이 |
| P0 | Event ID·코드 | Event ID 생성·병합·보정, 간이코드·T코드 | 코드 매핑 승인표 | T3Q-아이타이쿤-유엔이 |
| P0 | Passage lineage | 파일/시트/행·문서/페이지·원문 URL·권한 | 근거 추적 규칙 | T3Q-유엔이 |
| P1 | CQ 데이터 커버리지 | 부산·인제·영천 및 POC 지역별 SchemaType·건수 | CQ별 커버리지 현황 | T3Q-NIA-유엔이 |
| P1 | 하천·관측소 | 참조관측소, 대응수위, 공식 코드, 거리 | 필드 정의·대표 데이터 | T3Q-유엔이 |
| P1 | 공간 3종 | GeoJSON/DB, 좌표계, 속성, 공개등급, 갱신주기 | 공간 레이어 계약 | T3Q-유엔이 |
| P1 | MCP | Tool 목록, input/output Schema, 인증·오류·Timeout | MCP Tool 명세 | T3Q-유엔이 |
| P2 | 성능·운영 | 호출제한, SLA, Cache, 로그·개인정보 | 운영·시험 기준 | T3Q-유엔이-발주처 |

## 33.11 시험·수용기준

| 시험 ID | 시험내용 | 수용기준 | 미충족 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| T3Q-RDY-01 | 준비상태 API | 6개 차원·완료게이트·설정/검증 분리 | pending 유지 |
| T3Q-CQ-01 | CQ 커버리지 | CQ-01~05 데이터·검색·화면·차단·Fallback 존재 | 누락 설계 보완 |
| T3Q-SRCH-01 | 검색 미리보기 Seed | seed_fallback·T3Q 실데이터 아님 경고·Event/Passage 계약 | 응답 사용 중지 |
| T3Q-SRCH-02 | 실제 대표응답 | Event 5건·Passage 5건 정규화·lineage 보존 | Mapper 수정 |
| T3Q-GIS-01 | 공간 3종 | CRS·Geometry·Feature ID·속성·공개등급 검증 | 레이어 비활성 |
| T3Q-MCP-01 | Tool 호출 | 대표 3종 정상·오류·Timeout·Fallback | 논리 Tool만 유지 |
| T3Q-A11Y-01 | 상태·CQ 패널 | 키보드 조작, aria-expanded, 상태 텍스트, Reflow | 접근성 결함 수정 |

## 33.12 다음 작업

현 단계에는 T3Q 회신을 개발 선행조건으로 두지 않고, 내부 Mock 계약·CQ 검색·GIS 레이어 수용시험을 우선 수행한다.

향후 T3Q 공식 규격이 제공되는 별도 단계에서 MockProvider를 T3qProvider+Mapper로 교체하며, 화면·공통 Domain Model은 유지한다.

GIS 3종은 현재 Mock GeoJSON으로 동작한다. 향후 공식 파일 확보 시 데이터 프로파일링·CRS·Geometry·속성 대조 후 동일 Layer ID에 Provider를 교체한다.

CQ 5문별 지역 데이터 건수와 근거 보유율을 정량화하여 감리 요구정의·설계 단계 수용자료로 제출한다.

실제 연계 전까지 현재 POC는 사용자 입력·공공 API·UNE RAG·Seed/Mock으로 독립 동작을 유지한다.

# 34. T3Q 구조 유지·Mock-first 데이터 계약·GIS 3종·CQ 검색 및 Source v1.2 구현

## 34.1 개정 결정과 적용 우선순위

현재 T3Q는 데이터 메타·온톨로지·인스턴스 구축을 진행 중이며, 유엔이는 API·MCP·대표응답·필드명세 등 기술협력을 개발 선행조건으로 사용할 수 없다. 따라서 본 단계는 T3Q 분석에서 확인한 구조적 방향만 유지하고, 화면·검색·지도·근거 흐름은 유엔이 내부 Mock/Seed로 완결한다.

유지 구조: DisasterEventMasterPassage, Passage, RefDisasterEventID, taxonomyCodes, lineage, ref_event·spatial 관계

비의존 항목: T3Q Base URL, API Key, MCP URL, Tool manifest, 실제 SchemaType 응답, 실제 GIS Geometry

개발 기준: MockProvider → 공통 Domain Model → 화면. 향후 T3qProvider+Mapper로 Provider만 교체

안전 기준: 모든 Mock 객체는 data_status=mock, official_data=false, is_prediction=false를 갖고 화면에 “시연용 Mock·공식자료 아님”을 표시

## 34.2 Mock-only 런타임과 Provider 구조

| 구분 | 현재 v1.2 | 향후 교체 | 화면 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| Event 검색 | T3qStructureMockProvider | T3qEventProvider+Mapper | 없음: 공통 Event Model 유지 |
| Passage 역조회 | MockPassageProvider | T3qPassageProvider+Mapper | 없음: Evidence 계약 유지 |
| 온톨로지 관계 | MockRelation Seed | T3Q 관계/KG Provider | 관계 상세 항목만 확장 |
| GIS 3종 | Local Mock GeoJSON | T3qSpatialProvider 또는 공식 GIS Provider | 동일 Layer ID 유지 |
| MCP/Agent | 논리 Tool·Mock API | 공식 MCP Tool Adapter | Tool Router만 교체 |

환경변수 T3Q_RUNTIME_MODE=mock_only를 기본값으로 한다.

T3Q 외부 URL·키가 실수로 설정되어도 현 버전 검색 Provider는 외부호출하지 않는다.

공공 기상·수문 API와 UNE RAG는 기존 Provider 정책을 유지하며, T3Q Mock과 데이터 상태를 구분한다.

## 34.3 Mock 데이터 계약 확정

| 객체 | 수량 | 핵심 필드 | 검색·표출 용도 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mock Event Master | 3건 | event_id, disaster_type, taxonomy_codes, region_code_5, event_status, risk_factors | 지역별 Event 후보·유사사례 구조 | Mock |
| Mock Passage | 12건 | passage_id, schema_type, ref_disaster_event_id, taxonomy_codes, content, lineage | Event 역조회·근거·SchemaType 필터 | Mock |
| Mock Relation | ref_event·spatial | relation_type, source_id, target_id | Event-Passage·Passage-공간객체 연결 | Mock |
| CQ Mock Scenario | 5건 | query, admin_code, taxonomy_codes, schema_types, expected_layers | 대표 질문 선택·검색·수용시험 | Mock |
| Mock Contract Catalog | 1건 | 파일·수량·Schema·안전규칙 | 개발자 인계·무결성 확인 | Mock |

## 34.4 GIS 3종 Mock 레이어 계약

| Layer ID | 표시명 | Mock Geometry | 대표 속성 | 화면 동작 | 교체 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-FLOOD-RISK-AREA | 홍수위험지역 | 지역별 Polygon 1건 | feature_id, ref_event, T코드, 위험등급, 하천명, 기준일 | 토글·지도 표시·Mock 배지 | 공식 Geometry·CRS·속성 대조 |
| L-DANGEROUS-RESERVOIR | 위험저수지 | 지역별 Point 1건 | 저수지 ID, 등급, 관리기관, 점검일 | 토글·시설 POI·Mock 상세 | 공식 시설ID·위치·공개등급 대조 |
| L-STORM-FLOOD-IMPROVEMENT | 풍수해개선지구 | 지역별 Polygon 1건 | 지구코드, 사업상태, 기간, 저감대책 | 토글·사업지구 면·Mock 상세 | 공식 사업지구·중복규칙 대조 |

Mock Geometry는 실제 위험위치·시설·사업구역을 의미하지 않는다. 지도 범례·레이어 명칭·상세 팝업·API 경고에서 Mock 상태를 확인할 수 있어야 하며, 보고서의 공식 근거로 자동 채택하지 않는다.

## 34.5 CQ 5문 Mock 검색 시나리오

| CQ | Mock 처리 | Event/Passage | 지도 레이어 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CQ-01 범람 위험 하천 | 지역+T102+FloodVulnerable/Monitoring 검색 | Event+위험·관측 Passage | 하천+홍수위험지역 | 하천 후보·위험사유·근거 표시 |
| CQ-02 저지대 침수 | 지역+T10106+FloodVulnerable 검색 | Event+위험 Passage | 위험지구+침수흔적+홍수위험지역 | 저지대 후보·Mock 범위·근거 표시 |
| CQ-03 산사태 위험 | T10401+HazardZone 검색 | 현재 Mock 결과 없음 | 위험지구 | “Mock 데이터 미확보”를 정상 상태로 표시 |
| CQ-04 수위계·우량계 | 지역+T102+MonitoringPoint 검색 | Event+관측 Passage | 관측소+하천 | 우선 확인 관측정보와 상태 구분 |
| CQ-05 과거 침수지역 | 지역+T10106/T10206+Damage/Flood 검색 | Event+피해·위험 Passage | 과거사건+침수흔적 | Event ID·피해·근거·지도 연결 |

## 34.6 Mock API·화면 구현 계약

| Endpoint/컴포넌트 | 역할 | 응답 상태 | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/v1/t3q/search-preview | Mock Event·Passage 구조 검색 | provider=T3qStructureMockProvider, data_status=mock | 외부 T3Q 호출 없음 |
| GET /api/v1/mock/catalog | Mock 계약 파일·수량·Schema 조회 | mock | 개발자·시험용 |
| GET /api/v1/mock/spatial?layer_id=... | GIS 3종 FeatureCollection 조회 | mock | 가상 Geometry 경고 |
| GET /api/v1/mock/scenarios | CQ 5문 대표질의 조회 | mock | 시나리오 선택용 |
| T3qMockSearchPanel | 질의 선택·입력·Event/Passage·lineage 표출 | 시연용 Mock 배지 | 실제 T3Q로 오인 금지 |
| MapPanel/VWorldMapAdapter | GIS 3종 토글·표현 | Mock 레이어 | VWorld 배경과 데이터 출처 구분 |

## 34.7 Source v1.2 구현결과

기존 v1.1의 화면·공공관측·유사사례·위성증거세트·보고서·접근성·Seed 자산을 유지하였다.

Mock Event Master 3건, Passage 12건, 관계 Seed, CQ 5문 시나리오와 계약 카탈로그를 추가하였다.

홍수위험지역·위험저수지·풍수해개선지구를 각각 3건의 Mock GeoJSON으로 추가하고 지도 토글을 활성화하였다.

T3Q 검색 미리보기를 외부호출 없는 Mock-only 검색으로 변경하고, Event→RefDisasterEventID→Passage 결과를 화면에 표시하였다.

T3Q 연계상태 화면을 “협의대기” 중심에서 “Mock 준비·향후 Provider 교체” 중심으로 변경하였다.

ADR-015, 상세설계 문서, 개발 인계서, Mock 계약·공간 레이어·검색 Fixture Smoke Test를 추가하였다.

## 34.8 시험·검증 결과

| 검증항목 | 결과 | 검증내용 |
| --- | --- | --- |
| Vercel Functions TypeScript | 통과 | tsc -p tsconfig.functions.json --noEmit |
| Mock Event/Passage/Relation | 통과 | Event ID 형식, Ref Event 무결성, data_status·official_data 안전규칙 |
| GIS 3종 Mock | 통과 | FeatureCollection, 지역별 3건, ref_event, Mock 안전표식 |
| CQ 검색 Fixture | 통과 | CQ-01·02·04·05 결과, CQ-03 데이터 미확보 처리 |
| 기존 전체 Python Smoke | 통과 | 위성·공공 API·보고서·Priority·Similar Event 포함 |
| 저장소·접근성 구조 | 통과 | Vercel 저장소 구조와 다중 페이지 접근성 정적 검사 |
| Web Production Build | 환경제약 | 내부 npm 저장소에 @playwright/test 미제공으로 의존성 설치 불가 |

## 34.9 향후 실제 T3Q 연계 전환조건

실제 T3Q 규격은 현재 개발의 완료조건이 아니다. 공개·승인된 인터페이스가 제공되는 경우 별도 변경요청과 버전으로 전환한다.

대표 Event·Passage 응답과 필드정의를 Mock 계약과 대조하고, Mapper Contract Test를 통과한 후에만 실제 Provider를 활성화한다.

GIS 3종은 CRS, Geometry, Feature ID, 공개등급, null·중복규칙을 검증한 후 Mock 파일을 교체한다.

실제 Provider 전환 후에도 Mock Fixture는 회귀시험과 장애 Fallback용으로 보존하되 실제 화면 기본값으로 사용하지 않는다.

Provider 교체는 화면 컴포넌트·공통 Domain Model을 변경하지 않는 것을 원칙으로 한다.

# 35. TER-004 수행방안 정합·XAI 요인점수·대응조치 비교·평가체계 보완

본 장은 T3Q 요구사항정의서의 TER-004-001~004 수행방안을 현재 통합설계에 반영한 보완 설계이다. 9장 AI·RAG, 10장 유사사례 검색, 11장 데이터 모델, 13장 외부 인터페이스, 16장 시험·검증, 34장 Mock-first 설계를 구체화하며, 상충하는 경우 본 장의 Mock-first·비의존 원칙을 우선 적용한다.

핵심 결정: T3Q의 Event·Passage·근거·유사사례 구조는 유지하되, T3Q 내부 검색엔진·LLM·VectorDB·Graph 구현을 유엔이가 재현하지 않는다. 현재는 Mock 계약으로 화면·점수설명·대응비교·근거추적을 구현하고, 실제 T3Q 규격이 공개된 이후 Provider와 Mapper만 교체한다.

## 35.1 수행방안 반영 판정

| 요구 ID | T3Q 수행방안 핵심 | 기존 설계 반영 | 판정 | 본 개정 보완 | 적용 경계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TER-004-001 | 상황입력→유사사례→피해영향요인→대응비교→근거설명 | 상황입력, Event Top-K, Passage 근거, 지도연계 반영 | 부분충족 | 요인별 기여도와 대응조치 비교 계약·화면 추가 | 자동조치가 아닌 의사결정 참고정보 |
| TER-004-002 | 텍스트·수치·공간·피해·대응·Graph 가중 결합 및 튜닝 | 7개 요인 가중치와 유사이유 반영 | 부분충족 | Versioned Weight Profile, 결측 재정규화, 비교커버리지, Graph 미구축 처리 | 초기값은 Mock, 운영 가중치 아님 |
| TER-004-003 | ETL·임베딩·Hybrid Search·Reranking·근거인용 답변 | Provider·Event/Passage·필터·근거 계약 반영 | 역할범위 내 충족 | Passage→Event 집계, 점수 분리, 내부 기술 비의존 원칙 명문화 | BGE-M3 등은 T3Q 내부 구현 |
| TER-004-004 | Top-K/MRR/NDCG/Recall/Precision·전문가평가·오탐/미탐 개선 | Top-K·MRR·NDCG·근거성 지표 일부 반영 | 부분충족 | 평가셋·Precision/Recall·전문가 평가·오류분류·보정이력 추가 | Mock 결과를 실제 성능으로 제시 금지 |

## 35.2 서비스 시나리오와 입출력 계약 보완

TER-004의 서비스 시나리오는 현재상황을 단순 질의문으로 전달하는 것이 아니라, 구조화된 현재상황을 Event 후보검색과 근거검색에 함께 사용하는 흐름으로 적용한다.

현재상황 등록: 재난유형, 행정구역·좌표·하천·위험지구, 기준시각, 특보·경보, 강우·수위·유량, 현장징후, 피해·통제 키워드를 입력 또는 공공 API에서 병합한다.

후보 필터: 재난유형 T코드, 지역, 기간, 경보단계, 하천·유역, 위험지구 유형으로 비교 가능한 과거 Event 후보를 제한한다.

유사도 산정: 비교 가능한 요인별 점수·가중치·기여도를 계산하고, 데이터 미보유 요인은 제외한 뒤 비교커버리지를 함께 표시한다.

근거 검색: 후보 Event의 RefDisasterEventID로 연결된 Passage를 조회하여 피해·대응·복구·계획·관측 근거를 분리한다.

결과 설명: Top-N 사건, 사건 유사도, 요인별 기여도, 주요 차이, 과거 대응조치 비교, 근거 문서·페이지·Passage, 지도 이동 동작을 제공한다.

사용자 확인: 결과는 자동 의사결정이 아니며 담당자가 대응절차·현장상황·공식 지침을 확인한 후 채택한다.

| 입력 그룹 | 필드 예 | 필수도 | 현재 Provider | 누락 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사건·시간 | hazard_codes, occurred_at, duration | 필수 | 사용자 입력+Mock | 필수 누락 시 검색 차단 |
| 공간 | admin_code, legal_region_code, coordinates, river_id, district_id | 조건부 | 지도·Seed | 지역만 있으면 부분검색, 좌표 미생성 |
| 기상·수문 | rain_1h/3h/12h, water_level, flow, warning_level | 조건부 | 공공 API+Scenario | 비교가능 요인에서 제외 |
| 위험·취약 | risk_factors, district_type, vulnerable_objects | 선택 | RiskKnowledge Seed | 미확보 표시 |
| 피해·통제 | damage_keywords, control_keywords, evacuation_keywords | 선택 | 사용자 입력 | 현재 피해로 단정하지 않음 |
| 검색 제어 | top_n, date_range, same_region_only, include_external_region | 필수 | UI | 기본값 적용·화면 표시 |

| 출력 그룹 | 필수 필드 | 화면 표시 | 안전·품질 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유사사건 | event_id, title, occurred, region, hazard_codes | Top-N 카드·지도 이동 | 실제 사건과 Mock 사건 상태 구분 |
| 점수 | event_similarity_score, comparison_coverage, confidence_status | 사건 유사도·비교가능 범위 | RAG 검색점수와 분리 |
| 설명 | factor_scores[], major_similarities[], major_differences[] | 요인별 Breakdown·주요 차이 | 값·단위·근거 없는 설명 금지 |
| 대응비교 | response_comparison[] | 현재 확인사항 vs 과거 조치 | 권고가 아닌 참고·확인 정보 |
| 근거 | evidence[], passage_id, source_asset_id, page, lineage | 원문근거 패널·보고서 출처 | 미확보·접근불가 상태 표시 |
| 지도동작 | map_actions[] | pan/fit/highlight/popup | Geometry 없으면 대표점·미확보 표시 |

## 35.3 Passage 중심 검색을 Event 단위 유사사례로 변환하는 규칙

T3Q 구축 시스템은 정형·비정형 데이터가 SchemaType별 Passage로 수렴하는 구조인 반면, 사용자 화면은 사건 단위 Top-N 결과를 요구한다. 따라서 검색결과를 Event 단위로 집계하는 중간 변환계층을 명시한다.

메타필터와 검색으로 Passage 후보를 수집한다.

각 Passage의 RefDisasterEventID를 기준으로 그룹화한다.

DisasterEventMasterPassage 또는 Event Master Seed와 연결하여 사건 기본정보를 보강한다.

동일 사건의 중복 Passage를 source_asset_id·page·content_hash 기준으로 제거한다.

사건별 피해·대응·복구·위험·관측·계획 근거를 SchemaType별로 최대 건수 제한하여 선정한다.

구조화 요인 유사도와 Passage 검색 관련도를 별도 산출한다.

최종 Event 후보를 사건 유사도 기준으로 정렬하고, 근거 Passage는 설명용으로 첨부한다.

점수 분리 원칙: event_similarity_score는 현재상황과 과거 사건의 구조화 요인 비교값이다. retrieval_relevance_score는 질의와 Passage의 검색 관련도이다. 두 점수를 하나의 “유사도”로 합쳐 표시하지 않는다.

## 35.4 요인별 유사도·설명가능성 계약

기존 similarity_reasons 문자열 목록을 요인별 값·점수·가중치·기여도·근거를 가진 구조로 확장한다. 화면은 최종점수뿐 아니라 어떤 요인이 점수를 높이거나 낮췄는지 확인할 수 있어야 한다.

| 필드 | 형식 | 의미 | 표출·검증 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| factor_code | string | 유사도 요인 코드 | Controlled Vocabulary 사용 |
| factor_name | string | 사용자 표시명 | 재난유형·기상수문·공간유역·취약·피해·대응·시간 |
| current_value / candidate_value | number¦string¦null | 현재와 과거 값 | 단위와 기준시점 병기, 없으면 null |
| unit | string¦null | mm, m, m³/s, km 등 | 서로 다른 단위 비교 전 변환규칙 필요 |
| normalized_score | 0~1 | 요인별 정규화 점수 | 산식 버전과 함께 저장 |
| weight | 0~1 | 해당 Profile의 가중치 | 합계와 적용 가능 가중치 별도 관리 |
| contribution_score | 0~100 | 최종점수 기여도 | normalized_score×effective_weight |
| comparison_description | string | 유사·차이 설명 | 입력·후보 필드에서 재현 가능해야 함 |
| evidence[] | EvidenceRef[] | 값·설명의 근거 | Passage·원문·관측 출처 연결 |
| calculation_status | CALCULATED/NOT_AVAILABLE/EXCLUDED | 산정상태 | 임의 0점 대체 금지 |

| 요인 그룹 | 현재 설계 매핑 | MockBaseline-v1 가중치 | 현 단계 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재난유형·복합구성 | hazard_codes·복합유형 | 20% | T코드 일치·상하위 관계 기반 |
| 강우·수위·수문 | 관측·상황입력·하천기준 | 20% | 비교 가능한 변수만 산정 |
| 하천·유역·공간 | 행정구역·유역·거리·Geometry | 15% | 좌표·유역 없으면 부분비교 |
| 위험지구·취약요인 | 위험지구 유형·등급·위험요인 | 15% | 계획지식과 실제사건을 구분 |
| 피해대상·양상 | 인명·시설·농경지·도로 등 | 15% | 실제 피해기록만 비교 |
| 대응·통제·대피 | 통제·대피·자원·단계 | 10% | 조치이력 미확보 시 제외 |
| 계절·시간 | 월·계절·주야·지속시간 | 5% | 보조요인 |
| Graph 관계 | ref_event·spatial·type_match 등 | 미적용 | 관계 인스턴스 제공 전 NOT_AVAILABLE |

## 35.5 가중치 Profile·결측값·신뢰도 처리

가중치는 코드에 고정하지 않고 Versioned Profile로 관리한다. 현 단계에는 현재 7개 요인을 사용하는 MockBaseline-v1만 적용하며, 호우·홍수·침수·태풍·산사태별 세부 Profile은 실제 사례검증 또는 전문가 합의 전까지 확정하지 않는다.

| 필드 | 설명 | 현재값·상태 |
| --- | --- | --- |
| profile_id | 가중치 Profile 식별자 | MOCK-BASELINE-7F-v1 |
| hazard_codes[] | 적용 재난유형 | POC 대상 5종 공통 |
| factor_weights | 요인별 초기 가중치 | 20/20/15/15/15/10/5 |
| normalization_rules | 수치·범주·공간 정규화 규칙 | Mock 산식 버전 관리 |
| missing_value_policy | 결측 요인 처리 | 제외 후 유효가중치 재정규화 |
| effective_from/version | 적용일·버전 | 2026-07-31 / v1 |
| source | 근거 | 설계용 Mock 초기값 |
| validation_status | 검증상태 | UNVALIDATED_MOCK |

결측값 처리 규칙: 계산 가능한 요인의 원래 가중치 합계를 available_weight로 산정하고, 각 유효 요인의 가중치를 available_weight로 재정규화한다. available_weight가 60% 미만이면 최종점수는 표시하되 confidence_status=LIMITED로 표기하고 “비교정보 부족” 경고를 제공한다.

| 비교커버리지 | 신뢰상태 | 화면 문구 | 사용 제한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80~100% | NORMAL | 주요 요인 비교 가능 | 일반 참고 |
| 60~79% | LIMITED | 일부 요인 미확보 | 점수보다 근거·차이 우선 확인 |
| 0~59% | INSUFFICIENT | 비교정보 부족 | 순위 참고 금지·근거 조회만 제공 |

## 35.6 과거 대응조치 비교 설계

T3Q 수행방안의 대응조치 비교를 반영하되, 과거 조치를 현재상황의 자동 권고로 변환하지 않는다. 과거사례 조치와 현재 매뉴얼·현장 확인사항을 나란히 제공하여 담당자가 차이를 판단하도록 한다.

| 필드 | 설명 | 출처·규칙 |
| --- | --- | --- |
| action_category | 통제·대피·모니터링·시설점검·보고·자원투입 | Controlled Vocabulary |
| current_required_check | 현재 매뉴얼·상황에서 확인할 항목 | ResponseRule·사용자 확인 |
| past_event_action | 과거 사건에서 기록된 실제 조치 | 상황보고·NDMS·재해대장 Passage |
| past_action_time | 과거 조치 시각·상대순서 | 미기재 시 null |
| responsible_agency | 과거 담당기관·부서 | 공개 가능한 범위만 |
| past_outcome | 피해경감·통제결과·복구결과 | 근거가 있을 때만 |
| difference | 현재 확인사항과 과거조치의 차이 | 필드 기반 템플릿 설명 |
| evidence[] | 원문·Passage·페이지 | 근거 미확보 시 표시 |
| operator_confirmation_required | 사용자 확인 필요 여부 | 항상 true |

| 화면 구분 | 현재 확인·권고사항 | 과거 유사사례 조치 | 표출 원칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모니터링 | 참조 수위계·우량계 현재값 확인 | 과거 경보 전 집중감시 관측소 | 현재/과거 관측소 동일 여부 표시 |
| 도로·시설 통제 | 저지대·하천변 도로 현장확인 | 과거 통제구간·시각 | 현재 통제상태 미확인 문구 |
| 주민 대피 | 매뉴얼상 대피 검토 대상 확인 | 과거 대피 세대·인원·장소 | 현재 대상인원 자동 산정 금지 |
| 보고 | 상황보고서 필수항목 확인 | 과거 보고 시점·핵심내용 | 보고서 초안 근거로 선택 가능 |

## 35.7 T3Q RAG 내부기술과 유엔이 서비스 경계

T3Q 수행방안에 기재된 ETL, BGE-M3, Milvus/FAISS, BM25+Vector+Graph+Geo Hybrid Search, Reranking, LangChain·Llama3는 T3Q 내부 목표 구현이다. 현 단계 유엔이 설계에는 특정 제품·모델을 확정 구성요소로 포함하지 않는다.

| 영역 | T3Q 수행방안 | 유엔이 설계 반영 | 현 단계 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수집·전처리 | ETL·요약·메타부착 | 검색 가능한 Event/Passage 계약만 소비 | Mock Seed |
| 임베딩·VectorDB | BGE-M3·Milvus/FAISS | 내부구현 비의존, retrieval_score만 수신 | 미연계 |
| Hybrid Search | BM25+Vector+Graph+Geo | 요청필터·후보 Event·근거 Passage 응답계약 | Mock 검색 |
| Reranking | 후보 재정렬 | Event 순위와 점수 Breakdown 수신 | Mock 정책 |
| 답변생성 | LangChain·Llama3·근거인용 | 근거 포함 응답 Envelope·보고서 Context | UNE RAG/Mock |
| 운영이관 | 사업단 서버 테스트 후 이관 | 유엔이 배포·Provider 교체 경계만 설계 | 향후 협의 |

T3Q 구축 중 시스템과 요구사항의 차이: 현재 확인된 시스템은 Passage·SchemaType·lineage·변환 Agent 중심이며, Graph 관계 인스턴스·실제 Hybrid Search·대외 API·MCP Tool·운영 가중치가 확정되었다고 볼 수 없다. 따라서 요구사항서의 기술스택을 이미 구축된 기능으로 가정하지 않고, 제공 시점에 Adapter 적합성 시험으로 확인한다.

## 35.8 성능평가·검증 단계화

Mock Event 3건·Passage 12건 수준에서 MRR·NDCG·Recall·Precision을 산출해도 실제 검색성능을 설명할 수 없다. 평가를 계약·로직 검증, 제한된 실제사례 검증, 전문가 평가의 3단계로 구분한다.

| 단계 | 데이터 | 검증 항목 | 산출 지표 | 현재 적용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 계약·로직 | Mock Fixture | 결정론·점수산식·결측처리·근거연결·점수분리 | Pass/Fail, Coverage, Contract Test | 즉시 |
| Phase 1 사례기반 | 실제 Event 후보군+전문가 관련사례 | 동일/유사 사건 Top-K·순위·공간·근거 | Top-K, MRR, NDCG, Recall@K, Precision@K | 데이터 확보 후 |
| Phase 2 업무유용성 | 대표 질의세트+지자체 담당자 | 설명성·근거성·업무유용성·오탐/미탐 | 전문가 5점 척도, Reason Fidelity, Evidence Coverage | 후속 실증 |

| 오류유형 | 판정 예 | 개선 후보 |
| --- | --- | --- |
| 재난유형 오탐 | 호우 질의에 무관 유형 상위노출 | T코드 필터·상하위 규칙 강화 |
| 지역 과대매칭 | 원거리 타 지역이 동일 지역보다 우선 | 행정·유역·거리 가중치 조정 |
| 수치조건 불일치 | 강우·수위 차이가 큰 사건 상위노출 | 정규화·허용범위·단위검증 강화 |
| 피해양상 불일치 | 피해대상·규모가 다른 사례 상위노출 | 피해 범주·규모 구간 세분화 |
| 근거 미연결 | 사건은 맞지만 관련 Passage가 없음 | RefDisasterEventID·lineage 보완 |
| 대응 비교 오류 | 다른 사건 조치가 혼합됨 | Event별 Passage 그룹화·중복제거 |
| 미탐 | 전문가 관련사례가 후보에 없음 | 필터 완화·코드 매핑·검색범위 점검 |

평가 표시 금지사항: Mock 결과의 Top-K 적중률이나 점수를 실제 T3Q RAG 성능, 운영 정확도 또는 피해예측 정확도로 표현하지 않는다.

## 35.9 Mock 계약·화면 UX 보완

Source v1.2의 Mock-first 구조는 유지한다. 다만 다음 구현 버전에서는 단순 총점 중심 UI를 요인별 Breakdown과 대응비교 중심으로 확장한다.

| 객체 | 추가 필드·모듈 | 화면 적용 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| MockSimilarityPolicy | profile_id, factor_weights, missing_value_policy, version | 검색조건·정책정보 | 설계완료/미구현 |
| SimilarityFactorScore[] | 현재값·후보값·점수·가중치·기여도·근거 | 유사도 상세 Drawer | 설계완료/미구현 |
| SimilarityScoreSummary | final_score, available_weight, coverage, confidence | 사건카드 상단 | 설계완료/미구현 |
| ResponseComparisonItem[] | 현재확인·과거조치·차이·근거 | 대응비교 표 | 설계완료/미구현 |
| EvaluationFixture | query_event, relevant_events, relevance_grade | 개발자 검증 화면·시험 | 설계완료/미구현 |
| ErrorAnalysisRecord | 오탐/미탐 유형·원인·조정 전후 | 검증 결과서 | 설계완료/미구현 |

유사사례 카드에는 사건 유사도, 비교커버리지, 신뢰상태, 근거문서 적합도를 분리 표시한다.

“왜 유사한가” 영역은 요인별 기여도 막대·현재/과거 값·단위·근거 링크를 제공한다.

“무엇이 다른가” 영역은 현재 조건과 과거 사건의 차이가 큰 요인을 우선 표시한다.

“과거에 어떻게 대응했는가” 영역은 대응조치 비교표로 제공하고 사용자 확인 전에는 보고서 권고사항으로 자동 확정하지 않는다.

Graph 유사도는 데이터가 없으면 0점이 아니라 “미구축/비교 제외”로 표시한다.

모든 Mock 결과에는 시연용·공식자료 아님·실제 T3Q 성능 아님 문구를 유지한다.

## 35.10 현재 설계와 T3Q 구축 시스템 간 차이·고려사항

| 차이·제약 | 영향 | 설계 대응 |
| --- | --- | --- |
| T3Q는 Passage 중심, 화면은 Event Top-N 중심 | Passage 점수만으로 사건 순위 설명 불가 | RefDisasterEventID 집계·Event Master 보강·점수분리 |
| Graph 관계 인스턴스·KG 검색 확인 불가 | Graph 유사도 산정 근거 부족 | NOT_AVAILABLE, 가중치 제외, 향후 활성화 |
| 피해·대응·복구 기록의 Event 연결률 미확정 | 대응비교와 평가셋 품질 제한 | 근거 보유 Event만 비교, 미확보 표시 |
| T3Q 요구 질의세트에 산불·폭설 포함 | 현재 POC 대상과 불일치 | POC 5종만 구현, 타 유형은 확장계약으로 관리 |
| T3Q 기술스택은 수행방안이며 실제 대외규격 미확정 | 특정 기술에 종속할 위험 | Provider 내부 구현으로 캡슐화 |
| 현재 Mock 후보군이 매우 작음 | 성능지표 통계적 의미 없음 | Phase 0 계약시험만 수행 |
| 하천계획 버전·고시값·산출값 혼재 가능 | 수치 유사도 왜곡 | plan_version·basis·official/calculated 구분 |
| 위험지식과 실제 피해사건이 혼합될 수 있음 | 잠재위험을 실제사건으로 오인 | RiskKnowledge와 DisasterEvent 분리 유지 |

## 35.11 추가 요구사항과 추적성

| 요구 ID | 요구사항 | 설계 산출물 | 시험 ID |
| --- | --- | --- | --- |
| UNE-TER004-001 | 유사사례 결과에 요인별 현재값·후보값·가중치·점수·기여도·근거를 제공한다. | SimilarityFactorScore | SCN-SIM-XAI-001 |
| UNE-TER004-002 | 비교불가 요인을 제외하고 유효가중치를 재정규화하며 비교커버리지·신뢰상태를 표시한다. | SimilarityScoreSummary | SCN-SIM-MISSING-001 |
| UNE-TER004-003 | Passage 결과를 RefDisasterEventID 기준 Event 단위로 집계하고 사건 유사도와 검색 관련도를 분리한다. | EventAggregationPolicy | SCN-SIM-EVENT-001 |
| UNE-TER004-004 | 현재 확인사항과 과거 실제 대응조치를 근거와 함께 비교하되 자동조치로 확정하지 않는다. | ResponseComparisonItem | SCN-SIM-RESP-001 |
| UNE-TER004-005 | Graph 관계가 없을 때 유사도 0점이 아닌 NOT_AVAILABLE로 처리한다. | SimilarityFactorStatus | SCN-SIM-GRAPH-001 |
| UNE-TER004-006 | Mock 단계 성능지표를 실제 RAG 성능으로 표시하지 않고 Phase 0 계약시험만 수행한다. | EvaluationPlan | SCN-SIM-EVAL-001 |
| UNE-TER004-007 | 오탐·미탐 유형, 조정 전후 Profile·결과·사유를 버전 관리한다. | ErrorAnalysisRecord | SCN-SIM-TUNE-001 |

## 35.12 Source v1.3 구현 Backlog와 완료조건

본 개정은 설계 보완이며 Source v1.2를 직접 변경하지 않는다. 다음 구현 기준선은 Source v1.3으로 정의하고 아래 항목을 순차 적용한다.

| 우선순위 | 구현 항목 | 예상 모듈·파일 | 완료조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Similarity 정책·요인점수 Domain 추가 | domain/similarity*.ts, mock policy JSON | 스키마 검증·결정론 점수시험 통과 |
| P0 | 결측 재정규화·Coverage·Confidence 계산 | similarityPolicy.ts | 경계값 60/80% 단위시험 통과 |
| P0 | Passage→Event 집계·중복제거 | eventAggregation.ts | 동일 Event 근거 혼합 방지 |
| P1 | 유사도 Breakdown·주요차이 UI | SimilarEventCard/SimilarityDrawer | 키보드·스크린리더 접근 가능 |
| P1 | 대응조치 비교표 | ResponseComparisonPanel | 근거 없는 조치 미표시 |
| P1 | Evaluation Fixture·오류분류 | tests/fixtures/evaluation, evaluation API | Mock 성능표시 금지 문구 포함 |
| P2 | 실제 T3Q Provider Mapper | providers/t3q/* | 대표응답 제공 후 Contract Test |
| P2 | 재난유형별 Profile 튜닝 | config/similarity-profiles | 전문가·사례검증 승인 후 활성화 |

| 수용시험 | 기대결과 |
| --- | --- |
| SCN-SIM-XAI-001 | 총점과 요인 기여도 합계가 허용오차 내 일치하고 각 설명에 입력·후보·근거가 존재한다. |
| SCN-SIM-MISSING-001 | 결측요인을 0점 처리하지 않고 유효가중치를 재정규화하며 Coverage와 경고가 일치한다. |
| SCN-SIM-EVENT-001 | 동일 Event의 Passage가 하나의 사건카드로 집계되고 다른 사건의 근거가 섞이지 않는다. |
| SCN-SIM-RESP-001 | 과거 조치가 원문 근거와 연결되며 현재 권고로 자동 확정되지 않는다. |
| SCN-SIM-GRAPH-001 | Graph 미구축 시 NOT_AVAILABLE로 표시되고 최종점수 분모에서 제외된다. |
| SCN-SIM-EVAL-001 | Mock 화면·보고서에 실제 T3Q 성능이 아니라는 제한문구가 표시된다. |

## 35.13 최종 설계 결정

TER-004-001의 사용자 시나리오는 현재 설계와 정합하며, 피해영향요인 Breakdown과 대응조치 비교를 추가한다.

TER-004-002의 가중치 결합방식은 Versioned Mock Profile로 수용하되, 실제 운영 가중치나 Graph 점수를 임의 확정하지 않는다.

TER-004-003의 내부 기술스택은 T3Q 책임범위로 캡슐화하고 유엔이 화면은 Event·Passage·근거·점수 계약에만 의존한다.

TER-004-004의 정량평가는 실제 후보군·전문가 정답셋 확보 전까지 Phase 0 계약·로직 시험으로 제한한다.

현재 설계와 Source v1.2의 차이는 Source v1.3 Backlog로 관리하고, 설계문서에서 구현완료로 표현하지 않는다.

T3Q 구축 시스템의 실제 필드·관계·검색·API가 제공될 때까지 Mock-first 구조를 유지하며, Provider·Mapper 교체 외 화면·Domain Model 변경을 최소화한다.

## 35.14 본 장의 검토 근거자료

T3Q, 「재난 유사사례 검색증강생성(RAG) 서비스 정합성 검증 요구사항정의 내용 발췌」, TER-004-001~004.

T3Q, 「재난안전 AI데이터 구축 요구사항정의서 v0.7」, TER-004 수행방안.

T3Q 플랫폼 분석자료 「08_T3Q_플랫폼_분석.md」 및 「09_POC2_설계브리핑.md」.

유엔이, 「재난안전 AI데이터 활용 시범서비스 통합설계서 v1.5」 및 Source v1.2 Mock-first 기준선.

# 36. Provider-neutral API 계약·Mock/Seed 교체구조·Mock Event 확장 및 Source v1.3 구현

본 장은 34장 Mock-first 구조와 35장 TER-004 요인별 유사도 설계를 실제 교체 가능한 데이터 공급계약으로 구체화한 구현 설계이다. Mock·Seed는 단순 시연값이 아니라 향후 T3Q 또는 공공 Open API가 제공해야 할 요청·응답 항목을 사전에 검증하는 계약 Fixture로 사용한다. 현 단계에는 외부 T3Q API·MCP를 호출하지 않으며, Source v1.3의 기본 Provider는 모두 Mock이다.

## 36.1 설계 결정과 적용범위

Mock/Seed 데이터의 항목·타입·상태·근거·공간정보·검색조건을 향후 T3Q 및 Open API 제공요청 스키마의 기준으로 확정한다.

화면·검색·지도·보고서는 공급자별 원천 JSON에 직접 의존하지 않고 공통 Domain Model만 사용한다.

공급처 교체는 Provider와 Adapter/Mapper 교체로 수행하며, 화면 컴포넌트와 보고서 계약의 변경을 최소화한다.

미확보 값은 실제값처럼 생성하지 않는다. 문서근거가 있는 값, 시나리오 입력, 합성 시연값, 계산 파생값을 상태코드로 분리한다.

T3Q 내부 검색기술·VectorDB·Graph 구현은 유엔이 책임범위에 포함하지 않고 Event·Passage·근거·점수·공간객체의 외부 계약만 정의한다.

## 36.2 Provider-neutral 논리 아키텍처

| 계층 | 역할 | 현재 구현 | 향후 교체 |
| --- | --- | --- | --- |
| Source Provider | 원천별 데이터 취득 | Mock/Seed Provider | T3Q Event·Passage API, 기상·수문 Open API, 공간 API |
| Adapter/Mapper | 필드명·코드·단위·좌표·상태 변환 | Mock Adapter 및 공통 Seed Loader | T3qEventMapper, KmaObservationMapper, HydrologyMapper, SpatialMapper |
| Common Domain Model | 화면이 사용하는 공급자 중립 객체 | CurrentSituation, DisasterEvent, SimilarEvent, Evidence, SpatialObject 등 | 동일 객체 유지 |
| Application Service | 유사도·집계·지도동작·보고서 Context 조합 | MockSimilarityPolicy, Passage→Event 구조 | 실제 검색결과 정규화·집계 |
| UI/Report | 상황판·지도·유사사례·근거·보고서 | Provider와 무관한 공통 Type 사용 | 화면 변경 없이 실제 공급자로 전환 |

구현 기본값: EVENT_PROVIDER=mock, RISK_PROVIDER=mock, OBSERVATION_PROVIDER=mock, SPATIAL_PROVIDER=mock. 실제 연계 전까지 T3Q·Open API Provider는 Stub 상태로 유지한다.

## 36.3 공통 출처·상태·품질 메타데이터 계약

| 필드 | 형식 | 의미 | 필수 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| data_status | enum | actual_backed, open_api, t3q_supplied, scenario_input, synthetic_demo, derived, not_available 등 | 모든 객체 필수 |
| source_type | string | 문서추출, T3Q API, 공공 API, 합성 시연, 계산결과 등 | 원천의 성격을 명시 |
| provider_id | string | 데이터를 제공한 Provider 식별자 | Adapter 추적 필수 |
| official_data | boolean | 공식 원천 수신 여부 | Mock·문서 구조화는 false |
| provisional | boolean | 향후 교체·보정 가능 여부 | 시범 데이터는 원칙적으로 true |
| observed_at | datetime/null | 실제 관측 시각 | 관측정보에 적용 |
| reference_at | datetime/null | 자료 기준시점·검색 기준시점 | 계획·공간·보고서에 적용 |
| schema_version | string | 공통 계약 버전 | 호환성 검사에 사용 |
| evidence[] | array | Passage·문서·페이지·원천행·URL 등 | 근거가 없으면 빈 배열과 사유 표시 |
| quality | object | 완전성, 검증여부, 오류·결측 목록 | 결측값 임의 보완 금지 |

## 36.4 도메인별 Provider와 향후 요구 API 콘텐츠

| 도메인 | 환경변수 | 공통 모델 | 향후 T3Q/Open API 필수 콘텐츠 | Fallback |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event·유사사례 | EVENT_PROVIDER | DisasterEvent, SimilarEvent | 사건ID, T코드, 지역·기간, 관측조건, 피해, 대응·복구, 요인별 유사도, 근거 Passage, 공간객체 | Mock Event Provider |
| 위험·계획지식 | RISK_PROVIDER | RiskKnowledge | 위험지구ID, 재난코드, 위험요인·임계값, 저감대책, 하천·시설 연결, Geometry 참조, 근거 | 자연재해저감·하천계획 Seed |
| 관측정보 | OBSERVATION_PROVIDER | MonitoringPoint, Observation | 관측소 코드·좌표·종류, 값·단위·관측시각, 품질, 공식 경보기준, 출처 | Scenario Observation Provider |
| 공간정보 | SPATIAL_PROVIDER | SpatialObject, FeatureCollection | 객체ID, Layer ID, Geometry, CRS, 속성, 행정코드, T코드, 기준일, 공개등급, 근거 | Local/Mock GeoJSON Provider |

현재 Mock 객체에 정의된 필드는 향후 API에 모두 요구한다는 의미가 아니라, 화면·업무에 필요한 항목의 최소 후보목록이다. 공급 불가 필드는 null 허용, 파생 가능 필드는 DERIVED로 분리하고 계산규칙을 명시한다.

## 36.5 Mock·Seed 분류와 교체 규칙

| 상태 | 사용대상 | 표시원칙 | 교체 시 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAL_BACKED | 문서·대장·계획자료에 실제 기록된 사건·위험요인 | 문서근거 기반, 공식 API 자료 아님, 미확보 수치는 null | T3Q Event/Passage와 ID·근거 대조 후 교체 |
| SCENARIO_INPUT | 현재 강우·수위·현장징후 등 가정 입력 | 실제 관측정보 아님을 상시 표시 | Open API 관측값 수신 시 우선순위 규칙에 따라 병합 |
| SYNTHETIC_DEMO | 화면·검색·예외·대응비교 검증용 합성 사건·도형 | 합성 시연자료·공식자료 아님 표시 | 실데이터 기본모드에서는 제외하고 회귀시험 Fixture로 보존 |
| DERIVED | 계획홍수량 비율, 상대변화, 정규화 점수 등 계산값 | 공식 고시값과 분리, 계산식·원천값 표시 | 실제 제공값이 있으면 직접값 우선 |
| NOT_AVAILABLE | 근거·값·도형 미확보 | 0 또는 추정값으로 대체하지 않음 | Provider 수신 후 상태 갱신 |

## 36.6 Mock Event 15건 확장 설계

기존 Source v1.2의 3건으로는 동일 강우·상이 피해, 동일 위험·상이 대응, 타 지역 비교, 태풍·산사태 및 결측값 재정규화를 충분히 시험하기 어렵다. Source v1.3에서는 15건으로 확장한다.

| 구분 | 건수 | 구성 | 활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서근거 기반 ACTUAL_BACKED | 9 | 의왕 5, 구미 1, 남원 3. districts.json의 damage_events와 문서·페이지·Passage를 사용 | 실제 기록문구·사건 연결·근거 추적 검증 |
| 합성 SYNTHETIC_DEMO | 6 | 의왕 홍수·사면, 구미 태풍·사면, 남원 홍수 2건 | 요인별 점수·대응비교·상반 사례·산사태/태풍 시연 |
| 합계 | 15 | FLOOD, TYPH, SLOPE 및 호우·침수 T코드 조합 | Top-K·결측·타지역·대응차이 회귀시험 |

ACTUAL_BACKED 사건은 피해 수치가 원문에 없으면 quantities_status=NOT_AVAILABLE로 처리하며, 임의 인명·재산피해 값을 넣지 않는다.

SYNTHETIC_DEMO 사건은 event_id·조건·피해·대응을 포함하지만 실제 사건 또는 실제 NDMS 자료가 아님을 Badge와 공통 메타데이터로 표시한다.

Event Master 15건, 사건별 Passage 4건으로 총 Passage 73건, ref_event 관계 73건을 생성하여 Passage→Event 집계계약을 검증한다.

## 36.7 재난유형별 유사도 Profile·대응비교 구현

| Profile | 주요 적용코드 | 가중치 특징 | 운영상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FLOOD-MOCK-v1 | T10107, T10206 | 기상·수문 25, 유형 20, 공간·취약 각 15 | 시연용 |
| INUNDATION-MOCK-v1 | T10106 | 취약요인 25, 기상·수문 20 | 시연용 |
| TYPHOON-MOCK-v1 | T10105 | 기상·수문 30, 대응 15 | 시연용 |
| SLOPE-MOCK-v1 | T10401 | 취약요인 25, 기상·수문 20 | 시연용 |

비교 가능한 요인의 원 가중치 합계를 comparison_coverage로 표시하고, 유효 가중치만 100으로 재정규화한다.

사건 유사도 event_similarity_score와 문서 검색 관련도 retrieval_relevance_score를 분리한다.

Graph 관계가 없으면 graph_similarity_score=null, graph_similarity_status=NOT_AVAILABLE로 처리한다.

유사사례 카드에는 요인별 상위 기여도, 비교커버리지, 신뢰상태, 근거 건수를 표시한다.

현재 required_checks와 과거 response를 ResponseComparisonItem으로 병렬 비교하며 자동 권고로 확정하지 않는다.

## 36.8 Source v1.3 API·Schema·파일 변경

| 구분 | 추가·변경 항목 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Provider | server/providers/domainProviders.ts | Provider 선택, Mock Event Provider, T3Q Stub, 유사도 Profile 선택 |
| Domain | server/domain/similarEvents.ts | 요인별 점수·결측 재정규화·대응비교·Event Provider 적용 |
| API | GET /api/v1/contracts/providers | 도메인별 공급계약·현재 선택상태 조회 |
| API | GET /api/v1/similarity/weight-profiles | 시연용 Versioned Weight Profile 조회 |
| Schema | data-provenance, provider-contract, similarity-weight-profile, similarity-result | T3Q/Open API 요구 스키마와 수용시험 기준 |
| Seed | provider_contracts_seed, similarity_weight_profiles_seed, expanded event/passage/relation | 교체형 계약·15건 검색 Fixture |
| UI | InsightPanel 유사사례 카드 | 총점 외 비교커버리지·신뢰상태·상위 요인·Graph 제외 표시 |
| 환경 | EVENT/RISK/OBSERVATION/SPATIAL_PROVIDER | Provider 전환 스위치 |

## 36.9 구현·검증 결과와 제약

| 검증항목 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Vercel Functions TypeScript | 통과 | Provider·유사도·API Endpoint 포함 |
| Provider 계약 Smoke | 통과 | Event/Risk/Observation/Spatial 4개 도메인 |
| Event/Profile Smoke | 통과 | 15건, ACTUAL_BACKED 9, SYNTHETIC_DEMO 6, Profile 4종 |
| Seed 안전·범위 검사 | 통과 | is_prediction=false, 상태코드 검증 |
| Event·Passage·Relation 계약 | 통과 | 15/73/73, Event ID·역참조 검증 |
| 저장소 구조 검사 | 통과 | 필수 디렉터리·파일 존재 |
| Web TypeScript/Production Build | 환경상 미완료 | 실행환경에 React·OpenLayers 등 npm 의존성이 설치되어 있지 않음. 개발환경에서 npm install 후 재검증 필요 |
| T3Q/Open API 실연계 | 미수행 | 현 단계 기술협력·API 미제공, Stub 유지 |

## 36.10 향후 실제 Provider 전환 완료조건

T3Q 또는 Open API의 실제 대표응답을 Fixture로 확보하고 Provider 원천 스키마를 별도 보존한다.

Adapter에서 코드·단위·좌표·시간·결측·근거 필드를 공통 Domain Model로 변환한다.

Mock과 실제 응답에 동일한 Contract Test를 수행하고, 필수 항목 누락 시 실패 또는 제한상태로 처리한다.

환경변수만 변경하여 Provider를 전환하고 상황판·유사사례·지도·보고서 회귀시험을 수행한다.

실제 Provider 운영 시 SYNTHETIC_DEMO는 기본 검색대상에서 제외하고 테스트 환경에만 유지한다.

T3Q에 제공요청할 API 문서는 Source v1.3의 provider_contracts_seed.json, JSON Schema, OpenAPI 경로 및 실제 화면 필드 목록을 기준으로 협의한다.

다음 개발 Gate: 실제 API를 기다리지 않고 Source v1.3 기준으로 화면·검색·보고서 회귀시험과 Mock Event 15건 시나리오 검증을 수행한다. T3Q 연계 작업은 대표응답 수신 이후 별도 버전에서 진행한다.

# 37. Runtime Regression 기준선·Provider 계약 적합성·혼합운영·설계 완료 Gate 및 Source v1.5 구현

본 장은 실제 T3Q·공공 Open API 연결 이전에 설계가 보장해야 할 실행 불변조건과 Provider 교체 수용기준을 확정한다. Source v1.4에서 수행한 Runtime Regression을 기능 기준선으로 고정하고, Source v1.5에서는 Mock/Seed 계약이 향후 공급기관 응답으로 교체 가능한지 8개 적합성 케이스로 검증한다.

## 37.1 단계 목적과 범위

15개 Mock Event의 전체순위, 요인별 기여도, 대응비교, CQ 5문, 보고서 Context 연계를 설계 기준선으로 고정한다.

Mock/Seed 필드와 상태·근거 규칙을 향후 T3Q 및 공공 Open API에 요구할 최소 콘텐츠 후보로 사용한다.

외부 Provider는 Event, Risk, Observation, Spatial 도메인별로 독립 교체하며 화면은 공통 Domain Model만 참조한다.

실제 Endpoint·인증·대표응답이 없더라도 설계를 완료할 수 있도록 Provider의 준비상태를 별도 Lifecycle로 관리한다.

본 단계는 실제 T3Q RAG 성능, 공식 위험도 또는 공공 API 정확도를 평가하지 않는다.

## 37.2 Source v1.4 Runtime Regression 결과의 설계 기준선

| 검증영역 | 검증범위 | 판정 | 설계상 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mock Event 순위 | 5개 CurrentSituation × 15개 Event 전체순위·중복·반복결정성 | PASS | 동일 입력·동일 Profile에서는 순위가 재현되어야 함 |
| 요인별 유사도 | 7개 요인의 정규화점수·원가중치·유효가중치·기여도 | PASS | 최종점수와 Breakdown은 동일 계산결과를 사용 |
| 결측 처리 | 비교 가능한 요인만 재정규화하고 comparison_coverage 산출 | PASS | 미확보 항목을 0점으로 위장하지 않음 |
| 대응조치 비교 | 현재 required_checks와 과거 response의 병렬 비교 | PASS | 과거 조치는 자동 명령이 아니라 확인근거로 표출 |
| CQ 5문 | Event·Passage·RefDisasterEventID·lineage 연결 | PASS | 질의-검색-지도-근거가 추적 가능해야 함 |
| 보고서 연계 | 선택 Event·요인점수·대응비교·우선확인지역 반영 | PASS | 화면 Context와 보고서 Context 불일치 금지 |
| 독립 브라우저 회귀 | 5개 상황·15행 순위·CQ·보고서 결과 렌더링 | PASS | React Build와 별도로 Core 출력계약 검증 |
| React Production Build | npm registry 패키지 미확보 | 미완료 | 실제 개발환경 Gate로 분리 |

Runtime Regression의 PASS는 Mock Domain/API 계약의 실행 일관성을 의미하며, 실제 재난판단 정확도나 T3Q 검색성능을 의미하지 않는다.

## 37.3 설계 불변조건

화면·지도·보고서는 T3Q/Open API 원천 필드가 아니라 Adapter가 변환한 공통 Domain Model을 사용한다.

event_similarity_score와 retrieval_relevance_score는 별도 필드와 별도 라벨로 표시한다.

요인별 contribution_score 합계는 최종 사건 유사도와 일치해야 하며 Weight Profile 버전을 함께 보존한다.

결측요인은 NOT_AVAILABLE로 처리하고 비교 가능한 원가중치 합계를 comparison_coverage로 표시한다.

Event 근거는 Passage ID, source_asset_id, 문서·페이지·행 등 lineage로 역추적 가능해야 한다.

화면에서 선택한 Event·Evidence·우선확인지역·대응비교는 보고서 초안에 동일한 ID와 버전으로 전달한다.

Mock, Scenario, Synthetic, Actual-backed, T3Q, Open API, Derived 상태와 Provider ID를 사용자에게 숨기지 않는다.

Fallback 사용 시 실제 Provider 실패상태, Fallback 공급원, 기준시각을 함께 표시한다.

## 37.4 Provider 승격 Lifecycle

| 단계 | 수행내용 | 사용 가능범위 | 승격조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | Endpoint·인증·대표응답 또는 필수 계약 미확보 | 설계·Stub만 가능 | 대표응답 Fixture 및 필드 설명 확보 |
| FIXTURE_VALIDATED | 정적 대표응답을 Mapper로 공통모델 변환하고 계약시험 수행 | 개발·시험환경 | 필수필드·단위·시각·근거·CRS 검증 통과 |
| SHADOW_TESTED | Mock 기본결과와 실제 Provider 결과를 병행 비교 | 사용자 기본결과에는 미사용 | 오류·성능·순위·보고서·Fallback 비교 통과 |
| SELECTABLE | 환경변수로 운영자가 선택 가능 | POC 시연 또는 제한운영 | 화면·지도·보고서 회귀시험 및 출처배지 통과 |
| DEFAULT | 승인된 실제 Provider를 기본값으로 사용 | 운영 기본 | 승인·버전고정·Rollback 계획 확보 |

현재 T3Q와 공공 Open API는 도메인별로 DRAFT 또는 Mock 기본운영 상태이다. 실제 Endpoint가 제공되지 않았다는 사실은 설계 미완료가 아니라 Provider 준비상태로 관리한다.

## 37.5 도메인별 제공요청 API 최소 콘텐츠와 차단조건

| 도메인 | 향후 요구할 최소 콘텐츠 | 수용 차단조건 |
| --- | --- | --- |
| Event | event_id, T코드, 지역·기간, 기상·수문조건, 피해, 대응·복구, 요인별 유사도, Evidence/Passage/lineage, 공간관계 | Evidence/lineage 누락, Event-Passage 식별자 불일치, 유사도 종류 혼합 |
| Risk | risk_id, 재난코드, 행정코드, 위험지구, 위험요인, 임계값 값·단위·근거, 저감대책, 계획버전, geometry_ref, Evidence | 임계값 단위·근거 누락, 계획 버전 혼합, 공식 위험도 여부 불명확 |
| Observation | station_id·종류·좌표, 값·단위, observed_at, 품질, 경보기준, 제공기관 | 관측시각·단위·관측소 식별 누락, 최신성 판단 불가 |
| Spatial | spatial_object_id, layer_id, Geometry, CRS, 속성, 행정코드, 재난코드, effective_at, Evidence | CRS·Geometry 오류, Mock 도형의 공식자료 오표시, 기준일 누락 |

## 37.6 혼합 Provider 운영과 충돌해결

실제 운영에서는 Event·Risk는 T3Q, Observation은 공공 Open API, Spatial은 T3Q·공공 GIS·Local GeoJSON이 동시에 사용될 수 있다. 각 도메인은 독립 교체하며 일부 외부 Provider 장애가 전체 POC를 중단시키지 않도록 한다.

| 상황 | 적용 원칙 | 화면·보고서 표출 |
| --- | --- | --- |
| 동일 객체에 복수 공급원 | 공식성, 검증상태, 기준시각, 계획버전, Provider 우선순위를 순서대로 비교 | 선택된 값과 대체 후보의 출처를 기록 |
| 관측 최신성 초과 | 값을 임의 폐기하거나 최신값으로 합성하지 않고 STALE 처리 | 관측시각·STALE 배지·신뢰도 하향 |
| 외부 Provider 오류 | 설계된 Mock/Local Fallback 사용 가능 | 오류상태·Fallback 공급원·기준시각 표시 |
| 공간 CRS 불일치 | Adapter 변환 검증 전 지도표출 차단 | 목록·카드에 연계오류로 표시 |
| Event 근거 누락 | 유사사례 후보에서 제한 또는 제외 | 근거 미확보·신뢰제한 표시 |
| Mock와 실제 혼합 | 객체별 data_status와 provider_id 유지 | 카드·레이어·보고서 근거에 동일 배지 |

## 37.7 Provider 계약 적합성 8개 시험케이스

| ID | 시험 시나리오 | 예상판정 | Lifecycle | 핵심 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCG-001 | 전체 Mock/Seed 기본운영 | PASS | SELECTABLE | 현 POC 기본모드와 상태배지 |
| PCG-002 | T3Q Event Provider 대표응답 미확보 | BLOCKED | DRAFT | Endpoint·인증·Fixture 없이는 선택 금지 |
| PCG-003 | Open API Observation 대표응답 미확보 | BLOCKED | DRAFT | 관측소·시각·단위 계약 미확보 |
| PCG-004 | T3Q Event + Open API Observation 혼합 Fixture | CONDITIONAL_PASS | FIXTURE_VALIDATED | 실 Endpoint Shadow 전 조건부 적합 |
| PCG-005 | Spatial CRS 오류 | FAIL | DRAFT | 지도표출 차단 |
| PCG-006 | Event Evidence·lineage 누락 | FAIL | DRAFT | 유사사례 근거 필수 |
| PCG-007 | 관측정보 최신성 초과 | CONDITIONAL_PASS | FIXTURE_VALIDATED | STALE 및 신뢰도 하향 |
| PCG-008 | 위험 임계값 단위 누락 | FAIL | DRAFT | 값·단위·산정근거 세트 필수 |

Source v1.5 자동시험 결과는 8개 케이스 모두 예상판정과 일치하였다. 결과 분포는 PASS 1건, CONDITIONAL_PASS 2건, BLOCKED 2건, FAIL 3건이다.

## 37.8 사용자 상태표시와 오류·Fallback UX

| 데이터상태 | 사용자 라벨 예시 | 허용동작 | 금지표현 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAL_BACKED | 문서 근거 있음 | 근거 문서·페이지 열기 | 공식 실시간값으로 표현 |
| T3Q_SUPPLIED | T3Q 제공자료 | Event·Passage 근거 조회 | 유엔이 자체 검증 완료로 표현 |
| OPEN_API | 공공 API 관측 | 관측시각·기관·품질 확인 | 관측시각 없는 현재값 표출 |
| SCENARIO_INPUT | 시나리오 입력값 | 사용자 수정·재실행 | 실제 관측값으로 표현 |
| SYNTHETIC_DEMO | 합성 시연자료 | 기능·오류 시나리오 검증 | 실제 사건·피해로 표현 |
| DERIVED | 계산 참고값 | 계산식·입력값 확인 | 공식 경보값·예측값으로 표현 |
| NOT_AVAILABLE | 정보 미확보 | 대체근거·확인 필요 표시 | 0 또는 정상으로 자동대체 |
| STALE | 최신성 기준 초과 | 관측시각 확인·새로고침 | 최신값처럼 표시 |

## 37.9 Source v1.5 구현내용과 검증결과

provider_conformance_cases_seed.json: 도메인별 필수계약, 공통규칙, 승격단계, 8개 적합성 케이스 정의

provider-conformance-result.schema.json: 적합성 시험결과 JSON Schema 추가

smoke_provider_conformance_gate.py: 예상판정·Lifecycle 자동검증 및 JSON·Markdown 결과 생성

GET /api/v1/contracts/provider-conformance: Provider 적합성 계약과 시나리오 조회

ADR-017: Provider 계약 적합성 Gate와 혼합운영 의사결정 고정

기존 Source v1.4 Runtime Regression, Functions TypeScript, 전체 Smoke Test, OpenAPI/JSON Schema 문법 파싱과 실제 Route·Seed 계약검증 재검증 통과

외부 T3Q/Open API 호출 없음, React Production Build·Playwright E2E는 npm 의존성 설치 가능한 개발환경에서 수행

## 37.10 설계 완료 Gate

| 완료기준 | 현재상태 | 설계 종료 판정 |
| --- | --- | --- |
| 기능·화면·데이터·API·시험 구조 일치 | Runtime Regression 및 Provider 계약시험 반영 | 충족 |
| Mock/Seed 교체형 Provider·Adapter·공통모델 | Event/Risk/Observation/Spatial 독립 전환 | 충족 |
| 유사도·대응비교·CQ·보고서 추적성 | 15 Event·73 Passage·CQ 5문 회귀시험 | 충족 |
| 데이터 상태·출처·품질·근거 표출규칙 | 공통 메타데이터와 8개 사용자 상태 정의 | 충족 |
| 외부 Provider 실제 Endpoint | 현재 미확보 | 설계 종료 비차단, Provider DRAFT 유지 |
| React Build·Playwright·Vercel Preview | 실 개발환경 필요 | 설계 종료 비차단, 개발 Gate로 이관 |
| 글로드코드 개발 인계문서 | 사용자 지시에 따라 보류 | 설계 종료 선언 후 작성 |

본 장 반영 후 기능·데이터·외부연계 구조에 대한 상세설계는 종료 후보 상태가 된다. 다음 단계에서는 설계서·Source·OpenAPI·JSON Schema·시험결과의 최종 추적성을 점검하고, 사용자와 설계 종료를 확인한 후 글로드코드 개발 인계문서를 작성한다.

## 37.11 다음 작업

통합설계서 v1.8.1과 Source v1.5.1 간 버전·Endpoint·Schema·Seed·시험결과 최종 추적성 PASS

실제 개발환경에서 npm 의존성 설치, lock 파일 생성, React Type Check·Production Build·Playwright E2E 수행

T3Q 또는 공공 API 대표응답 수신 시 Provider를 FIXTURE_VALIDATED 단계부터 검증

설계 종료 판정 후 별도 단계에서 최종 글로드코드 개발 인계문서를 작성

# 38. 최종 추적성 보완·계약 검증·설계 종료 판정 및 Source v1.5.1

본 장은 v1.8 / Source v1.5 최종 추적성 점검에서 확인된 OpenAPI, JSON Schema, 설계서 부록 및 형상식별 차단결함을 보완하고, 설계 종료 Gate를 재판정한 결과를 기록한다.

## 38.1 보완 기준선

통합설계서: v1.8.1

Vercel Source: v1.5.1

통합패키지: v1.5.1

실제 외부 T3Q·공공 Open API 호출: 수행하지 않음

React Production Build·Playwright·Vercel Preview: 개발환경 Gate로 이관

## 38.2 계약산출물 정합 보완

실제 api/**/*.ts의 31개 Route와 contracts/openapi/poc-backend.yaml의 31개 Operation을 Method·Path 기준으로 1:1 동기화하였다.

미구현 이전설계 경로인 /events/{eventId}, /situation-views, /spatial-objects/{id}, /procedure-steps/{id}/status 등은 공식 Endpoint 기준선에서 제거하였다.

Observation, DamageRecoveryRecord, ProcedureStep, SatelliteAsset, ReportDraft, Evidence, T3Q Event 및 Scenario Schema를 현재 TypeScript·Seed 계약과 동기화하였다.

OpenAPI/JSON Schema의 문법 파싱과 실제 Route·Seed·Runtime 계약 적합성 검증을 별도 시험으로 분리하였다.

## 38.3 재검증 결과

| 검증항목 | 대상 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAPI Semantic Contract | 31 Route / 31 Operation | PASS | 누락·허상·빈 Operation 0건 |
| JSON Schema Contract | 260 객체 / 18 Schema | PASS | Seed·Fixture·Runtime 객체 검증 |
| Functions TypeScript | tsconfig.functions.json | PASS | noEmit |
| Runtime Regression | 15 Event / 5 Situation / CQ 5문 | PASS | 순위·요인점수·결측재정규화·대응비교·보고서 |
| Provider Conformance | 8개 케이스 | PASS | 예상판정 전건 일치 |
| 전체 Source Smoke | 공간·관측·위성·T3Q·보고서 | PASS | 공식 validate 포함 |

## 38.4 설계 종료 Gate 판정

설계서·Source·OpenAPI·JSON Schema·Seed·시험결과의 차단 추적성 결함은 Source v1.5.1에서 해소되었다. 실제 외부 Provider 연계와 React Build/E2E는 설계 미완료 사유가 아니라 개발·연계 Gate로 관리한다.

## 최종 판정: PASS - 설계 종료 가능

다음 단계는 Design v1.8.1 / Source v1.5.1 / 통합패키지 v1.5.1을 기준선으로 고정하고, 별도의 글로드코드 개발 인계문서를 작성하는 것이다.